PAGE  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 1 июля 2022 года № 521-п

Об итогах отопительного периода 2021 – 2022 годов и подготовке 
объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к работе 
в зимний период 2022 – 2023 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального комплекса города Омска к работе в зимний период 2022 – 2023 годов, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2021 – 2022 годов (приложение № 1).

2. Администрациям административных округов города Омска до 5 июля 2022 года создать окружные штабы по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к отопительному периоду 2022 – 2023 годов. 
3. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, организациям, осуществляющим управление жилищным фондом города Омска (далее – управляющие организации):

1) обеспечить подготовку к работе в зимний период 2022 – 2023 годов систем отопления жилых домов до 1 сентября 2022 года, полную готовность объектов жилищного фонда города Омска до 15 сентября 2022 года в соответствии с графиком обеспечения полной готовности жилищного фонда города Омска к работе в зимних условиях 2022 – 2023 годов (приложение № 2);

2) организовать проведение разъяснительной работы с населением о порядке расчетов за потребленную тепловую энергию, воду при установке общедомовых приборов учета.

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих энергоснабжение объектов муниципальной собственности города Омска:

1) подготовить энергетическое оборудование к несению нагрузки энергоснабжения в срок до 15 сентября 2022 года;
2) продолжить работу и принять необходимые меры по энергоресурсосбережению на объектах производства и передачи тепло-, водоснабжения с учетом норм правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определенных Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. Рекомендовать руководителям организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить подготовку персонала для работы в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов.

6. Структурным подразделениям Администрации города Омска обеспечить выполнение мероприятий по подготовке подведомственных учреждений к работе в зимний период 2022 – 2023 годов.

7. Департаменту городского хозяйства Администрации города Омска обеспечить контроль за созданием резервных запасов топлива для прохождения максимальных нагрузок.
8. Администрациям административных округов города Омска подготовить предложения по участию в работе комиссий по проверке готовности к отопительному периоду представителей структурных подразделений Администрации города Омска.

9. Департаменту городского хозяйства Администрации города Омска, администрациям административных округов города Омска до 15 июля 2022 года создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.

10. Распорядителям бюджетных средств бюджета города Омска обеспечивать своевременную оплату услуг энергоснабжающих организаций.

11. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска. 
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности

Мэра города Омска 







Е.В. Фомин

Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от 1 июля 2022 года № 521-п

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного периода 2021 – 2022 годов

Подготовка предприятий, обслуживающих инженерную инфраструктуру города Омска, проводилась в соответствии с планами ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, призванными обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства города Омска в отопительный период 2021 – 2022 годов.
Ход подготовки к отопительному периоду координировался и контролировался Администрацией города Омска, что обеспечило должный уровень реализации запланированных мероприятий и, соответственно, устойчивую работу систем жизнеобеспечения города Омска в отопительный период 2021 – 2022 годов.
В соответствии с пунктом 10 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», установлены следующие сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду: для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 1 ноября, для муниципальных образований – не позднее 15 ноября.
Администрацией города Омска 11 ноября 2021 года получен паспорт готовности к отопительному периоду. Шестой год подряд паспорт готовности к отопительному периоду получен в надлежащий срок.
Ресурсоснабжающими организациями подготовлены 64 теплоисточника, 1411 км тепловых сетей, заменено 16,1 км тепловых сетей, подготовлено 1959 км водопроводных сетей, заменено 10,8 км водопроводных сетей, выполнены работы по освидетельствованию и диагностированию сосудов сжиженного газа, приборному обследованию газопроводов низкого давления, текущему ремонту запорной арматуры.
Согласно постановлению Администрации города Омска от 14 сентября 2021 года № 567-п «О начале отопительного периода 2021 – 2022 годов» отопительный период начат с 16 сентября 2021 года.
Теплоснабжающие организации обеспечили подачу тепловой энергии в первую очередь в образовательные организации: дошкольные, общеобразовательные, специальные (коррекционные), для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительного образования; медицинские организации; дома-интернаты для престарелых и инвалидов; многоквартирные дома, оборудованные общедомовыми приборами учета тепловой энергии. Все объекты жилищного фонда и социальные объекты города Омска были обеспечены тепловой энергией своевременно.
Анализ итогов отопительного периода 2021 – 2022 годов свидетельствует об уменьшении количества технологических отключений по теплоснабжению на 1 процент, по холодному водоснабжению на 1 процент, по газоснабжению на 16 процентов, по электроснабжению на 2 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 
Все отключения имели характер технологических сбоев и инцидентов и устранялись в нормативные сроки.
Постановлением Администрации города Омска от 26 апреля 2022 года № 270-п «О режимах летнего горячего водоснабжения и окончании отопительного периода 2021 – 2022 годов» отопительный период в городе Омске завершен 27 апреля 2022 года. Продолжительность отопительного периода 2021 – 2022 годов составила 223 дня при средней многолетней продолжительности 221 день. 
Указанным постановлением ресурсоснабжающим организациям города Омска утверждены графики остановок теплоисточников с прекращением горячего водоснабжения в весенне-летний период 2022 года для выполнения работ по подготовке к предстоящему отопительному периоду.

В целях подготовки жилищно-коммунального комплекса города Омска к отопительному периоду 2022 – 2023 годов в летнее время будут проводиться ремонтные работы на инженерных сетях и коммуникациях, подготовка 64 теплоисточников (из них 28 котельных Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания»), около 1,5 тысяч км тепловых сетей в двухтрубном исчислении (из них 1000 км Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания»), подготовка тепловых узлов и внутридомовых инженерных коммуникаций в 5763 многоквартирных домах, подготовка электрических и газовых сетей и сооружений, 1900 км сетей водоснабжения и 1317 км сетей водоотведения. Данные работы уже ведутся и продлятся до сентября 2022 года.

Акционерным обществом «ОмскВодоканал» запланирована замена около 10 км водопроводных сетей.

Акционерным обществом «Омскэлектро» планируется выполнить капитальный ремонт 320 участков кабельных линий и 40 км воздушных линий.

Акционерным обществом «Омскгоргаз» запланированы работы по освидетельствованию сосудов сжиженного газа, диагностированию сосудов сжиженного газа, находящихся в эксплуатации более 35 лет, приборное обследование газопроводов низкого давления.

Финансовые средства на подготовку к отопительному периоду 2022 – 2023 годов заложены в инвестиционных программах предприятий, обслуживающих инженерную инфраструктуру города Омска (около 567 млн. руб.).
Основной целью данных работ является получение паспорта готовности к отопительному периоду и безаварийное прохождение предстоящего отопительного периода в городе Омске.

Своевременное и четкое выполнение полного комплекса намеченных мероприятий позволит качественно подготовиться, получить паспорт готовности к отопительному периоду, своевременно начать и безаварийно провести отопительный период 2022 – 2023 годов.
___________________

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Омска

от 1 июля 2022 года № 521-п

ГРАФИК

обеспечения полной готовности жилищного фонда города Омска

к работе в зимних условиях 2022 – 2023 годов

	№ п/п
	Наименование административного округа
	Всего домов
	июнь
	июль
	август
	сентябрь

	
	
	
	1 – 10
	11 – 20
	21 – 30
	1 – 10
	11 – 20
	21 – 31
	1 – 10
	11 – 20
	21 – 31
	1 – 15

	1
	Кировский
	1018
	123
	257
	416
	563
	685
	802
	891
	936
	984
	1018

	2
	Ленинский
	860
	50
	140
	230
	290
	370
	460
	550
	660
	750
	860

	3
	Октябрьский
	940
	0
	48
	144
	260
	385
	577
	671
	721
	810
	940

	4
	Советский
	1420
	207
	350
	488
	635
	780
	878
	1008
	1141
	1185
	1420

	5
	Центральный
	1503
	89
	150
	295
	425
	674
	789
	1206
	1389
	1487
	1503

	Всего:
	5741
	469
	945
	1573
	2173
	2894
	3506
	4326
	4847
	5216
	5741


