2

ПРОЕКТ
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах реализации инициативного проекта
на территории города Омска
1. Наименование инициативного проекта:

«Радуга детства»
2. Место реализации инициативного проекта:
Между административным зданием по ул. 11-я Чередовая, д. 1 и многоквартирным жилым домом по ул. Крыловская, д. 31.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:
3.1 тип объекта:
Объект благоустройства (детская площадка).
3.2 собственник объекта 
Муниципальное образование города Омска.
4. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно: 4000 человек.
5. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:

1.Контракт № Ф.2022.001109 от 27.09.2022 срок выполнение работ в течение 50 дней с даты заключения контракт.

2. Контракт № Ф.2023.000238 от 07.04.2023 срок выполнения работ с даты заключения контракта по 30.06.2023 года (Резиновая крошка).

6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

	№ п/п
	Вид источника
	План
(рублей)
	Факт
(рублей)
	Отклонение
(рублей)
	Причина отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Средства бюджета города Омска
	597 126,20
	592 800,00
	4 326,20
	

	2.
	Средства физических лиц
	37 222,24
	31 200,00
	6 022,24
	

	3.
	Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	
	
	
	

	Всего
	634 348,44
	
	10 348,44
	


6.1 нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):
	№ п/п
	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя
	Наименование формы нефинансового участия
	Единица измерения
	Количество 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	—
	—
	—
	—

	2.
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	


7. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):
Фото прилагаются.

Первый заместитель директора 
департамента городского хозяйства 

Администрации города Омска

                                     М.А. Горчаков
«___» ___________ 20__ г.

