Информация

о результатах  проверок департамента жилищной политики Администрации города Омска за 4 квартал 2022 года
	Сфера

законодательства
	Органы, 

осуществившие проверку
	Результат проверки
	Выявленные нарушения
	Принятые меры

	Использование средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и проведение капитального ремонта многоквартирных домов, а также использование средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, сформированных за счет средств Фонда национального благосостояния, на предоставление займов юридическим лицам в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры 
	Управление Федерального казначейства по Омской области
	Справка о завершении контрольных действий от 06.12.2022 
	- невыполнение обязательств по обеспечению доступности помещений, приобретаемых в рамках реализации региональной адресной программы Омской области № 117-п для маломобильных групп населения;

- не обеспечено расселение  90% общей площади аварийного жилищного фонда в рамках первого года этапа 2021 года;
- нарушение технических характеристик квартир, несоответствие требованиям установленных в муниципальных контрактах;
- приобретение в рамках Региональной адресной программы Омской области № 117-п жилого помещения, не соответствующего санитарным и техническим нормам и правилам, а также требованиям благоустроенности, п.п.10, 16 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47;
- недостижение значений результатов использования субсидий в рамках II этапа Региональной адресной программы Омской области № 117-п.
.
	Информирование жителей аварийных домов об условиях, способах, сроках обеспечения жилищных прав, в том числе о возможности преимущественного предоставления жилых помещений на первом или втором этаже для маломобильных групп населения проведено, заявления от собственников жилых помещений, относящихся к маломобильным группам населения не поступали.
В настоящее время указанный показатель муниципальным образованием город Омск достигнут и составляет 100%.
По факту выявленных дефектов жилых помещений продавцам ИП Манаеву А.В., Титовой О.В., ИП Дудкину О.В. направлены претензии с требованием об их устранении.

Обоснованность предъявленных замечаний является предметом судебного спора.
II этап Программы завершен. Департаментом обеспечена результативность использования предусмотренных в рамках II этапа Программы средств.




