2

ПРОЕКТ
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах реализации инициативного проекта
на территории города Омска
1. Наименование инициативного проекта: Сквер «Дружба».
2. Место реализации инициативного проекта: территория вблизи многоквартирного дома 1 по улице Товстухо.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:
3.1 тип объекта: благоустройство общественной территории.
3.2 собственник объекта: земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
4. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно: 1500 человек.
5. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 
08.08.2023 – 31.10.2023.
6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

	№ п/п
	Вид источника
	План
(рублей)
	Факт
(рублей)
	Отклонение
(рублей)
	Причина отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Средства бюджета города Омска
	3 539 403,41
	3 538 500,91
	-902,50
	Отклонение сложилось в результате экономии, полученной от проведения конкурентных процедур, от заключения муниципальных контрактов. Оплата произведена за фактически выполненные работы.

	2.
	Средства физических лиц
	
	
	
	

	3.
	Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	
	
	
	

	Всего
	3 539 403,41
	3 538 500,91
	-902,50
	


6.1 нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):
	№ п/п
	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя
	Наименование формы нефинансового участия
	Единица измерения
	Количество 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	—
	—
	—
	—

	2.
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	


7. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта): 
Подготовительные работы (демонтаж старого покрытия; расчистка территории от поросли), благоустройство территории, включающее в себя устройство пешеходно-тропиночных связей, установку дивана паркового, урн, вазонов, посадку деревьев, обустройство детской игровой площадки, установка игрового оборудования, обустройство спортивной площадки с резиновым покрытием. 
Ответственным за реализацию инициативного проекта Сквер «Дружба» является администрация Октябрьского административного округа города Омска.
Фото прилагаются.
Глава администрации 
Октябрьского административного 
округа города Омска                                                                                       Д.С. Котов
«___» ___________ 20__ г.

