2

ПРОЕКТ
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах реализации инициативного проекта
на территории города Омска
1. Наименование инициативного проекта: «Светлое детство»
2. Место реализации инициативного проекта: территория вблизи многоквартирного дома 289 по улице В.Ф. Маргелова.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:
3.1 тип объекта: детская  площадка.
3.2 собственник объекта: земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
4. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно: 
2214 человека.
5. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 08.08.2023 – 31.10.2023.
6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

	№ п/п
	Вид источника
	План
(рублей)
	Факт
(рублей)
	Отклонение
(рублей)
	Причина отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Средства бюджета города Омска
	8 646 851,18
	7 523 755,30
	-1 123 095,88
	Отклонение сложилось в результате экономии, полученной от проведения конкурентных процедур, от заключения муниципальных контрактов. Оплата произведена за фактически выполненные работы.

	2.
	Средства физических лиц
	14 000,00
	11 998,39
	-2 001,61
	

	3.
	Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	
	
	
	

	Всего
	8 660 851,18
	7 535 753,69
	-1 125 097,49
	


6.1 нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):
	№ п/п
	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя
	Наименование формы нефинансового участия
	Единица измерения
	Количество 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	—
	—
	—
	—

	2.
	
	
	
	

	
	Всего
	—
	—
	—


7. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):
Подготовительные работы (валка деревьев, корчевка пней, демонтаж малых архитектурных форм), благоустройство территории (обустройство пешеходных подходов к детской площадке, установка лавочек со спинками 
(5 шт.), урн (5 шт.)), обустройство металлического ограждения детской площадки с искусственным бесшовным покрытием и малыми архитектурными формами (детский игровой комплекс (3 шт.), качалка-балансир (1 шт.), качели (3 шт.), карусель с 6-ю сидениями (1 шт.), установка информационного щита. 
Ответственным за реализацию инициативного проекта «Светлое детство» является администрация Ленинского административного округа города Омска.
Фото прилагаются.
Глава администрации 
Ленинского административного округа 
города Омска                                                                                               Д.Н. Зярко
«___» ___________ 20__ г.

