2

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах реализации инициативного проекта
на территории города Омска
1. Наименование инициативного проекта:

Инициативный проект «Спортивно-игровая площадка «Звездочка»
2. Место реализации инициативного проекта: вблизи дома № 62, корпус 4 по улице Звездова.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

3.1 тип объекта: благоустройство спортивно-игровой площадки
3.2 собственник объекта: муниципальное образование городской округ город Омск
4. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно:                          2058 человек.
5. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.07.2023- 31.10.2023.
6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

	№ п/п
	Вид источника
	План
(рублей)
	Факт
(рублей)
	Отклонение
(рублей)
	Причина отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Средства бюджета города Омска
	5428607,35
	5202317,71
	226289,64
	По факту выполненных работ

	2.
	Средства физических лиц
	
	
	
	

	3.
	Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	
	
	
	

	Всего
	5428607,35
	5202317,71
	226289,64
	


6.1 нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):
	№ п/п
	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя
	Наименование формы нефинансового участия
	Единица измерения
	Количество 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	


7. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Подготовительные работы (расчистка территории от поросли), обустройство металлического ограждения детской игровой и спортивной площадок с устройством искусственного бесшовного резинового покрытия, установка детского игрового оборудования, тренажеров, скамей, урн, гандбольных ворот с щитами для игр в баскетбол, устройство системы освещения территории на солнечных батареях.
[image: image1.jpg]3
: \ b S - / \ )
) A 4 = = i
4
=3 . !
|
5 /
e L
|
|
: : I
A L
1
i\
&N = W [}

7\‘

i

A
©
“.

[ ER L
=
NSNS

2l





[image: image2.jpg]-;é/ N e 5;;?‘ ~
F 4 { --.‘.4'.;5‘!.'» ’J{é{ ;%‘?’
VY ; a0 4
a4 A /

g‘g’{ : :l‘ﬁ S \)*-

%
T

[ 4 RS
Vi '%&' @/‘4

L~

A % )

Rt lx.“;‘\';.::
T

—call] ' ‘l-@:} |
0, @

L

ST
L T





[image: image3.jpg]¥ X .
B9 e .
e -
e . e
R = s - o == e — s
B s
AN =
\\\ﬂ\‘ K« s
7 L £=
L - < £ =
\\ A\
3 N A v 5
L]
“ =
S i

N N R
V=
) ,&'
f.l
= T
A\ Y
Vs
///, i X — o=
WRON
B 5
GG e
4.&,... 9 . =
R 2\ = |
® e ¥ .wﬁw A \
\1 Y
3N o
& [ |
= e =
& AR TN o N V
o = \
N \
SN\ ;
Txg! |
|
= |
g /
=
*
\
. \
T — e
SEAC 2
e fra s
e B = T
- P e |
! 5 B ,
H‘, 11 St == =,
o/ (83 1 = \
H 114 =
sl F 11 —=
RS : = =
i H.IA'_.M = — = T
T sl ) T T =
| L] O e 5o
=._,L X =
U iy .HL..J
| A =
| D s o= =
A & = ===
| _ =T —- 5 TS e s O = _|
_— = — ~
4 N B2
E— ; s_s e

- | ,

=

|
|
V”
/[RE

|i]|1

|I
i
Il
W
I
(/&

I

Il
I H
|

!
/!

b

II-‘ |

————

Wi
A

LD e ; MV Z
2 L T T SUS
S A AL AT




Ответственным от Администрации города Омска за реализацию инициативного проекта «Спортивно-игровая площадка «Звездочка» является администрация Центрального административного округа города Омска.
