2

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах реализации инициативного проекта
на территории города Омска
1. Наименование инициативного проекта:

Инициативный проект «Солнечный скверик»
2. Место реализации инициативного проекта: территория в городе Омске между многоквартирными домами № 15/1, № 163 по улице                           2-я Совхозная, вблизи здания № 19А по улице 2-я Совхозная.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

3.1 тип объекта: благоустройство общественной территории, устройство детской игровой площадки.
3.2 собственник объекта: муниципальное образование городской округ город Омск.
4. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно:                          1045 человек.
5. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 03.04.2023- 30.10.2023.
6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

	№ п/п
	Вид источника
	План
(рублей)
	Факт
(рублей)
	Отклонение
(рублей)
	Причина отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Средства бюджета города Омска
	1978812,63
	1978811,91
	0,72
	По факту выполненных работ

	2.
	Средства физических лиц
	61521,00
	61520,98
	0,02
	

	3.
	Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	
	
	
	

	Всего
	2040333,63
	2040332,89
	0,74
	


6.1 нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):
	№ п/п
	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя
	Наименование формы нефинансового участия
	Единица измерения
	Количество 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	


7. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Подготовительные работы (расчистка территории от поросли), устройство пешеходных дорожек с покрытием из асфальтобетона, устройство искусственного бесшовного резинового покрытия детской площадки, установка детского игрового оборудования, скамей, урн.
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



Ответственным от Администрации города Омска за реализацию инициативного проекта «Солнечный скверик» является администрация Центрального административного округа города Омска.
