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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 6 октября 2014 года № 1354-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска 
от 14 октября 2013 года № 1172-п

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановлением Мэра города Омска от 30 июня 2008 года            № 491-п «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Омска на очередной финансовый год и плановый период», постановляю:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы»
 на 2014 – 2018 годы» к постановлению Администрации города Омска
 от 14 октября 2013 года № 1172-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы» следующие изменения:

1) Паспорт муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) раздел 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2                     к настоящему постановлению;
3) в подпрограмме «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства»: 

- таблицу «Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы» раздела 4 «Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения» дополнить строкой 4.1 следующего содержания:


	4.1
	Площадь обустроенных тротуаров
	Тысяча квадратных метров
	Значение целевого индикатора определяется по общей площади тротуаров, обустроенных в отчетном периоде, по данным ДГХ на основании отчета об исполнении муниципального задания на выполнение муниципальной работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа


- абзацы первый – восьмой раздела 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2018 годы формируется за счет средств федерального бюджета и бюджета города Омска и составляет 5147424411,74 руб., в том числе:

1) за счет средств бюджета города Омска – 4541977781,74 руб., из них:

- 2014 год – 926659347,34 руб.;

- 2015 год – 813244916,06 руб.;

- 2016 год – 991356258,13 руб.;

- 2017 год – 1049187561,23 руб.;

- 2018 год – 761529698,98 руб.;
2) за счет средств федерального бюджета – 605446630,00 руб., из них:

- 2014 год – 605446630,00 руб.»;

4) в подпрограмме «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта»: 

- абзац 5 раздела 3 «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Данная задача реализуется путем компенсации недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим услуги по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом, связанных с предоставлением мер социальной поддержки граждан при оплате проезда и провоза ручной клади 
в пассажирском транспорте общего пользования на территории города Омска, а также путем приобретения подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок.»;
- в разделе 4 «Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения»:

абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:

«Решение задачи 2 «Обеспечение потребности населения в услугах 
по перевозке пассажиров транспортом общего пользования» подпрограммы обеспечивается реализацией мероприятия 1 «Компенсация недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки» 
и мероприятия 2 «Приобретение подвижного состава».
Реализация мероприятия 1 «Компенсация недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки» подпрограммы предусматривает компенсацию разницы между предельными тарифами 
за разовую поездку на перевозку пассажиров в городе Омске в автобусах, троллейбусах, трамваях, установленными Региональной энергетической комиссией Омской области, и размером оплаты проезда и провоза ручной клади, установленным статьей 1 Решения Омского городского Совета
от 26 декабря 2012 года № 99 «О мерах социальной поддержки граждан при оплате проезда в пассажирском транспорте общего пользования 
на территории города Омска».

Реализация мероприятия 2 «Приобретение подвижного состава» подпрограммы предусматривает организацию приобретения подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок в городе Омске.»;

таблицу «Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы» дополнить строкой 3 следующего содержания:


	3
	Количество приобретенного подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок
	Единица
	Значение целевого индикатора определяется по количеству приобретенного подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок в отчетном периоде по данным ДТ на основании отчета об использовании субсидий


- абзацы первый – восьмой раздела 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2018 годы формируется за счет средств областного бюджета и бюджета города Омска 
и составляет 449531700,41 руб., в том числе:

1) за счет средств бюджета города Омска – 349531700,41 руб., из них:

- 2014 год – 144443361,68 руб.;

- 2015 год – 113152178,34 руб.;

- 2016 год – 41136627,99 руб.;

- 2017 год – 41149766,20 руб.;

- 2018 год – 9649766,20 руб.;
2) за счет средств областного бюджета – 100000000,00 руб., из них:

- 2014 год – 100000000,00 руб.»;
5) приложение № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства 
и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

6) приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» 
на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления 
в силу Решения Омского городского Совета «О бюджете города Омска 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска 


          
                   
          В.В. Двораковский

Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от 6 октября 2014 года № 1354-п
«ПАСПОРТ

муниципальной программы города Омска
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» 
на 2014 – 2018 годы

	Наименование муниципальной программы города Омска (далее – муниципальная программа)
	«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска

	Участники муниципальной программы
	Департамент транспорта Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска

	Сроки реализации муниципальной программы
	С 1 января 2014 года по 31 декабря 2018 года

	Цель и задачи муниципальной программы
	Цель муниципальной программы – повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения.

Задачи муниципальной программы:

1) обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности города Омска, и безопасности дорожного движения;

2) обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта и его развитие

	Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
	На реализацию муниципальной программы планируется направить 5596956112,15 руб., в том числе:

- за счет средств бюджета города Омска – 4891509482,15 руб.;

- за счет средств областного бюджета – 100000000,00 руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 605446630,00 руб.;

в том числе по годам реализации:

1) в 2014 году – 1776549339,02 руб.;

- за счет средств бюджета города Омска – 1071102709,02 руб.;

- за счет средств областного бюджета – 100000000,00 руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 605446630,00 руб.;

2) в 2015 году – 926397094,40 руб.;

- за счет средств бюджета города Омска – 926397094,40 руб.;

3) в 2016 году – 1032492886,12 руб.;

- за счет средств бюджета города Омска – 1032492886,12 руб.;

4) в 2017 году – 1090337327,43 руб.;

- за счет средств бюджета города Омска – 1090337327,43 руб.;

5) в 2018 году – 771179465,18 руб.;

- за счет средств бюджета города Омска – 771179465,18 руб.

	Перечень подпрограмм муниципальной программы
	- «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства»;

- «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта»

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Реализация муниципальной программы позволит:

- снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения до 47,4%;

- повысить эффективность функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения за счет увеличения количества светофорных объектов на 8,4%, дорожных знаков на 27,6%;

- повысить уровень комфортности использования участниками дорожного движения улично-дорожной сети города посредством увеличения количества перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в автоматизированную систему управления дорожным движением, в 2,5 раза;

- обеспечить регулярность движения пассажирского транспорта на линиях на уровне не ниже 95%


Приложение № 2
к постановлению Администрации города Омска

от 6 октября 2014 года № 1354-п
«4. Объем и источники финансирования муниципальной программы
	Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы
	Объем финансирования муниципальной программы, руб.

	
	Всего
	в том числе по годам реализации муниципальной программы

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства»

	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	3422507012,55
	605941047,12
	602282820,14
	838179265,51
	686551939,89
	689551939,89

	за счет средств бюджета города Омска
	3422507012,55
	605941047,12
	602282820,14
	838179265,51
	686551939,89
	689551939,89

	Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе:
	310299313,48
	48228266,51
	55562913,92
	63744052,62
	70786321,34
	71977759,09

	за счет средств бюджета города Омска
	310299313,48
	48228266,51
	55562913,92
	63744052,62
	70786321,34
	71977759,09

	Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	1414618085,71
	877936663,71
	155399182,00
	89432940,00
	291849300,00
	0,00

	1) за счет средств бюджета города Омска
	809171455,71
	272490033,71
	155399182,00
	89432940,00
	291849300,00
	0,00

	2) за счет средств федерального бюджета
	605446630,00
	605446630,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого на реализацию подпрограммы 1, всего,

в том числе:
	5147424411,74
	1532105977,34
	813244916,06
	991356258,13
	1049187561,23
	761529698,98

	1) за счет средств бюджета города Омска
	4541977781,74
	926659347,34
	813244916,06
	991356258,13
	1049187561,23
	761529698,98

	2) за счет средств федерального бюджета
	605446630,00
	605446630,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного 

функционирования городского пассажирского транспорта»

	Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе:
	449531700,41
	244443361,68
	113152178,34
	41136627,99
	41149766,20
	9649766,20

	1) за счет средств бюджета города Омска
	349531700,41
	144443361,68
	113152178,34
	41136627,99
	41149766,20
	9649766,20

	2) за счет средств областного бюджета
	100000000,00
	100000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого на реализацию подпрограммы 2, всего,

в том числе:
	449531700,41
	244443361,68
	113152178,34
	41136627,99
	41149766,20
	9649766,20

	1) за счет средств бюджета города Омска
	349531700,41
	144443361,68
	113152178,34
	41136627,99
	41149766,20
	9649766,20

	2) за счет средств областного бюджета
	100000000,00
	100000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего на реализацию муниципальной программы,

в том числе:
	5596956112,15
	1776549339,02
	926397094,40
	1032492886,12
	1090337327,43
	771179465,18

	1) за счет средств бюджета города Омска
	4891509482,15
	1071102709,02
	926397094,40
	1032492886,12
	1090337327,43
	771179465,18

	2) за счет средств областного бюджета
	100000000,00
	100000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3) за счет средств федерального бюджета
	605446630,00
	605446630,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	3422507012,55
	605941047,12
	602282820,14
	838179265,51
	686551939,89
	689551939,89

	за счет средств бюджета города Омска
	3422507012,55
	605941047,12
	602282820,14
	838179265,51
	686551939,89
	689551939,89

	Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе:
	759831013,89
	292671628,19
	168715092,26
	104880680,61
	111936087,54
	81627525,29

	1) за счет средств бюджета города Омска
	659831013,89
	192671628,19
	168715092,26
	104880680,61
	111936087,54
	81627525,29

	2) за счет средств областного бюджета
	100000000,00
	100000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	1414618085,71
	877936663,71
	155399182,00
	89432940,00
	291849300,00
	0,00

	1) за счет средств бюджета города Омска
	809171455,71
	272490033,71
	155399182,00
	89432940,00
	291849300,00
	0,00

	2) за счет средств федерального бюджета
	605446630,00
	605446630,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение № 3
к постановлению Администрации города Омска

от 6 октября 2014 года № 1354-п
«Приложение № 1

к муниципальной программе города Омска
 «Развитие дорожного хозяйства и
транспортной системы» на 2014 – 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы
	№

п/п
	Наименование

мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма)


	Срок 

реализации мероприятия подпрограммы
	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы
	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
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	Цель муниципальной программы города Омска – «Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения»

	Задача муниципальной программы города Омска – «Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности города Омска, и безопасности дорожного движения»



	Подпрограмма муниципальной программы города Омска –  «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства»




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Задача 1 подпрограммы –

«Организация ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных сооружений на них»
	Всего, 

в том числе:
	3422507012,55
	605941047,12
	602282820,14
	838179265,51
	686551939,89
	689551939,89
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет города Омска
	 3422507012,55
	605941047,12
	602282820,14
	838179265,51
	686551939,89
	689551939,89
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Содержание 

и текущий ремонт действующей сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2014
	2018
	ДГХ
	Всего,

в том числе:
	3024022124,52
	556458404,63
	561344585,56
	648226195,19
	627496469,57
	630496469,57
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, на которых выпол-няются работы по текущему содержанию
	км
	1432,6
	1432,6
	1432,6
	1432,6
	1434,45

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	3024022124,52
	556458404,63
	561344585,56
	648226195,19
	627496469,57
	630496469,57
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Площадь обустроенных тротуаров
	тыс.кв.м
	-
	15,75
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество приобретенной дорожно-

строительной и специальной техники
	ед.
	26
	30
	22
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность паспортизирован-ных автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
	км
	19,79
	22,42
	121,90
	122,75
	122,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена 

оценка

технического состояния
	км
	73,55
	61,27
	61,27
	20,42
	20,42

	1.2
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
	2014
	2018
	ДГХ
	Всего, 

в том числе:
	221318983,48
	13433983,48
	4510000,00
	151115000,00
	26130000,00
	26130000,00
	Площадь отремонтирован-ных автомобиль-ных дорог общего пользования местного

значения
	тыс. кв.м
	10,6
	5,0
	167,4
	28,9
	28,9

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	221318983,48
	13433983,48
	4510000,00
	151115000,00
	26130000,00
	26130000,00
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	2014
	2018
	ДГХ
	Всего, 

в том числе:
	39084271,00
	10644271,0
	9480000,0
	9480000,0
	4740000,0
	4740000,0
	Площадь отремонтирован-ных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	тыс. кв.м
	17,5
	15,6
	15,6
	7,8
	7,8

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	39084271,00
	10644271,0
	9480000,0
	9480000,0
	4740000,0
	4740000,0
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.4
	Содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений
	2014
	2018
	ДГХ
	Всего, 

в том числе:
	138081633,55
	25404388,01
	26948234,58
	29358070,32
	28185470,32
	28185470,32
	Количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняются работы по текущему содержанию
	объект
	17
	19
	19
	19
	19

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	138081633,55
	25404388,01
	26948234,58
	29358070,32
	28185470,32
	28185470,32
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача 2 подпрограммы –

«Обеспечение безопасности дорожного движения»
	Всего, 

в том числе:
	310299313,48
	48228266,51
	55562913,92
	63744052,62
	70786321,34
	71977759,09
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет города Омска
	310299313,48
	48228266,51
	55562913,92
	63744052,62
	70786321,34
	71977759,09
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Нанесение дорожной разметки
	2014
	2018
	ДТ
	Всего, 

в том числе:
	67668155,05
	7142240,50
	8320840,61
	17401691,32
	17401691,31
	17401691,31
	Площадь дорожной разметки типа «зебра», нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
	тыс. кв.м
	12,87
	17,50
	30,00
	30,00
	30,00

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	67668155,05
	7142240,50
	8320840,61
	17401691,32
	17401691,31
	17401691,31
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Площадь продольной дорожной

 разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
	тыс.

кв. м
	32,82
	32,30
	83,20
	83,20
	83,20

	2.2
	Содержание и устройство светофорных объектов
	2014
	2018
	ДТ
	Всего,

в том числе:
	160018661,13
	28634186,01
	32982489,43
	31607137,42
	33158435,26
	33636413,01
	Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполня-ются работы по содержанию и ремонту
	объект
	238
	261
	266
	272
	278

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	160018661,13
	28634186,01
	32982489,43
	31607137,42
	33158435,26
	33636413,01
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество светофорных 

объектов, 

установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного

 значения 
	объект
	4
	5
	6
	6
	6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД 
	объект
	15
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отношении 

которой выполняются работы по содержанию и ремонту
	объект
	30
	45
	55
	65
	75

	2.3
	Содержание

и устройство дорожных знаков
	2014
	2018
	ДТ
	Всего, 

в том числе:
	82612497,30
	12451840,00
	14259583,88
	14735223,88
	20226194,77
	20939654,77
	Количество дорожных 

знаков, установленных  на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения, 

в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту
	объект
	18111
	21886
	23886
	25886
	28886

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	82612497,30
	12451840,00
	14259583,88
	14735223,88
	20226194,77
	20939654,77
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество дорожных 

знаков, установленных  

на автомобильных дорогах общего пользования местного

значения 
	объект
	1500
	2000
	2000
	2000
	3000

	3
	Задача 3 подпрограммы –

«Строительство и реконструкция улично-дорожной сети»
	Всего, 

в том числе:
	1414618085,71
	877936663,71
	155399182,00
	89432940,00
	291849300,00
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	2
	1
	6
	6
	-

	
	
	1. Бюджет города Омска
	809171455,71
	272490033,71
	155399182,00
	89432940,00
	291849300,00
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Феде-

ральный бюджет
	605446630,00
	605446630,00
	-
	-
	-
	-
	Протяженность реконструирован-ного

 (построенного) объекта 
	км
	12,62
	5,53<*>
	0,50 <*>
	5,40 <*>
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	3.1
	Реконструкция и строительство автомобильной дороги по

ул. 21-я Амурская – ул. Завертяева

от путепроводной развязки через железнодорожные

пути до

ул. Донецкая
	2014
	2015
	ДС
	Всего,

в том числе:
	114473163,00
	74992868,00
	39480295,00
	-
	-
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	114473163,00
	74992868,00
	39480295,00
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструирован-ного (построенного) объекта 
	км
	2,00
	3,25
	-
	-
	-

	3.2
	Реконструкция и строительство путепровода 

по ул. Торговая 

в районе 

станции «Карбышево»
	2014
	-
	ДС
	Всего,

в том числе:
	132190125,00
	132190125,00
	-
	-
	-
	-
	Протяженность реконструирован-ного (построенного) объекта
	км
	3,16
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	49603125,0
	49603125,0
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Феде-

ральный бюджет
	82587000,00
	82587000,00
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Конева от просп. Комарова до моста

им. 60-летия Победы 
	2014
	-
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	17750000,00
	17750000,00
	-
	-
	-
	-
	Протяженность реконструирован-ного (построенного) объекта
	км
	0,60
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	17750000,00
	17750000,00
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Реконструкция транспортной развязки на пересечении

просп. Королева

с ул. Заозерная
	2014
	-
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	4906000,00
	4906000,00
	-
	-
	-
	-
	Протяженность реконструирован-ного (построенного) объекта 
	км
	0,25
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	4906000,00
	4906000,00
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Реконструкция магистрали общегородского значения по

ул. 21-я Амурская

от ул. 24-я Северная

до ул. Завертяева со строительством путепроводной развязки через железнодорожные пути в Центральном административном округе города Омска
	2014
	-
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	289880152,00
	289880152,00
	-
	-
	-
	-
	Протяженность реконструирован-ного (построенного) объекта
	км
	2,75
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	57976032,00
	57976032,00
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Феде-

ральный бюджет
	231904120,00
	231904120,00
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Реконструкция автомобильной дороги  по ул. Андрианова
	2014
	2015
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	21680235,00
	700000,00
	20980235,00
	-
	-
	-
	Наличие

проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	21680235,00
	700000,00
	20980235,00
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструирован-ного (построенного) объекта 
	км
	-
	1,28
	-
	-
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	3.7
	Реконструкция магистрали общего-родского значения по

ул. 24-я Северная

от ул. Королева

до ул. 21-я Амурская в Центральном административном округе города Омска
	2014
	-
	ДС
	Всего,

в том числе:
	357517518,71
	357517518,71
	-
	-
	-
	-
	Протяженность реконструирован-ного (построенного) объекта 
	км
	3,86
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	66562008,71
	66562008,71
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Феде-

ральный бюджет
	290955510,00
	290955510,00
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	Строительство транспортной развязки на пересечении ул.15-я Рабочая с ул.Хабаровская со строительством путепровода через железнодорожные пути
	2015
	2016
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	173736652,00
	-
	94938652,00
	78798000,00
	-
	-
	Наличие

проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	173736652,00
	-
	94938652,00
	78798000,00
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструирован-ного (построенного) объекта 
	км
	-
	1,00<*>
	0,50 <*>
	-
	-

	3.9
	Реконструкция ул.Куйбышева от ул.Масленникова до ул.Бульварная
	2017
	-
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	46938000,00
	-
	-
	-
	46938000,00
	-
	Наличие

проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	46938000,00
	-
	-
	-
	46938000,00
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструирован-ного (построенного) объекта 
	км
	-
	-
	-
	0,90 <*>
	-

	3.10
	Реконструкция ул.Барнаульская от ул.2-я Восточная в направлении ул.8-я Восточная
	2017
	-
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	14007000,00
	-
	-
	-
	14007000,00
	-
	Наличие

проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	14007000,00
	-
	-
	-
	14007000,00
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструирован-ного (построенного) объекта 
	км
	-
	-
	-
	0,60 <*>
	-

	3.11
	Реконструкция ул.Пушкина от ул.Маяковского до ул.Бульварная
	2017
	-
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	16537000,00
	-
	-
	-
	16537000,00
	-
	Наличие

проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	16537000,00
	-
	-
	-
	16537000,00
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструирован-ного (построенного) объекта 
	км
	-
	-
	-
	0,80 <*>
	-

	3.12
	Реконструкция ул.5-я Северная от ул.Арктическая до ул.Челюскинцев
	2017
	-
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	3750000,00
	-
	-
	-
	3750000,00
	-
	Наличие

проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	3750000,00
	-
	-
	-
	3750000,00
	-
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструирован-ного (построенного) объекта 
	км
	-
	-
	-
	0,50 <*>
	-

	3.13
	Реконструкция ул.Мельничная от ул.Семиреченская в направлении ул.О.Кошевого
	2017
	-
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	4280000,00
	-
	-
	-
	4280000,00
	-
	Наличие

проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	4280000,00
	-
	-
	-
	4280000,00
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструирован-ного (построенного) объекта 
	км
	-
	-
	-
	0,30 <*>
	-

	3.14
	Реконструкция ул.О.Кошевого от ул.Мельничная до
ул.5-я Кировская
	2017
	-
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	4280000,00
	-
	-
	-
	4280000,00
	-
	Наличие

проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	4280000,00
	-
	-
	-
	4280000,00
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструирован-ного (построенного) объекта 
	км
	-
	-
	-
	0,80 <*>
	-

	3.15
	Строительство выделенных правоповоротных съездов на перекрестке ул.22 Декабря и Исилькульского тракта
	2016
	2017
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	29700140,00
	-
	-
	1485140,00
	28215000,00
	-
	Наличие

проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	29700140,00
	-
	-
	1485140,00
	28215000,00
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструирован-ного (построенного) объекта 
	км
	-
	-
	-
	0,30 <*>
	-

	3.16
	Строительство выделенных правоповоротных съездов на перекрестке бульвар Архитекторов и ул.Ватутина
	2016
	2017
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	39660100,00
	-
	-
	1983100,00
	37677000,00
	-
	Наличие

проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	39660100,00
	-
	-
	1983100,00
	37677000,00
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструирован-ного (построенного) объекта 
	км
	-
	-
	-
	0,20 <*>
	-

	3.17
	Строительство выделенных правоповоротных съездов на перекрестке ул.Химиков,
ул.22 Апреля и просп.Королева
	2016
	2017
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	31510100,00
	-
	-
	1575600,00
	29934500,00
	-
	Наличие

проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	31510100,00
	-
	-
	1575600,00
	29934500,00
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструирован-ного (построенного) объекта 
	км
	-
	-
	-
	0,30 <*>
	-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	3.18
	Строительство выделенных правоповоротных съездов на перекрестке ул.70 лет Октября и бульвара Архитекторов
	2016
	2017
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	36034000,00
	-
	-
	1801700,00
	34232300,00
	-
	Наличие

проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	36034000,00
	-
	-
	1801700,00
	34232300,00
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструирован-ного (построенного) объекта 
	км
	-
	-
	-
	0,20 <*>
	-

	3.19
	Строительство выделенных правоповоротных съездов на перекрестке ул.Заозерная и просп.Менделеева
	2016
	2017
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	43057900,00
	-
	-
	2152900,00
	40905000,00
	-
	Наличие

проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	43057900,00
	-
	-
	2152900,00
	40905000,00
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструирован-ного (построенного) объекта 
	км
	-
	-
	-
	0,30 <*>
	-

	3.20
	Строительство выделенных правоповоротных съездов на перекрестке ул.Химиков и просп.Менделеева
	2016
	2017
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	32730000,00
	-
	-
	1636500,00
	31093500,00
	-
	Наличие

проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	32730000,00
	-
	-
	1636500,00
	31093500,00
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструирован-ного (построенного) объекта 
	км
	-
	-
	-
	0,20 <*>
	-

	Итого по подпрограмме 
	Всего,

в том числе:
	5147424411,74
	1532105977,34
	813244916,06
	991356258,13
	1049187561,23
	761529698,98
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Бюджет города Омска
	4541977781,74
	926659347,34
	813244916,06
	991356258,13
	1049187561,23
	761529698,98
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Феде-

ральный бюджет
	605446630,00
	605446630,00
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	


Примечание:

ДГХ – департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

ДТ – департамент транспорта Администрации города Омска;

ДС – департамент строительства Администрации города Омска;

АСУДД – автоматизированная система управления дорожным движением.»

___________________

Приложение № 4
к постановлению Администрации города Омска

от 6 октября 2014 года № 1354-п
«Приложение № 2

к муниципальной программе города Омска

«Развитие дорожного хозяйства и

транспортной системы» на 2014 – 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта» муниципальной программы города Омска

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы
	№

п/п
	Наименование
мероприятия подпрограммы 

муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма)


	Срок реализации мероприятия подпрограммы
	Участники муни-ципальной программы, ответст-венные за реализацию мероприя-тия под-программы
	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	Источник финансирования
	Всего
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	Наименование
	Единица измерения
	Значение,  в том числе по годам

 реализации подпрограммы

	
	
	с

(год)
	по

(год)
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Цель муниципальной программы города Омска – «Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения»

	Задача муниципальной программы города Омска – «Обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта и его развитие»

	Подпрограмма муниципальной программы города Омска – «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта»

	1
	Задача 1 подпрограммы –

«Организация регулирования движения городского пассажирского транспорта и координация перевозок городским пассажирским транспортом»
	Всего, в том числе:
	48089700,41
	9443361,68
	9710178,34
	9636627,99
	9649766,20
	9649766,20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет города Омска
	48089700,41
	9443361,68
	9710178,34
	9636627,99
	9649766,20
	9649766,20
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.1
	Организация системы управления движением пассажирского транспорта с использованием спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС
	2014
	2018
	ДТ
	Всего, в том числе:
	48089700,41
	9443361,68
	9710178,34
	9636627,99
	9649766,20
	9649766,20
	Регулярность движения транспортных средств на утвержденных маршрутах пассажирского транспорта 
	%
	95
	95
	95
	95
	95

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	48089700,41
	9443361,68
	9710178,34
	9636627,99
	9649766,20
	9649766,20
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача 2 подпрограммы –

«Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования»
	Всего, в том числе:
	401442000,00
	235000000,00
	103442000,00
	31500000,00
	31500000,00
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Бюджет города Омска
	401442000,00
	135000000,00
	103442000,00
	31500000,00
	31500000,00
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Областной бюджет
	100000000,00
	100000000,00
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Компенсация недополучен-ных доходов, связанных с предоставле-нием мер социальной поддержки
	2014
	2015
	ДТ
	Всего, в том числе:
	306942000,00
	235000000,00
	71942000,00
	-
	-
	-
	Количество перевезенных                                      пассажиров, которым предоставлена мера социальной поддержки 
	тыс. пасса-жиров
	82325,00
	13611,38
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	206942000,00
	135000000,00
	71942000,00
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Областной бюджет
	100000000,00
	100000000,00
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Приобретение подвижного состава 
	2015
	2017
	ДТ
	Всего, в том числе:
	94500000,00
	-
	31500000,00
	31500000,00
	31500000,00
	-
	Количество приобретенного подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок
	ед.
	-
	5
	5
	5
	-

	
	
	
	
	
	Бюджет города Омска
	94500000,00
	-
	31500000,00
	31500000,00
	31500000,00
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по подпрограмме 
	Всего, в том числе:
	449531700,41
	244443361,68
	113152178,34
	41136627,99
	41149766,20
	9649766,20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Бюджет города Омска
	349531700,41
	144443361,68
	113152178,34
	41136627,99
	41149766,20
	9649766,20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Областной бюджет
	100000000,00
	100000000,00
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	


Примечание:

ДТ – департамент транспорта Администрации города Омска.»

____________________
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