PAGE  
24

Информация
о ходе реализации долгосрочных целевых программ города Омска и использовании финансовых средств в 2011 году

В 2011 году в городе Омске осуществлялась реализация 18 долгосрочных целевых программ, направленных на решение вопросов развития социальной, культурной сферы и инфраструктуры города Омска, с учетом мероприятий федеральных, областных целевых программ и приоритетных национальных проектов: 

1) долгосрочная целевая программа города Омска «Спортивный город» на 2009 – 2013 годы, утвержденная постановлением Администрации города Омска от 01.04.2009 № 241-п (далее по тексту пункта 1 – Программа).
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с поставленными задачами по следующим направлениям: 

- развитие материально-технической базы;

- совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы;

- совершенствование системы работы с физкультурными кадрами;

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

В рамках реализации Программы в 2011 году во дворах жилых домов и на территориях общеобразовательных учреждений отремонтировано 16 плоскостных спортивных сооружений: ул. Авиагородок, д. 9, ул. Конева, д. 20, ул. 20 Линия, д. 49, Иртышская набережная, д. 15, ул. Менделеева, д. 43, ул. Круговая, д. 2/1, ул. 10 лет Октября, д. 145, ул. Краснознаменная, д. 21В, ул. Добролюбова, д. 22 (МОУ «Гимназия № 147»), ул. Киевская, д. 4, ул. Красных Зорь, д. 83В, ул. Центральная, д. 10, ул. Маршала Жукова, д. 6, ул. Октябрьская, д. 98, ул. Ватутина, д. 13, корп. 1, ул. Ватутина, д. 13Б. Всего за отчетный период на территории города Омска отремонтировано и обустроено 37 спортивных площадок. 
В 2011 году были организованы общественные работы по благоустройству, содержанию и обслуживанию спортивных площадок в микрорайонах города. Участниками общественных работ осуществлялась подготовка и оформление спортивных площадок к спортивным мероприятиям, ежедневная санитарная уборка площадок от мусора, проводилась разметка полей для игровых видов спорта, ремонтно-восстановительные работы и т.д.

В рамках Программы с целью укрепления материально-технической базы бюджетных учреждений города Омска приобретены наборы спортивного инвентаря для инструкторов-методистов Бюджетного учреждения города Омска «Спортивный город» (мячи для игры в футбол, волейбол, баскетбол), спортивный инвентарь для муниципальных социальных центров для молодежи города Омска и для бюджетных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивного профиля.

Для создания благоприятных условий по организации активного отдыха с использованием средств зимних видов спорта, успешного проведения 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в зимнем спортивном сезоне 2011 – 2012 годов подготовлено 345 единиц спортивных сооружений, в том числе:

- 99 хоккейных площадок;

- 25 ледовых полей для массового катания на коньках;

- 10 лыжных трасс;

- 11 баз проката лыж;

- 15 баз проката коньков;

- 1 горнолыжная трасса;

- 184 площадки для игры в мини-футбол.
Проведена X спартакиада «Спортивный город» по зимней и летней программам. Общее количество участников спартакиады составило 122758 человек (по зимней программе – 56848 человек; по летней – 65910 человек). 

В 2011 году наиболее успешно проведены такие, ставшие уже традиционными, физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, как:

- культурно-спортивный праздник «Рождественские катания»;

- XII городской культурно-спортивный праздник «ВелоОмск – 2011», посвященный Дню России;

- городской спортивный праздник «День стритбола».

Также организованы и проведены: XII открытый городской турнир по баскетболу памяти Заслуженного тренера России В.Н. Промина, открытый Кубок Заслуженного тренера России О.П. Крикорьянца по фехтованию, соревнования по конькобежному спорту «Мемориал Ю.А. Головченко», Всероссийский турнир по фехтованию «Кубок Заслуженного тренера СССР Ю.М. Бычкова», Всероссийские соревнования по велосипедному спорту «Мемориал Олимпийского чемпиона Г. Комнатова», «Мемориал заслуженного тренера СССР Л.И. Живодерова», первенство города Омска по маунтинбайку (велосипедный спорт), городской турнир по пляжному волейболу и др. 

Активно внедряется в организацию спортивных мероприятий по месту жительства «система лиг». Дворовые лиги создаются с учетом востребованности и массовой доступности видов спорта, в целях большего вовлечения жителей Омска в регулярные занятия физической культурой, расширения сферы деятельности дворовых тренеров, пропаганды здорового образа жизни. В 2011 году стартовали новые проекты – «Дворовая волейбольная лига» (приняли участие 20 команд), «Дворовая шахматная лига» (приняли участие 22 команды).

В целях реализации мероприятий по развитию форм семейной физической культуры и спорта на территории города Омска в бюджетных учреждениях города Омска «Спортивный комплекс «Красная звезда», «Спортивный комплекс «Юность» имени С.С. Бовкуна», автономном учреждении города Омска «Спортивный комплекс «Тополиный» существует система льгот на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг. 
В соревнованиях спортивных семей, прошедших в рамках спартакиады по зимней программе, приняли участие 232 семейные команды. 

Всего за отчетный период проведено более 600 спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства, в которых приняло участие более 65 тысяч человек. 

Организация и проведение физкультурно-спортивной работы по месту жительства возложена на БУ города Омска «Спортивный город», инструкторы-методисты которого работают на территориях 76 КТОС. Общее количество инструкторов-методистов БУ города Омска «Спортивный город» в настоящее время составляет 95 человек. 

На протяжении отчетного периода посредством средств массовой информации велась агитационная работа по привлечению омичей к участию в массовых городских соревнованиях. Материалы, освещающие городские спортивные мероприятия, еженедельно размещались на телеканалах средств массовой информации ГТРК «Иртыш», «ТелеОмск-АКМЭ», в газетах: «Домашняя газета» и «Комсомольская правда». В газете «Вечерний Омск» организован еженедельный выпуск рубрики «Спортивный город». Кроме того, организован выпуск специального приложения, посвященного финальным соревнованиям X зимней спартакиады «Спортивный город» и XII культурно-спортивному празднику «ВелоОмск – 2011». Организован выпуск и прокат 8 видеороликов социальной рекламы на телеканалах «ТелеОмск-АКМЭ», «Антенна-7». 

На реализацию мероприятий Программы направлено 8927,0 тыс. рублей;
2) долгосрочная целевая программа города Омска «Омский футбол» на 2009 – 2012 годы, утвержденная постановлением Администрации города Омска от 01.04.2009 № 240-п (далее по тексту пункта 2 – Программа). 

Программа направлена на создание оптимальных условий для развития футбола как социального явления с особой общественной значимостью.

В 2011 году в ходе реализации Программы выполнен ремонт кровли здания бюджетного учреждения дополнительного образования детей города Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Региональный центр подготовки футболистов «Иртыш» (далее – БУ ДОД города Омска «СДЮСШОР «РЦПФ «Иртыш»), приобретен спортивный инвентарь и футбольная экипировка (спортивные костюмы, бутсы) для футболистов школы. 

Проведены работы по ремонту и оборудованию медицинских кабинетов на базе бюджетного учреждения дополнительного образования детей города Омска «Школа высшего спортивного мастерства города Омска».

Обустроены спортивные площадки (укладка основания, разметка поля) во дворах жилых домов и на территориях муниципальных учреждений по следующим адресам: ул. Краснознаменная, 25, ул. Кемеровская, 134, ул. Ермолаева, 5А, 
Б. Зеленый, 4, ул. Андрианова, 36, 6-я Шинная, 9А, ул. Транссибирская, 5, 
ул. Полевая (пос. Николаевка), ул. 20 Партсъезда, 46.
Обеспечено выполнение тренировочного процесса и участие в соревнованиях футбольной команды «Иртыш».
Проведен ряд мероприятий, направленных на совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса, а также увеличение числа занимающихся спортом.
Организовано участие юных футболистов в официальных соревнованиях. 
С целью организованного и качественного отбора в сборные команды БУ ДОД города Омска «СДЮСШОР «РЦПФ «Иртыш» наиболее перспективных воспитанников проводятся зимние и летние первенства спортивной школы по возрастным группам 1996 – 2003 годов рождения. Соревнования проводятся на футбольных полях стадионов «Красная звезда», «Энергия», «Шинник» и крытого футбольного манежа бюджетного учреждения города Омска «Спортивный комплекс «Красная звезда». В 2011 году в первенствах БУ ДОД города Омска «СДЮСШОР «РЦПФ «Иртыш» по футболу приняло участие более 2000 юных футболистов.

В 2011 году на стадионах города проведено первенство города Омска по футболу среди воспитанников спортивных школ и первенство города Омска среди любительских клубов (команд) в двух лигах (дивизионах). Общее количество участников, принявших участие в первенствах, составило более 3000 человек. В период с 9 по 14 января 2011 года в городе Омске проведен Международный юношеский футбольный турнир «Рождественские каникулы», в котором приняли участие 264 человека. С 26 февраля по 4 марта 2011 года проведен турнир по футболу «Кубок Иртыша», количество участников составило 200 человек.
13 августа 2011 года проведен III мемориал Почетного Председателя Федерации футбола Ю.И. Реснянского, в котором участвовали 600 человек. 
16 октября 2011 года проведены финальные соревнования по мини-футболу среди победителей общеобразовательных школ административных округов города Омска. В соревнованиях участвовали 100 человек. 
В период с 20 по 26 октября 2011 года проведен Всероссийский юношеский турнир по футболу на Кубок Мэра города Омска, в котором приняли участие 160 человек. 

Ежегодно подростки и молодежь города Омска принимают активное участие в городских спортивно-массовых мероприятиях.

В 2011 году на 123 спортивных площадках города Омска проведены соревнования по мини-футболу «Дворовая футбольная лига» по летней программе, которые проходили в три этапа по системе «Двор – округ – город», по двум возрастным группам 1993 – 1994 годов рождения и 1992 года рождения и старше. 
С 18 апреля по 29 мая 2011 года состоялись соревнования по летней программе, в которых приняли участие 677 команд (5247 участников). С 1 ноября по 18 декабря 2011 года прошли соревнования по зимней программе, в которых приняли участие 487 команд (3320 участников).

26 июня 2011 года на территории пляжа «Первомайский» состоялся городской турнир по пляжному футболу, в котором приняло участие 10 сборных команд пяти административных округов города Омска. 

В период с 18 по 27 ноября 2011 года на 29 спортивных площадках организован и проведен городской культурно-спортивный праздник «Декада футбола». В соревнованиях по мини-футболу приняли участие 59 команд (472 участника). 

С целью передачи педагогического опыта и повышения профессиональной компетенции тренеров-преподавателей БУ ДОД города Омска «СДЮСШОР «РЦПФ «Иртыш» в 2011 году проведены 10 открытых учебно-тренировочных занятий для начинающих тренеров. 

В 2011 году приобретены комплекты поурочных программ по подготовке юных футболистов и методических рекомендаций по структуре и содержанию тренировочных нагрузок на различных этапах многолетней подготовки футболистов.

26 июня 2011 года был организован и проведен семинар для судей, обслуживающих соревнования «Дворовая футбольная лига».

В течение 2011 года изготовлены и размещены баннеры социальной рекламы, выпущены видео- и аудиоролики социальной рекламы, обеспечен их прокат на теле- и радиоканалах. Также видеоролики транслировались на светодиодных видеоэкранах, расположенных на пересечении центральных автомагистралей и на мониторах в общественном транспорте. Анонсирующая информация размещалась на информационных стендах МУП города Омска «Муниципальные рынки». Электронные баннеры социальной рекламы в период проведения крупных соревнований размещались на городских порталах («Спортивный город», «Город 55», «Омск 300», «БилетОмск», «Здоровый образ жизни в Омске» и др.). Также мероприятия, посвященные футболу, в своем эфире освещали телерадиокомпания ГТРК «Иртыш», корпорация «ТелеОмск-АКМЭ», телерадиокомпания «Антенна-7». 

В целях сбора, хранения музейных предметов и музейных коллекций, связанных с историей и современным развитием футбола в городе Омске, на базе БУ города Омска «СК «Красная звезда» функционирует музейная экспозиция истории омского футбола. Для проведения демонстрации материалов экспозиции музея омского футбола и проведения экскурсий приобретены проектор с экраном и ноутбук. 
На реализацию мероприятий Программы направлено 36359,5 тыс. рублей;
3) долгосрочная целевая программа города Омска «Молодежь города Омска» на 2009 – 2013 годы, утвержденная постановлением Администрации города Омска от 01.04.2009 № 242-п (далее по тексту пункта 3 – Программа).

Программа направлена на содействие созданию правовых, социально-экономических, организационных, культурных и иных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению подростков и молодежи города Омска.

В рамках реализации мероприятий Программы по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде, правовой защите и социальной адаптации молодежи разработаны и реализуются планы по противодействию злоупотреблению наркотиками и профилактике социально-вредных явлений в молодежной среде.
С целью противодействия злоупотреблению наркотиками и профилактики социально вредных явлений в молодежной среде на территории города Омска:

· в подростково-молодежном клубе «Энтузиаст» состоялся методический день по вопросу: «Эффективность работы социальных учреждений с молодежью и семьями, относящимися к категории «группы риска», участниками которого стали специалисты учреждений, работающих с подростками и семьями «группы риска», представители КЦСОН «Любава», УМВД России по городу Омску, КТОС «Ермак», ПУ № 46;
· социальные педагоги, психологи и специалисты по работе с молодежью муниципальных социальных центров для молодежи принимали участие в реализации комплексных межведомственных профилактических операций 
«Я выбираю жизнь», «Малыш», «Контингент», «Семья»;
· осенью 2011 года организованы экскурсии в суды города Омска, где несовершеннолетние, относящиеся к «группе риска», стали свидетелями итогов судебных разбирательств – вынесения приговоров.
В рамках совместной работы с федеральным казенным учреждением «Омская воспитательная колония «Морозовка» Управления Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации по Омской области» продолжено оказание социальных услуг, способствующих реабилитации выпускников колонии.
В период с 24 октября по 12 декабря 2011 года проведена социальная профилактическая акция «Первокурсник». Итогом акции стало проведение 58 встреч в 50 образовательных учреждениях с охватом аудитории слушателей более 8 тысяч участников.

С целью организации профилактических мероприятий для подростков и молодежи в отчетном году проведено более 80 антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 
Специалисты муниципальных социальных центров для молодежи провели акции: «Мир без наркотиков», «Стоп-наркотик», «День без табака». Волонтерами на дворовых досуговых площадках при подростково-молодежных клубах по месту жительства организованы программы: «Зависимость, виды зависимости», «Алкогольная зависимость от пива»; «Вред курения», «Здоровый образ жизни – здоровое будущее».
Под девизом «Мир без наркотиков» проведена профилактическая акция «Твое время», участниками которой стали дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В акции приняли участие более 10000 несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних.
Обеспечена выплата надбавок к тарифной ставке (окладу) педагогам-организаторам, социальным педагогам, специалистам по работе с молодежью, методистам, заместителям директоров, директорам муниципальных учреждений сферы молодежной политики.
12 апреля 2011 года в культурно-досуговом центре «Иртыш» состоялся финал городского фестиваля среди команд воспитанников подростково-молодежных клубов по месту жительства «КлубоГрад», посвященный 50-летию первого полета в космос. 
С целью создания материально-технических условий и устранения предписаний контролирующих органов для организации деятельности подведомственных учреждений выполнен ремонт 11 объектов. 
Обеспечено адресное приобретение комплектов спортивного оборудования для укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений: бадминтона, футбольных и баскетбольных мячей, настольного тенниса, скакалок, коньков, спортивных манишек, игрового реквизита. 

В период проведения месячника гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания подростков и молодежи на территории города Омска состоялась акция «Хочу служить Отчизне!» в 242 учебном центре ВДВ. В акции приняли участие около 1000 подростков, которые посетили музей славы, учебный полигон, встретились с курсантами, командующими взводами.
В рамках праздничных мероприятий, посвященных 66-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, проведена молодежная общегородская акция «Память» по уходу за городскими памятниками, мемориальными комплексами и досками. Акция проведена с участием 
молодежных общественных организаций, студенческих советов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, социальных центров по работе с подростками и молодежью, подростково-молодежных клубов по месту жительства. В акции «Память» приняли участие более 10000 человек.
С целью подготовки подростков и молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации в ноябре 2011 года совместно с Омским городским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» проведена патриотическая акция «Служу России», в которой приняли участие более 500 человек. 
Проведена городская спартакиада допризывной молодежи по военно-прикладным и техническим видам спорта на территории  регионального отделения «ДОСААФ» Российской Федерации по Омской области по 8 видам спорта, в которых приняли участие более 200 подростков допризывного возраста. 
Социальные педагоги, психологи и специалисты по работе с молодежью муниципальных социальных центров для молодежи принимали участие в реализации комплексной межведомственной профилактической операции «Семья».

В летний период реализован проект «Дворовая досуговая площадка». На 150 спортивных и досуговых площадках ежедневно интересно и познавательно организован досуг для более 3000 подростков. Трудовыми отрядами старшеклассников и студентов проведены благоустроительные работы более чем на 250 городских объектах – парках, скверах, прилегающих территориях. Всего за летний период трудоустроено 1200 подростков и молодежи. В лагерях с дневным пребыванием детей в июне 2011 года были созданы 74 профильных отряда молодежных клубов по месту жительства.
В летний период 2011 года в загородных лагерях оздоровлено 10565 человек. В муниципальных оздоровительных лагерях оздоровлено 3206 человек в возрасте от 7 до 15 лет включительно. Организован отдых несовершеннолетних в туристическом палаточном лагере «Пострелята» (2 смены, 140 человек) и в палаточном лагере «Горящие сердца» на базе муниципального учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Лесная поляна» (4 смены, 100 человек). 
В период с 23 по 30 июня 2011 года на базе палаточного лагеря при МУ «ДОЛ «Лесная поляна» проведена профильная православная смена «Горлица» для 39 несовершеннолетних из многодетных и малообеспеченных семей, а также 10 воспитанников детского дома. Для лидеров детских общественных объединений в августе 2011 года на базе загородного оздоровительного лагеря «Березка» проведена профильная смена «Лидер XXI века» (18 дней).
С целью организации новогодних и рождественских мероприятий:
· в период зимних каникул (январь 2011 года) стартовала акция «Праздничный десант», в которой приняли участие 5064 подростка, а также состоялось 169 мероприятий, из которых 72 – новогодние программы и утренники, 56 – культурно-массовые мероприятия, 41 – спортивные соревнования;
· 19 декабря 2011 года в развлекательном центре «Атлантида» состоялась новогодняя шоу-программа «2012 – АКТУАЛЬНО НОВЫЙ!» для студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи, в период с 21 по 28 июня 2011 года проведено более 500 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 400 тысяч молодых омичей. Мероприятия прошли в парках, скверах, центрах по работе с детьми и молодежью, подростково-молодежных клубах по месту жительства.
В день празднования 295-летия со дня основания города Омска на Иртышской набережной проведен 5 часовой творческий проект «Молодежная набережная юбилейного Омска» с участием ведущих коллективов молодежных субкультур: рок-фестиваль, выставочные галереи, демонстрация авто-, мототехники. Самый масштабный молодежный проект привлек к активному участию более 300 тысяч подростков и молодежи.
Стартовала городская интеллектуально-краеведческая игра «Я – патриот» среди воспитанников подростково-молодежных клубов по месту жительства. На территории историко-культурного комплекса «Омская крепость» состоялся городской краеведческий турнир «Мой край – мое Отечество», участниками которого стали около 200 воспитанников подростково-молодежных клубов по месту жительства в возрасте 13 – 16 лет.
В рамках Дня знаний состоялись тематические праздничные программы: конкурсы, концерты, состязания, акции, встречи, дискотеки с участием творческих коллективов (более 5000 участников). 
За счет средств бюджета города Омска в 2011 году трудоустроено 5426 несовершеннолетних, в том числе 1154 человека – в муниципальных социальных центрах для молодежи, 258 несовершеннолетних – в комплексных центрах социального обслуживания населения, 1027 человек – в отрядах по благоустройству, 2987 человек – в трудовых отрядах старшеклассников.
Проведены 2 ярмарки вакансий, в которых приняли участие 600 человек.
Весной и осенью 2011 года на территории МУ «Спортивный комплекс «Красная Звезда» совместно с Территориальным общественным объединением Федерации омских профсоюзов проведена IV Спартакиада команд молодежных советов предприятий и организаций города Омска. 
На реализацию мероприятий Программы в 2011 году направлено 6235,9 тыс. рублей;
4) долгосрочная целевая программа города Омска «Оказание содействия муниципальным образовательным учреждениям города Омска в организации питания обучающихся» (2009 – 2013 годы), утвержденная постановлением Администрации города Омска от 01.04.2009 № 245-п (далее по тексту пункта 4 – Программа).

В ходе реализации Программы, направленной на сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение качества их жизни, в 2011 году в 17 муниципальных общеобразовательных учреждениях города Омска (далее – учреждения) проведена реконструкция пищевых блоков, которые получили разрешение Управления Роспотребнадзора по Омской области на работу на сырьевом цикле. 
В 2011 году в 145 учреждениях пищеблоки работали на сырьевом цикле, что позволило расширить ассортимент блюд меню. Условия пищеблоков 35 учреждений позволяют готовить салаты в качестве блюд дополнительного питания.

Осуществлен ремонт пищевых блоков столовых и вытяжной вентиляции. Приобретено технологическое и холодильное оборудование для 128 учреждений.
Для получения положительных результатов в организации питания и создания условий для организации горячего питания обучающихся в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» оказывается социальная поддержка (из средств бюджета Омской области и софинансирование из бюджета города Омска) обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений в размере 6 рублей в расчете на одного ребенка в день. Социальная поддержка обучающимся оказывается с целью снижения стоимости горячих завтраков. Стоимость горячего завтрака в среднем по муниципальным образовательным учреждениям составляет 32 – 36 рублей с учетом социальной поддержки.
С 2006 по 2011 год в ходе реализации общегородской и затем долгосрочной целевых программ наблюдался рост объема обеспечения обучающихся горячим питанием. Так, в 2006 году горячее питание получали 36 процентов школьников, в 2007 году – 41 процент, в 2008 году – 48,7 процента, в 2009 году – 54 процента, в 2010 году – 63,7 процента, в 2011 году – 64 процента. В течение 2011 года охват всеми видами организованного питания составил 99,2 процента обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Омска. 

В школьных столовых созданы условия для гигиены и культуры приема пищи.

На реализацию мероприятий Программы направлено 54068,8 тыс. рублей;
5) долгосрочная целевая программа города Омска «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в муниципальных бюджетных организациях города Омска» (2009 – 2015 годы), утвержденная постановлением Администрации города Омска от 01.04.2009 
№ 244-п (далее по тексту пункта 5 – Программа).

Программа направлена на реализацию комплекса мер по устранению дефицита кадров в муниципальных организациях бюджетной сферы города Омска, закреплению молодых специалистов в указанной сфере, созданию условий для развития творческого потенциала молодых специалистов.

Сформирован единый список молодых специалистов – участников Программы, нуждающихся в жилых помещениях, в количестве 135 человек. 
Организовано прохождение практики студентов. Организуются и проводятся обучающие тематические семинары, открытые уроки и мастер-классы для молодых учителей. Обеспечивается непрерывное обновление кадров муниципальных бюджетных организаций города Омска за счет выявления и заполнения вакансий молодыми специалистами. 
В 2011 году проходили обучение в клинической ординатуре и интернатуре Омской государственной медицинской академии 28 человек (в том числе из выпускников 2011 года 7 человек) по 17 видам врачебных специальностей (для МУЗ города Омска).

Изданы методические материалы для руководителей муниципальных бюджетных организаций города Омска по вопросам управления персоналом и работы с молодыми специалистами. 

Для молодых специалистов проведены городские профессиональные конкурсы «Открытие», «Лучший молодой специалист года», творческие конкурсы среди молодых специалистов.
Молодые специалисты принимали участие в областных, городских конференциях и конференциях на уровне муниципальных учреждений города Омска, мастер-классах. На базе учреждений высшего и среднего профессионального образования проведены ярмарки вакансий для выпускников учебных заведений. Информация о наличии вакансий в муниципальных учреждениях города Омска ежемесячно направлялась во все учебные заведения. В сети Интернет открыт раздел «Молодому специалисту».
Проводилась разъяснительная работа среди выпускников учебных заведений о положениях Программы, в том числе о возможных вариантах реализации их жилищных прав и условий предоставления жилых помещений при поступлении на работу в муниципальные бюджетные организации города Омска.

В помощь молодым специалистам издавались методические материалы и рекомендации. Информация о реализации Программы и достижениях молодых специалистов размещалась в средствах массовой информации.

В 2011 году единовременные выплаты в размере 20,0 тыс. рублей получили 708 молодых специалистов, ежемесячные доплаты к должностному окладу получал 1521 молодой специалист.

На реализацию мероприятий Программы направлено 53764,2 тыс. рублей;
6) долгосрочная целевая программа города Омска «Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске» на 2009 – 2012 годы, утвержденная постановлением Администрации города Омска от 20.05.2009 № 363-п (далее по тексту пункта 6 – Программа). 

Программа является одним из механизмов реализации в городе Омске приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Основными целями Программы являются оказание социальной поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем и создание предпосылок к последующему демографическому росту путем решения жилищной проблемы молодых семей.

Список молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2011 году по городу Омску, состоящий из 339 молодых семей, сформирован и направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
В 2011 году оформлены и выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты сроком действия до июня 2012 года 17 молодым семьям общим количественным составом 24 человека.

Учитывая, что 1 семья от получения свидетельства отказалась, Минстроем Омской области были внесены изменения в список молодых семей – получателей социальных выплат в 2011 году, в соответствии с которыми 19 декабря 2011 года Администрацией города Омска свидетельство выдано следующей по списку молодой семье.

По 13 договорам купли-продажи жилых помещений, приобретенных молодыми семьями с использованием социальных выплат, произведена оплата.
В 2011 году 13 молодых семей с использованием средств социальных выплат приобрели жилые помещения на вторичном рынке жилья, из них:

- 5 молодых семей приобрели жилые помещения без использования средств ипотечного жилищного кредита;

- 8 молодых семей обратились в кредитную организацию для предоставления ипотечного жилищного кредита на оплату части стоимости приобретаемой квартиры.
Молодые семьи, получившие и реализовавшие свидетельства, в установленном порядке были сняты с учета.

Сформирован список молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2012 году, состоящий из 187 семей, который утвержден Мэром города Омска и направлен в Минстрой Омской области.

На основании заявлений молодых семей, у которых за период реализации свидетельства родились дети, формируется список молодых семей – претендентов на получение дополнительных социальных выплат.

В 2011 году 1 молодой семье была предоставлена дополнительная социальная выплата.
В ходе реализации Программы по мере необходимости разрабатываются и издаются методические рекомендации и материалы в помощь молодым семьям.

Информация о реализации Программы периодически освещается в средствах массовой информации.

На реализацию мероприятий Программы направлено 2247,5 тыс. рублей;
7) долгосрочная целевая программа города Омска «Развитие архивного дела в городе Омске» на 2009 – 2013 годы, утвержденная постановлением Администрации города Омска от 01.04.2009 № 243-п (далее по тексту пункта 7 – Программа).

Программа направлена на сохранение и пополнение архивного фонда города Омска, обеспечение необходимых технологических процессов в работе с документами архивного фонда, создание и совершенствование информационно-поисковых систем, баз данных о документах архивного фонда, создание условий для обеспечения доступа юридических и физических лиц к информационным ресурсам 
с целью удовлетворения потребностей в архивной информации, а также повышение статуса архивных служб.

В рамках реализации Программы в 2011 году с целью обеспечения сохранности архивного фонда города Омска проведены ремонтные работы в архивохранилищах в департаментах образования, культуры, имущественных отношений, физической культуры и спорта Администрации города Омска.

Изготовлены и установлены современные мобильные стеллажи для 
структурных подразделений Администрации города Омска, Казенного учреждения «Муниципальный архив города Омска», приобретены металлические шкафы и сейфы для хранения архивных документов муниципальных учреждений культуры, спорта, социальной политики. 
Организован и проведен смотр-конкурс по развитию и совершенствованию архивного дела в городе Омске. В смотре-конкурсе приняло участие 18 структурных подразделений Администрации города Омска, Омский городской Совет, Контрольно-счетная палата города Омска и 21 муниципальное учреждение, являющееся источниками комплектования муниципального архива, а также 
375 муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта города Омска. 

Для формирования аудиовизуального исторического фонда Администрации города Омска организована работа по его комплектованию документами личных архивов ветеранов муниципальной службы. За отчетный период сформированы 2 личных фонда, а также продолжено пополнение личных фондов ветеранов муниципальной службы.
За отчетный период в список организаций – источников комплектования архивного фонда муниципального архива внесены 2 организации: Омская городская избирательная комиссия, департамент по делам молодежи Администрации города Омска (всего организаций источников комплектования – 50).

Организована работа передвижной выставки «Омская крепость: от прошлого к настоящему». Приобретены мобильные стенды для музейной комнаты Администрации города Омска.
С целью освещения деятельности органов местного самоуправления 
к 295-й годовщине со дня основания города Омска были открыты музейные экспозиции в Контрольно-счетной палате города Омска, департаменте финансов и контроля Администрации города Омска.

Организовано и проведено 137 экскурсий, на которых присутствовало 2192 человека. Экспозицию музейной комнаты посетили 58 групп студентов омских вузов общей численностью 1143 человека.

Подготовлено 10 радиопередач по теме «История самоуправления города Омска».
Проведена предиздательская подготовка 3-го тома Энциклопедии «Лица Омска» в двух книгах, его выпуск планируется в 2012 году.
Сотрудниками Казенного учреждения «Муниципальный архив города Омска» за отчетный период исполнено 4450 запросов социально-правового характера, принято 1200 юридических и физических лиц, оказана консультационная помощь 522 гражданам. 

Приобретены персональные компьютеры для архивных служб муниципальных учреждений культуры, социальной политики, физической культуры и спорта.
В целях повышения уровня профессиональной подготовки специалисты архивных и делопроизводственных служб структурных подразделений Администрации города Омска прошли курсы повышения квалификации в Центре делового образования при государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского».

Проведено 8 семинаров по вопросам архивного дела, на которых присутствовало 275 человек. 

Организовано прохождение практики студентов государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», Омского колледжа управления и профессиональных технологий, Омского библиотечного техникума (15 студентов).
На реализацию мероприятий Программы направлено 5144,3 тыс. рублей;
8) долгосрочная целевая программа города Омска «Капитальные вложения в инфраструктуру муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2009 – 2013 годы», утвержденная постановлением Администрации города Омска от 29.04.2009 № 324-п (далее по тексту пункта 8 – Программа).

Программа направлена на повышение качества жизни населения города Омска за счет обеспечения устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса, инженерной, транспортной инфраструктуры и социальной сферы города Омска. 

В ходе реализации Программы в 2011 году в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 10.06.2011 № 579-п «Об утверждении адресной программы муниципального образования городской округ город Омск Омской области «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска» на 2011 год» обеспечено осуществление мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов города Омска.

Произведен демонтаж пролетных строений аварийного путепровода через железнодорожные пути по ул. Торговая в районе станции «Карбышево».
Осуществлено подключение вновь построенных сетей к действующим сетям инженерной инфраструктуры. Заключен договор на врезку водопровода к индивидуальным жилым домам по ул. 21 Амурская – ул. Завертяева.
Выполнены строительно-монтажные работы по устройству водоразборной колонки по ул. Комбинатская в Советском административном округе города Омска.

Проводились мероприятия по строительству пристройки к зданию Администрации города Омска и его реконструкции.

Произведена оплата работ по изготовлению проектной документации на строительство линий наружного освещения.

В 2011 году Администрацией города Омска осуществлялись мероприятия по реконструкции муниципальных кладбищ города Омска, проведена планировка рельефа, осуществлено устройство проездов и тротуаров. 

Заключены муниципальные контракты на проведение проектно-изыскательских работ и межеванию земельных участков по строительству школ и детских садов по бульвару Архитекторов (микрорайон «Кристалл»), в микрорайонах № 5 и «Прибрежный». 
Кроме того, осуществлено погашение кредиторской задолженности по ранее выполненным мероприятиям Программы.

На реализацию мероприятий Программы направлено 343130,8 тыс. рублей;
9) долгосрочная целевая программа города Омска «Повышение правовой культуры» на 2010 – 2012 годы, утвержденная постановлением Администрации города Омска от 02.06.2009 № 392-п (далее по тексту пункта 9 – Программа).

Целью данной Программы является формирование единой правовой культуры в городе Омске, осуществление эффективного правового обеспечения жизнедеятельности города, а также повышение правовой культуры населения и организаций города Омска независимо от формы собственности. 

В 2011 году Администрацией города Омска проведены: ежегодный муниципальный конкурс творческих работ «Роль права в моей жизни» среди обучающихся в образовательных учреждениях, конкурс «Лучший муниципальный юрист 2011 года», а также совместно с федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» межрегиональная олимпиада школьников в области обществознания и истории России «Кодекс знаний». 

Информация о проведенных мероприятиях размещена на официальном сайте Администрации города Омска, а также в газете «Вечерний Омск. Неделя».

Проведено 158 лекций (семинаров) для муниципальных служащих Администрации города Омска, работников муниципальных учреждений, в которых приняли участие более 2118 человек.
В 2011 году изданы и распространены сборник «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска», а также листовки «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», «Условия и порядок перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое, и переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», «Двойные квитанции (процедура смены управляющей компании, механизм заключения и расторжения договора управления многоквартирным домом)», «ТСЖ: некоторые вопросы управления», «Правовые основы создания Совета многоквартирного дома», «Общее имущество (порядок и правовые основы управления общим имуществом в многоквартирном жилом доме)», «Как оформить право собственности на земельный участок под многоквартирным жилым домом» общим тиражом 310000 экз.

Проведено 16 телепередач «Вы и Ваше право». На официальном сайте Администрации города Омска размещено более 70 информационных материалов по вопросам повышения правовой культуры в городе Омске. Проведены «горячие линии», где консультацию получили 750 граждан. Еженедельно проводятся приемы граждан (обратилось 11832 гражданина). Проведено 242 выездных приема (правовую помощь получили 832 гражданина). В Центрах правовой информации проконсультировано 996 человек, подготовлена 9701 информационная справка, в том числе рассмотрено 45 обращений по электронной почте. В день голосования 4 декабря 2011 года на избирательных участках проконсультировано 830 человек. 
В рамках деятельности Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства» проконсультирован 41 человек. На семинарах и лекциях, направленных на повышение уровня знаний действующего законодательства, получили помощь 5645 человек. В ходе мероприятий по правовому просвещению в муниципальных образовательных учреждениях получили правовую помощь 9289 учеников.

В юридических клиниках (общественных приемных), открытых в 5 административных округах города Омска, оказана правовая помощь 4174 гражданам. Вручено 54 сертификата студентам, активно работающим в юридических клиниках. Организовано 49 книжных выставок и 11 тематических полок на правовую тематику. Издана 31 информационная листовка.

На реализацию Программы направлено 4313,3 тыс. рублей;
10) долгосрочная целевая программа города Омска «Развитие муниципального здравоохранения города Омска» на 2010 – 2014 годы, утвержденная постановлением Администрации города Омска от 06.07.2009 № 519-п (далее по тексту пункта 10 – Программа).

В 2011 году проведен капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений здравоохранения, фельдшерско-акушерского пункта, подразделений муниципальных учреждений здравоохранения. Осуществлено оснащение медицинским и немедицинским оборудованием, расходными материалами офисов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, подразделений муниципальных учреждений здравоохранения. Выполнены социальные мероприятия: обеспечение питанием детей в возрасте до трех лет, закупка контрацептивов для женских консультаций муниципальных учреждений здравоохранения в целях обеспечения социально неблагополучных женщин, а также женщин, имеющих тяжелую экстрагенитальную патологию. 
Осуществлена подготовка и переподготовка специалистов в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования для муниципальных учреждений здравоохранения города Омска. 
Проведен конкурсный отбор лучших муниципальных учреждений здравоохранения города Омска и медицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения города Омска, внедряющих инновационные медицинские программы, кроме того проведены мероприятия, посвященные Дню медицинского работника. Укомплектованность врачами первичного звена осталась на уровне прошлого года и составила 94 процента, медицинскими сестрами выросла по сравнению с прошлым годом с 94,5 процента до 96,1 процента.
На базе муниципальных учреждений здравоохранения города Омска в 2011 году введены 4 Центра здоровья. 

С 2005 года в городе Омске открыто 18 офисов врачей общей врачебной практики, в том числе один офис открыт в 2011 году по ул. СибНИИСХоз, д. 3, введены также в эксплуатацию детское отделение МУЗ «Городская поликлиника № 10», взрослое и детское отделения МУЗ «Городская поликлиника № 6». 
На реализацию Программы направлено 117703,6 тыс. рублей;
11) долгосрочная целевая программа города Омска «Демографическое развитие города Омска до 2030 года», утвержденная постановлением Администрации города Омска от 31.07.2009 № 605-п (далее по тексту пункта 11 – Программа).
Реализация Программы направлена на стабилизацию численности населения города Омска и обеспечение предпосылок для роста численности населения.

Одной из ключевых задач Программы является всестороннее укрепление института семьи и стимулирование рождаемости.

В данном направлении муниципальными социальными центрами для молодежи, а также подростково-молодежными клубами по месту жительства реализуются проекты по оказанию поддержки молодой семье. Для молодых родителей, семейных пар и молодежи проводятся семинары, лекции, «круглые столы», интерактивные и ролевые игры, беседы, консультации. 
Всего в 2011 году проведено более 100 мероприятий, в которых приняли участие около 1000 молодых семей. При проведении мероприятий участникам раздавался информационный материал о мерах социальной поддержки молодых семей, вариантах улучшения жилищных условий.

Муниципальными образовательными учреждениями города Омска (далее – МОУ города Омска) проведен городской марафон семейного творчества. Проводится городская эстафета «Про это…». Для привлечения внимания общественности к ценностям семьи в рамках Программы проводится организация целого ряда мероприятий, посвященных Международному дню семьи и Международному дню защиты детей. 

Проведено около 50 различных мероприятий, в которых приняли участие семейные династии, многодетные, молодые и студенческие семьи. Самым ярким из них стал праздник для молодых семей «Остров счастья», в котором приняло участие 250 человек. 
В мае 2011 года состоялось праздничное городское мероприятие, посвященное Международному дню семьи, в котором приняли участие около 450 человек. 
В рамках городского праздника детства «Все краски радуги» организована благотворительная акция «Каждому по лучику тепла», в которой приняли участие около 8000 жителей города Омска всех возрастных категорий.
Организованы и проведены более 40 спортивных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей.
Структурными подразделениями Администрации города Омска совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску проводятся мероприятия по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся в условиях, опасных для жизни и здоровья. В 2011 году выявлены 572 ребенка, которые остались без попечения родителей, из них передано на воспитание в семьи граждан под опеку (попечительство), приемным родителям – 419 детей.


За отчетный период организовано 168 поездок инвалидов и ветеранов по городу Омску на специализированном автобусе «Кароса».

В ходе празднования Международного дня пожилых людей проведен ежегодный городской фестиваль хоровых ветеранских коллективов «Любовь и жизнь тебе, Россия!», в котором приняли участие 58 хоровых коллективов с общим количеством участников 2000 человек. В окружных мероприятиях, посвященных данному празднику, приняли участие более 2500 граждан пожилого возраста.

Произведена оплата расходов на приобретение наркозно-дыхательного и операционного оборудования для МУЗ «Омская городская клиническая больница № 1 им. А.Н. Кабанова», МУЗ «Городская детская клиническая больница № 3», и МУЗ «Детская городская больница № 4», а также за выполненные работы по капитальному ремонту и оснащение оборудованием МУЗ «Клинический родильный дом № 6» и МУЗ «Клинический родильный дом № 1».


Выполнены ремонтно-строительные работы в учреждениях здравоохранения, обслуживающих детей и беременных женщин (МУЗ «Городская детская клиническая больница № 3», МУЗ «Городская детская клиническая больница № 2 им В.П. Бисяриной», МУЗ «Детская городская поликлиника № 6»). Также приобретены медикаменты и изделия медицинского назначения для проведения вспомогательных репродуктивных технологий.
В целях формирования здорового образа жизни молодого поколения, профилактики наркомании и алкоголизма среди молодежи, внедрения в практику эффективных методов психологической защиты, препятствующих употреблению алкоголя, наркотических и психоактивных веществ педагогами МОУ города Омска проводятся плановые мероприятия для школьников и их родителей в рамках акций «Родительский урок», «Школа против курения». В 2011 году участниками данных мероприятий стали более 30000 обучающихся.

Департаментом образования Администрации города Омска совместно с Отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску разработан и утвержден план мероприятий по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними участниками дорожного движения. В рамках данного плана проведено 2811 профилактических лекций, бесед, собраний в МОУ города Омска, семинары-совещания с педагогами школ об организации работы по обучению детей навыкам поведения на дороге. 

В настоящее время в городе Омске в 85 МОУ города Омска созданы кабинеты безопасности дорожного движения, действует 156 отрядов юных инспекторов дорожного движения, в состав которых входит 1720 школьников. 

Реализован ряд мероприятий по созданию системы социальной интеграции инвалидов, таких как:

- приобретение инвалидных колясок для передвижения инвалидов в учреждениях здравоохранения города Омска;

- оснащение пандусами и специальными приспособлениями зданий муниципальных учреждений города Омска и остановок общественного транспорта для беспрепятственного пользования инвалидами и маломобильными группами населения всеми видами транспорта; 

- обустройство специализированного автобусного маршрута для инвалидов и маломобильных групп населения.
В целях информационного обеспечения реализации мероприятий Программы материалы по демографической тематике публикуются в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города Омска в сети «Интернет». 

На реализацию Программы направлено 63958,8 тыс. рублей;
12) долгосрочная целевая программа города Омска «Целевая подготовка специалистов» на 2010 – 2012 годы, утвержденная постановлением Администрации города Омска от 05.08.2009 № 620-п (далее по тексту 
пункта 12 – Программа). 

Целью Программы является обеспечение квалифицированными специалистами органов местного самоуправления города Омска, иных организаций города Омска, поддержка выпускников образовательных учреждений.

В 2011 году проведен анализ потребности структурных подразделений Администрации города Омска, подведомственных им предприятий и учреждений в квалифицированных специалистах на период с 2012 года по 2017 год. По итогам проведенного анализа потребность в квалифицированных специалистах на данный период составляет 3909 человек. 
Утвержден кадровый резерв на 2011 год на замещение 321 должности муниципальной службы Администрации города Омска (ведущие, старшие, младшие группы должностей), а также перспективный кадровый резерв на 2011 год в количестве 138 человек. В 5 администрациях административных округов города Омска сформированы кадровые резервы для замещения вакантных должностей в комитетах территориального общественного самоуправления. 
В 2011 году организовано повышение профессионального уровня муниципальных служащих, направлено на обучение 422 человек. В 2011 году закончили обучение 10 студентов по специальности «Государственное и муниципальное управление».

На реализацию Программы направлено 2942,5 тыс. рублей;

13) долгосрочная целевая программа города Омска «Электронный Омск» на 2010 – 2015 годы, утвержденная постановлением Администрации города Омска от 01.09.2009 № 698-п (далее по тексту пункта 13 – Программа). 

Целью данной Программы является повышение эффективности управления социально-экономическим развитием города Омска за счет внедрения в деятельность органов местного самоуправления города Омска информационно-коммуникационных технологий, а также повышение качества предоставления муниципальных услуг и информации гражданам и хозяйствующим субъектам.

Создана англоязычная версия портала Администрации города Омска. Создана и запущена в опытную эксплуатацию геоинформационная система «Мой дом», кроме того, находится в промышленной эксплуатации система информирования пассажиров о движении наземного пассажирского транспорта города Омска «Мой маршрут», ее мобильная версия находится в опытной эксплуатации. 
Создан и запущен в промышленную эксплуатацию сервис «Очередь в детский сад». Созданы разделы «Услуги службы одного окна» и «Услуги учреждений здравоохранения города Омска». Всего на сайте размещено 3 сервиса и 7 муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде. 
Создан раздел ленты видео-сюжетов. Создана электронная версия энциклопедии города Омска. 
В 2011 году продолжилась работа по подключению муниципальных библиотек к сети «Интернет».
Приобретено оборудование и программные средства для создания и аттестации объекта информатизации департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, предназначенного для обработки информации, составляющей государственную тайну. 
По итогам 2011 года в 8 школах города Омска реализована с помощью информационной системы «Дневник.ру» первоочередная муниципальная услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника и электронного журнала успеваемости», из них в 2011 году к системе были подключены 5 школ.

Также в 2011 году были проведены работы по обустройству 16 остановок общественного транспорта электронными табло с информацией о фактическом прохождении маршрутов пассажирского транспорта.
На реализацию Программы направлено 36730,3 тыс. рублей;

14) долгосрочная целевая программа   города   Омска  «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Омске на 2010 – 2012 годы», утвержденная постановлением Администрации города Омска от 30.09.2009 № 751-п (далее по тексту пункта 14 – Программа). 

Программа направлена на создание условий для развития территориального общественного самоуправления в городе Омске. 

В 2011 году проведены мероприятия по улучшению материально-технических условий для деятельности КТОСов. 
Проведено 1059 праздничных мероприятий, в которых приняло участие более 167 тысяч человек.

За 2011 год выпущено 5 сборников информационно-методических материалов об опыте работы комитетов территориального общественного самоуправления города Омска и 3 информационных сборника «Вестник ТОС». Ежемесячно выпускаются «Листки КТОС». 

Организован и проведен форум «Новые грани социального партнерства». 
В рамках форума были организованы пленарные заседания, лекции и семинарские занятия, круглые столы. 
Кроме того, за 2011 год проведено 24 семинара с участием около 3000 человек. Указанные семинары были посвящены вопросам: 

- содействия в проведении мероприятий по предупреждению правонарушений, охране общественного порядка;

- содействия в создании условий для развития на соответствующей территории массовой физической культуры и спорта, для привлечения на добровольной основе населения к участию в организуемых спортивных мероприятиях;

- привлечения молодежи к деятельности ТОС;

- организации взаимодействия и обмена опытом работы органов ТОС. 
Предоставлены компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, а также осуществлено поощрение активных участников территориального общественного самоуправления города Омска.

Организованы взаимодействие и обмен опытом работы органов территориального общественного самоуправления путем проведения семинаров для жителей города Омска и представителей ТОС. 
В течение 2011 года организовано и проведено 6 конкурсов:

- «Лучший орган территориального общественного самоуправления города Омска»;

- «Омские улицы»;

- «Лучшая дворовая Елка года»;

- «Левша»;

- «Дерзай молодой!»;

- фестиваль «Народные самоцветы».
Достигнут значительный количественный и качественный рост активистов территориального общественного самоуправления.
Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение деятельности некоммерческих организаций, направленное на поддержку и развитие территориального общественного самоуправления города Омска.
На реализацию Программы направлено 105418,0 тыс. рублей;

15) долгосрочная целевая программа города Омска «Формирование объектов недвижимости для решения вопросов местного значения» на 2010 – 2016 годы, утвержденная постановлением Администрации города Омска от 28.10.2009 № 834-п (далее по тексту пункта 15 – Программа).
Целями данной Программы являются обеспечение муниципального образования городской округ город Омск Омской области недвижимым имуществом, необходимым для решения вопросов местного значения, и повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Омска.

В 2011 году заключены 13 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ, обеспечение осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, соглашение о предоставлении бюджетных средств (субсидии) с бюджетным учреждением города Омска «Центр содержания и хранения имущества».

При разграничении государственной собственности на землю в 2011 году обеспечено формирование 55 земельных участков, занимаемых объектами инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, а также объектами, используемыми муниципальными предприятиями и учреждениями города Омска. Всего при разграничении государственной собственности на землю сформировано 2385 земельных участков. 

Также в 2011 году обеспечено формирование 345 земельных участков, необходимых для обеспечения муниципальных нужд. Всего по состоянию 
на 1 января 2012 года сформировано 392 земельных участка. 

В 2011 году организовано проведение кадастровых работ в отношении:

- 65 земельных участков, занятых зелеными насаждениями, озелененными резервными территориями, защитными лесополосами и иными природными ландшафтами, выполняющими защитную, санитарно-гигиеническую функцию. Данное мероприятие обусловлено необходимостью решения вопросов местного значения городского округа, таких как использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, и направлено на создание благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- 200 земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами общего пользования местного значения, перечень которых утвержден постановлением Омского городского Совета от 22.07.2009 № 828 «О перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования городской округ город Омск Омской области». Данные мероприятия предусмотрены также и Планом мероприятий по проведению работ по формированию земельных участков под строительство и эксплуатацию дорог города Омска, утвержденным Мэром города Омска;
- 10 земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд;

- 30 земельных участков (их частей), предназначенных для реализации посредством торгов. По состоянию на 1 января 2012 года сформировано всего 353 земельных участка. 

В рамках Программы в 2011 году организовано выполнение работ в отношении 10 объектов землеустройства, исполнителем работ по муниципальному контракту выполнено описание местоположения границ земель, резервируемых для муниципальных нужд. 

В целях реализации статьи 7.1 Закона Омской области 
«О регулировании земельных отношений в Омской области», постановления Правительства Омской области от 29.06.2011 № 115-п «О мерах по реализации Закона Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области» обеспечено проведение кадастровых работ в отношении 34 земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

Также в 2011 году обеспечено формирование 307 земельных участков, занимаемых многоквартирными домами. По состоянию на 1 января 2012 года сформировано 3772 земельных участка, занимаемых многоквартирными домами. 

В 2011 году зарегистрировано право собственности муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 541 земельный участок. Общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Омска, по состоянию на 1 января 2012 года составляет 7677 га, общее количество земельных участков – 3297, что составляет 13,5 процента территории города Омска.

В 2011 году заключены 2 муниципальных контракта на оказание услуг по определению рыночной стоимости имущества и рыночной арендной платы имущества. Проведена оценка 41 объекта. Заключен муниципальный контракт на приобретение программного оборудования.

На реализацию Программы направлено 9987,1 тыс. рублей;

16) долгосрочная целевая программа города Омска «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска на 2010 – 2015 годы», утвержденная постановлением Администрации города Омска от 10.07.2009 № 562-п (далее по тексту пункта 16 – Программа).
Реализация Программы направлена на создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Омске.

В 2011 году организованы и проведены 4 заседания Совета по промышленности и предпринимательству при Мэре города Омска. Организовано и проведено 5 заседаний городской межведомственной комиссии по вопросам, связанным с защитой трудовых прав работников организаций, расположенных на территории города Омска, проведено 4 заседания территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Омске.

Организована ежемесячная работа «горячей линии» по приему обращений субъектов малого предпринимательства города Омска. За 2011 год на муниципальных рынках в Центрах потребительского образования общественной организации «Омское областное общество защиты прав потребителей» получили консультации 1145 потребителей и предпринимателей. Действовала «горячая линия» по консультированию потребителей, субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска, по которой поступило более 1100 обращений. На официальном сайте Администрации города Омска создана и постоянно обновляется страница «Малое и среднее предпринимательство в Омске». Создан и ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска – получателей поддержки.
В 2011 году предоставлены следующие субсидии:
- 10 субъектам на компенсацию части суммы процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства города Омска в кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов на территории города Омска; 
- 5 субъектам на возмещение расходов субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска, осуществляющим инновационную деятельность на территории города Омска; 
- 2 организациям на компенсацию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации их работников;
- 2 субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска, участвующим в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых за пределами города Омска; 
- 19 организациям на компенсацию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства города Омска на приобретение основных средств. 
В целях комплексного консультирования предпринимателей Казенное учреждение города Омска «Центр поддержки предпринимательства» осуществляет деятельность в тесном взаимодействии с территориальными подразделениями федеральных органов власти, общественными объединениями, ассоциациями и объединениями предпринимателей, коммерческими организациями, банками, высшими учебными заведениями, ассоциациями и объединениями предпринимателей, коммерческими организациями, банками, высшими учебными заведениями. 
Члены Союза предпринимателей приняли участие и выступили организаторами 27 семинаров, конференций, круглых столов, мастер классов, проводимых для предпринимателей города Омска. Также в течение года реализованы коммуникативные проекты, на их платформе проведены тренинги, семинары.
В 2011 году Казенным учреждением города Омска «Центр поддержки предпринимательства» в режиме «одного окна» оказана помощь 125 заявителям, проконсультировано 1021 человек по различным вопросам. Кроме того, проведены 140 индивидуальных консультаций с маркетологом, юристом, бухгалтером, коучем (специалистом по развитию бизнеса). 
Проведена с участием субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска праздничная Ярмарка ремесел, посвященная Дню независимости России, в которой приняли участие 28 мастеров народного промысла. 
В 2011 года проведен первый (окружной) этап конкурса «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса (лучший предприниматель)», к участию в котором привлечено 66 субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска. По итогам проведения второго (городского) этапа конкурса общее количество участников конкурса составило 120. По результатам заседаний конкурсных комиссий определены победители в 38 номинациях. Диплом лауреата конкурса получило 21 предприятие. 
Проведен конкурс «Лучший продавец года», дипломы победителей и ценные подарки получили 12 участников конкурса. Проведены ежегодная городская выставка товаров омских производителей «Омская марка» и выставка «Инновации года». 

Организовано участие представителей субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска в деловых переговорах с российскими и зарубежными делегациями, прибывающими в город Омск с торгово-экономическими миссиями. Организованы и проведены торгово-экономические миссии омских официальных и деловых кругов в городах Петропавловске (Республика Казахстан) и Минске (Республика Беларусь). Представители Администрации города Омска приняли участие в проведении 2-го Межрегионального форума предпринимателей Азиатской части России (город Барнаул), а также в VI городской конференции «Актуальные вопросы малого и среднего предпринимательства города Новосибирска», в 8-й международной выставке коммерческой недвижимости REX-2011 (Real Estate Exhibition, город Москва) с совместным выставочным стендом официальных и деловых кругов города Омска.

В сентябре 2011 года город Омск посетила делегации Сената Парламента Чешской Республики, Генерального Консульства Чешской Республики в городе Екатеринбурге. Были организованы встречи с представителями омских предприятий.

В 2011 году проведено комплексное исследование состояния и тенденций развития малого и среднего предпринимательства на территории города Омска (ООО «Научные разработки», город Москва). Осуществлен перевод на немецкий язык и размещена на иностранной версии официального сайта Администрации города Омска в сети «Интернет» информация о городе Омске. В 2011 году разработано программное обеспечение по приему в электроном виде заявок на участие в конкурсе по предоставлению мер муниципальной поддержки.

На реализацию Программы направлено 15755,8 тыс. рублей;

17) долгосрочная целевая программа города Омска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Омске» на 2010 – 2015 годы, утвержденная постановлением Администрации города Омска от 30.07.2010 № 646-п (далее по тексту пункта 17 – Программа).
Программа направлена на стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения потребителей города Омска.

За 2011 год проведено обучение специалистов в области энергосбережения. 
В структурных подразделениях Администрации города Омска произведена установка энергосберегающих ламп. Проведены мероприятия по ликвидации безучетного потребления энергетических ресурсов, путем оснащения приборами учета энергетических ресурсов зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, объектов жилищного фонда города Омска. Проведены энергетические обследования и паспортизация зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, объектов жилищного фонда города Омска. 

На реализацию Программы направлено 8361,8 тыс. рублей;
18) долгосрочная целевая программа города Омска «Развитие торговли на территории города Омска на 2011 – 2015 годы», утвержденная постановлением Администрации города Омска от 29.10.2010 № 1020-п 
(далее по тексту пункта 18 – Программа).
Целью данной Программы является повышение эффективности торговой деятельности на территории города Омска за счет обеспечения качества и доступности товаров для населения, создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности в сфере торговли города Омска.

В ходе реализации Программы в 2011 году разработано техническое задание на проведение маркетинговых исследований состояния отрасли торговли на территории города Омска. 
В ходе межведомственных мероприятий по предупреждению и пресечению мелкорозничной торговли в неустановленных для этих целей местах на территории города Омска за 2011 год проведено 361 контрольно-надзорное мероприятие.

В 2011 году в 12 Центрах потребительского образования общественной организации «Омское областное общество защиты прав потребителей» получили консультации более 1200 потребителей и предпринимателей по потребительскому законодательству. В ходе проведения мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, материалы о профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций были размещены в средствах массовой информации (газеты «Четверг», «Омский вестник», «Ва-банк», телеканалы «Антенна-7», «НТВ»). 
В 2011 году разработано и распространено через комитеты территориального общественного самоуправления города Омска 7600 памяток о недопущении приобретения товаров в местах уличной торговли, регулярно проводятся консультации с представителями некоммерческих товариществ по вопросам разъяснения правил и порядка торговли продукцией садоводства и огородничества.
Для реализации продукции, выращенной на садово-дачных участках, на территории города Омска организовано 1560 торговых мест, в том числе 1200 – на розничных рынках города Омска. Утверждено 1918 нестационарных торговых объектов. 
Организована и проведена ярмарка вакансий по специальностям, относящимся к сфере торговли города Омска. 
Проведен финал конкурса «Лучший продавец года», в котором приняли участие 23 человека. Организована и проведена 17-я городская ярмарка «Весенний сад».

В 2011 году в Казенном учреждении города Омска «Центр поддержки предпринимательства» проконсультировано более 400 человек, ведущих деятельность в сфере торговли или предполагающих заниматься торговой деятельностью. В целях организации работы с обращениями граждан в 2011 году проведено 57 «горячих линий», в ходе которых поступило 8899 обращений потребителей, по которым даны консультации о защите прав граждан в сфере торговли и услуг, рассмотрено 231 обращение с жалобами на ненадлежащее качество товаров и нарушения законодательства при продаже товаров.
На реализацию Программы направлено 965,6 тыс. рублей.
