PAGE  
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 10 декабря 2018 года № 1245-п

Об итогах реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
на территории города Омска в 2018 году
В целях повышения уровня благоустройства территории города Омска, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Принять к сведению информацию об итогах реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Омска в 2018 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города Омска обеспечить рассмотрение концепции благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, на заседании Архитектурно-градостроительного совета города Омска.

3. Общественной комиссии Администрации города Омска, созданной постановлением Администрации города Омска от 31 марта 2017 года № 270-п, не позднее 16 февраля 2019 года обеспечить формирование и утверждение перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году.

4. Рабочей группе по внесению изменений в Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки, созданной постановлением Администрации города Омска от 31 октября 2018 года № 1071-п (далее – рабочая группа), не позднее 29 декабря 2018 года определить критерии оценки обращений о включении многоквартирных домов в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки.
5. Департаменту городского хозяйства Администрации города Омска:

1) не позднее 31 марта 2019 года с учетом предложений рабочей группы обеспечить внесение изменений в Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год подачи заявки, и корректировку Адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, предусмотренных муниципальной программой города Омска «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 5 октября 2017 года № 1099-п (далее – Программа);
2) разработать план-график (дорожную карту) по реализации Программы в 2019 году до заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;

3) совместно с администрациями административных округов города Омска:

- обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы об итогах и перспективах реализации Программы в 2018 – 2019 годах;

- не позднее 1 июня 2019 года осуществить мониторинг состояния общественных и дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации Программы в 2018 году, в целях определения качества выполненных работ;

- при выявлении ненадлежащего качества работ, выполненных в 2018 году, организовать работу по привлечению подрядных организаций к устранению недостатков в рамках гарантийных обязательств.
6. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

Мэра города Омска                                                                                    Е.В. Фомин
	
	


Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 10 декабря 2018 года № 1245-п

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Омска в 2018 году

Постановлением Администрации города Омска от 5 октября 2017 года № 1099-п утверждена муниципальная программа города Омска «Формирование комфортной городской среды» (далее – Программа) со сроком реализации с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, в рамках которой предусмотрена реализация мероприятий по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий.

Постановлением Администрации города Омска от 29 декабря 2017 года № 1412-п утвержден Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды». С целью определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, на территории города Омска было создано 114 пунктов сбора предложений. Предложения заинтересованных лиц также принимались по электронной почте deparch@admomsk.ru.

Администрацией города Омска была организована следующая информационная работа с жителями города Омска:

- органами территориального общественного самоуправления распространено 50 тысяч буклетов о порядке организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды»;

- размещено 5 тысяч информационных объявлений в местах массового скопления людей, в том числе в 97 отделениях почтовой связи;

- размещено 1 150 информационных объявлений на стендах в лифтах и 500 объявлений в подъездах многоквартирных домов;

- размещено 70 сообщений в средствах массовой информации;

- размещено 70 баннеров и 30 рекламных щитов.
За период с 9 января по 9 февраля 2018 года от граждан города Омска, достигших возраста 14 лет, принято 19 112 предложений о включении общественных территорий в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы в первоочередном порядке в 2018 году.

На заседании общественной комиссии Администрации города Омска, созданной постановлением Администрации города Омска от 31 марта 2017 года № 270-п (далее – Общественная комиссия), 13 февраля 2018 года принято решение представить на голосование по отбору общественных территорий города Омска 15 общественных территорий, по которым подано максимальное количество предложений (638 и более заявок).

Разработаны и опубликованы дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, с которыми мог ознакомиться каждый житель города Омска.

В голосовании по отбору общественных территорий города Омска, проведенном 18 марта 2018 года, приняло участие 272 714 человек.

На заседании Общественной комиссии 21 марта 2018 года определены шесть общественных территорий, набравших максимальное количество голосов, которые подлежат благоустройству в 2018 году в рамках реализации Программы: 

1) бульвар Победы в Центральном административном округе города Омска – 86 778 голосов (15,9 процента);
2) проспект Культуры, на участке от улицы Малунцева до улицы XX Партсъезда, в том числе территория, прилегающая к зданию бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Детская городская поликлиника № 1», расположенному по адресу: улица XX Партсъезда, дом 24, в Советском административном округе города Омска – 56 087 голосов (10,3 процента);
3) парк семейного отдыха в границах проспекта Сибирского – улицы архиепископа Сильвестра – улицы Светловской – улицы В. Бисяриной в Ленинском административном округе города Омска – 49 566 голосов (9,1 процента);
4) бульвар Л. Мартынова в Центральном административном округе города Омска – 43 598 голосов (8,0 процента);
5) сквер ветеранов авиации «Крылатое братство» в Октябрьском административном округе города Омска – 40 842 голоса (7,5 процента);
6) Авиагородок (2-я очередь) в Кировском административном округе города Омска – 35 187 голосов (6,5 процента).

По каждой территории создан проектный офис, 21 апреля 2018 года проведены субботники по благоустройству и санитарной очистке, разработаны проектные решения, составлены сметы работ. 8 мая 2018 года проведена защита проектных решений, утверждение проектных решений состоялось 14 мая 2018 года. 

По результатам проведения аукциона заключено 6 контрактов на выполнение работ по благоустройству указанных общественных территорий.
По состоянию на 7 ноября 2018 года закончены работы по благоустройству 5 общественных территорий. Продолжаются работы по укладке террасной доски на бульваре Л. Мартынова. 

Кроме того, в связи с высокой значимостью объектов в Центральном и Ленинском административных округах города Омска работы по благоустройству указанных территорий будут осуществляться в 2 этапа.

В рамках благоустройства дворовых территорий на каждый административный округ города Омска предусмотрено финансирование в размере 23 033 707,86 руб. (в 2017 году – 33 614,80 руб.) на благоустройство дворовых территорий и 10 674 157,30 руб. (в 2017 году – 21 135 163,41 руб.) на ремонт дворовых территорий. 

За период со 2 апреля по 28 апреля 2018 года в администрации административных округов города Омска поступило 1090 заявок на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (921 заявка в 2017 году).

С учетом объемов финансирования в 2018 году выполняется благоустройство 75 дворовых территорий.
По результатам проведения аукциона заключено 5 контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

По состоянию на 22 ноября 2018 года закончены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия и укладке плиточного покрытия на всех дворовых территориях, в том числе на 34 дворовых территориях благоустройство выполнено в полном объеме.
_____________

