ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» по развитию систем
водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2013 года,
федерального государственного унитарного предприятия «Омское
производственное объединение «Иртыш» по развитию систем теплоснабжения
в городе Омске на период до 2010 года и Муниципального унитарного
производственно-эксплуатационного предприятия «Омскэлектро» г. Омска по
развитию систем электроснабжения в городе Омске на период до 2010 года
за 2010 год
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Администрация города Омска сообщает следующее.
Инвестиционная программа Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2013 года (далее - Программа) утверждена Решением Омского городского Совета от 13 февраля 2008 года № 102 (с изменениями, утвержденными Решением Омского городского Совета от 8 декабря 2010 года № 376).
Инвестиционная  программа  федерального   государственного  унитарной предприятия «Омское производственное объединение «Иртыш» по развитию систем теплоснабжения в городе Омске на период до 2010 года (далее - Программа утверждена Решением Омского городского Совета от 10 декабря 2008 года № 198.
Инвестиционная программа муниципального унитарного производственно-эксплуатационного предприятия «Омскэлектро» г. Омска по развитию систем электроснабжения в городе Омске на период до 2010 года» (далее - Программа), утверждена Решением Омского городского Совета от 26 ноября 2008 № 196.
Отчетный период проведения мониторинга выполнения Программ -2010 год.
	Наименование
	Направлено инвестиций на
реализацию
инвестиционной
программы
(с учетом НДС), млн.руб.)

	Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал»*

	Всего по инвестиционной программе на 2010 год, в том числе:
	177,2

	по проекту по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
	18,2

	по проекту по повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения, улучшению экологической обстановки
	159,0


	Федеральное государственное унитарное предприятие «Омское производственное объединение «Иртыш»

	Всего по инвестиционной программе на 2010 год, в том числе:
	4,7

	по проекту, реализуемому за счет надбавки к тарифу на тепловую энергию
	4,7

	Муниципальное унитарное производственно - эксплуатационное предприятие
«Омскэлектро» г. Омска

	Всего инвестиций
по инвестиционной программе на 2010 год за счет надбавки к
тарифу на электрическую энергию
	14,7


