ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы

Отрытого акционерного общества «ОмскВодоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2010 года
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Администрация города Омска сообщает следующее. 
Инвестиционная программа Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2010 года (далее – Программа) утверждена Решением Омского городского Совета 13 февраля 2008 года № 102.
Отчетный период проведения мониторинга выполнения Программы – 2008 год.

Источниками финансирования Программы в 2008 году являются финансовые средства, полученные организацией от применения тарифов Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, установленных постановлением Мэра города Омска от 16 мая 2008 года № 345-п.
Результаты мониторинга выполнения Программы представлены в таблице.
Таблица













         (тыс. руб.)
	Наименование
	Финансовые потребности, предусмотренные инвестиционным проектом по подключению строящихся (реконструируемых) объектов

(с учетом НДС)
	Поступило средств за счет платы за подключение
	Финансовые средства, направленные на реализацию инвестиционного проекта по подключению строящихся (реконструируемых) объектов

	Всего инвестиций 
по проекту по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
	394400,0
	112749,0
	203852,8*


*- с учетом привлеченных средств, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99. 
