ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга выполнения инвестиционной программы
Отрытого акционерного общества «ОмскВодоканал» по развитию систем
водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2010 года,
федерального государственного унитарного предприятия «Омское
производственное объединение «Иртыш» по развитию систем теплоснабжения
в городе Омске на период до 2010 года и Муниципального унитарного
производственно-эксплуатационного предприятия «Омскэлектро» г.Омска по
развитию систем электроснабжения в городе Омске на период до 2010 года
за 2009 год и 1 квартал 2010 года
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Администрация города Омска сообщает следующее.
Инвестиционная программа Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2010 года (далее - Программа) утверждена Решением Омского городского Совета 13 февраля 2008 года № 102.
Инвестиционная программа федерального государственного унитарного предприятия «Омское производственное объединение «Иртыш» по развитию систем теплоснабжения в городе Омске на период до 2010 года (далее - Программа) утверждена Решением Омского городского Совета 10 декабря 2008 года № 198.
Инвестиционная программа муниципального унитарного производственно-эксплуатационного предприятия «Омскэлектро» г. Омска по развитию систем электроснабжения в городе Омске на период до 2010 года» (далее - Программа), утверждена Решением Омского городского Совета от 26.11.2008 № 196.
Отчетный период проведения мониторинга выполнения Программ -2009 год, 1 квартал 2010 года.
	Наименование
	Направлено инвестиций на
реализацию
инвестиционной
программы
(с учетом НДС), млн.руб.

	Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал»*

	Всего по инвестиционной программе на 2009 год, в том числе:
	141,7

	по проекту по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
	24,7

	по проекту по повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения, улучшению экологической обстановки
	117,0

	Всего по инвестиционной программе на 1 квартал 2010 года, в том числе:
	11,5


	по проекту по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
	1,6

	по проекту по повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения, улучшению экологической обстановки
	9,9

	Федеральное государственное унитарное предприятие «Омское производственное объединение «Иртыш»

	Всего по инвестиционной программе на 2009 год, в том числе:
	2,9

	по проекту по подключению строящихся объектов
	плата за подключение не
взималась в связи с
отсутствием строящихся
объектов

	по проекту, реализуемому за счет надбавки к тарифу на тепловую энергию
	1,2

	Всего по инвестиционной программе на 1 квартал 2010 года, в том числе:
	1,1

	по проекту, реализуемому за счет надбавки к тарифу на тепловую энергию
	1,1

	Муниципальное унитарное производственно - эксплуатационное предприятие
«Омскэлектро» г. Омска

	Всего инвестиций
по инвестиционной программе на 2009 год
	9,9

	Всего инвестиций
по инвестиционной программе на 1 квартал 2010 год
	0,1


* - на выполнение инвестиционной программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» повлияли снижение темпов ввода нового жилья в условиях финансового кризиса и трудности получения застройщиками кредитных средств на строительство.
