Приложение № 3

к постановлению Администрации города Омска

от 26 марта 2020 года № 147-п

«Приложение № 5

к постановлению Администрации города Омска

от 2 мая 2012 года № 636-п

ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории

элементов планировочной структуры: № 1, проектируемая улица № 1

проекта планировки территории, расположенной в границах: улица Заозерная – улица Красный Путь – улица Фрунзе – правый берег реки Иртыш – в Советском

и Центральном административных округах города Омска

В целях рациональной организации строительства и создания благоприятных условий для населения рекомендуется поэтапное развитие территории, в отношении которой вносятся изменения в проект планировки территории, расположенной в границах: улица Заозерная – улица Красный Путь – улица Фрунзе – правый берег реки Иртыш – в Советском и Центральном административных округах города Омска (далее – проект планировки территории).

Развитие территории элементов планировочной структуры: № 1, проектируемая улица № 1 проекта планировки территории включают в себя следующие мероприятия:

- выполнение полного комплекса инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектной и рабочей документации на объекты строительства;

- подготовка проектной документации на застройку территории;

- подготовка рабочей документации на застройку территории;

- получение разрешения на строительство объектов капитального строительства ;

- проведение строительных работ с ведением строительного контроля и государственного надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- получение разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.

Строительство подземного гаража-стоянки производится в 3 этапа:

1. Подготовительный период:

- освобождение строительной площадки от строений, деревьев;

- обеспечение транспортной доступности на всем протяжении строительно-монтажных работ.

2. Строительство объекта.

Транспортный доступ на проектируемую территорию предусматривается по существующим улицам и проездам. Строительство объекта не будет ограничивать движение транспорта по существующей улично-дорожной сети.

3. Период после завершения строительства.

- восстановление и очищение территории от строительного мусора и его утилизация;

- проведение работ по приведению земли в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Объекты, включенные в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2025 годы, утвержденную Решением Омского городского совета от 16 декабря 2015 года № 404, в границах проектируемой территории отсутствуют.»

__________________