# ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от 13 февраля 2008 г. N 102

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОТКРЫТОГО

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОМСКВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ГОРОДЕ ОМСКЕ НА ПЕРИОД

ДО 2013 ГОДА И УСТАНОВЛЕНИИ НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ

И ВОДООТВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"ОМСКВОДОКАНАЛ" ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

(в ред. Решений Омского городского Совета от 25.02.2009 N 228,

от 10.12.2009 N 298, от 08.12.2010 N 376)

## Статья 1

Утвердить инвестиционную программу Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2013 года согласно приложению к настоящему Решению.

(в ред. Решения Омского городского Совета от 08.12.2010 N 376)

## Статья 2

(в ред. Решения Омского городского Совета от 25.02.2009 N 228)

Установить надбавки к тарифам на холодную воду и водоотведение Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" для потребителей в следующих размерах:

1) надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей - 0,41 руб./куб.м без учета НДС;

2) надбавка к тарифу на водоотведение для потребителей - 1,03 руб./куб.м без учета НДС.

## Статья 3

1. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

2. Статья 2 настоящего Решения вступает в силу с 1 января 2009 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет Омского городского Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства (А.Н. Тарасов).

Мэр города Омска

В.Ф.Шрейдер

18 февраля 2008 года

# Приложение

к Решению Омского городского Совета

от 13 февраля 2008 г. N 102

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" по развитию

систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске

на период до 2013 года

(в ред. Решений Омского городского Совета от 25.02.2009 N 228,

от 10.12.2009 N 298, от 08.12.2010 N 376)

## 1. Основание для разработки программы

Основаниями для разработки инвестиционной программы Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2013 года (далее - Программа) являются:

(в ред. Решения Омского городского Совета от 08.12.2010 N 376)

- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

абзац исключен. - Решение Омского городского Совета от 08.12.2010 N 376;

- Генеральный план муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденный Решением Омского городского Совета от 25.07.2007 N 43;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Омска на период до 2013 года, утвержденная Решением Омского городского Совета от 16.05.2007 N 11;

(в ред. Решения Омского городского Совета от 08.12.2010 N 376)

- техническое задание по разработке инвестиционной программы Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2013 года, утвержденное постановлением Мэра города Омска от 10.10.2007 N 780-п.

(в ред. Решения Омского городского Совета от 08.12.2010 N 376)

## 2. Заказчик программы

Заказчиком Программы является Администрация города Омска.

## 3. Разработчик программы

Разработчиком Программы является Открытое акционерное общество "ОмскВодоканал" (далее - ОАО "ОмскВодоканал").

## 4. Исполнитель программы

Исполнителем Программы является ОАО "ОмскВодоканал".

## 5. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2008 - 2013 годы.

(в ред. Решения Омского городского Совета от 08.12.2010 N 376)

## 6. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются обеспечение возможности гарантированного подключения к сетям водоснабжения и водоотведения новых построенных объектов капитального строительства на территории города Омска, а также повышение надежности и качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в городе Омске.

Задачи Программы:

- развитие систем водопровода и канализации в соответствии с перспективой развития жилищного и промышленного строительства в рамках Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области;

- обеспечение стабильной и безопасной работы систем водоснабжения и водоотведения города Омска за счет поэтапной реконструкции всей системы водоснабжения и водоотведения города Омска;

- увеличение объема услуг за счет расширения наружных магистральных и распределительных сетей до необходимого уровня;

- обеспечение подключения к сетям водоснабжения и водоотведения вводимых в эксплуатацию на территории города Омска объектов жилищного и промышленного строительства;

- повышение надежности и качества оказываемых услуг;

- сокращение непроизводительного и нерационального расхода воды;

- повышение качества и рекреационных свойств водных объектов и сопряженных с очистными сооружениями территорий городской застройки;

- обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Омска и реки Иртыш;

- достижение целевых индикаторов, указанных в таблице.

### Таблица

(в ред. Решения Омского городского Совета от 08.12.2010 N 376)

| N п/п | Наименование индикатора | Механизм расчета индикатора | Величина индикатора по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. Индикаторы в сфере водоснабжения |
| 1.1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами): |
| 1.1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,49 | 0,48 | 0,47 |
| 1.1.2 | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Продолжительность поставки товаров и услуг, час./день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.1.4 | Уровень потерь, % | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 20,79 | 20,78 | 20,77 |
| 1.1.5 | Коэффициент потерь, куб.м/км | Отношение объема потерь к протяженности сети | 24,77 | 24,77 | 24,77 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| 1.1.6 | Индекс замены оборудования, % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4,8 |
| 1.1.7 | Износ систем коммунальной инфраструктуры, % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 70,3 | 71,2 | 73,3 |
| 1.1.8 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети | 76 | 76 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 |
| 1.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры: |
| 1.2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей, % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.2.2 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % | Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг | 62 | 62 | 62 | 70 | 78 | 85 |
| 1.3. Доступность товаров и услуг для потребителей: |
| 1.3.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования | 93,2 | 93,3 | 93,3 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
| 1.3.2 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | 0,42 | 0,54 | 0,61 | 0,61 <*> | 0,61 <*> | 0,61 <*> |
| 1.3.3 | Индекс нового строительства, ед. | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,002 | 0,01 | 0,007 |
| 1.3.4 | Удельное водопотребление, куб.м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 62,0 | 60,4 | 59,0 |
| 1.3.5 | Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м, % | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья | 1,13 | 1,25 | 1,27 | 1,27 <*> | 1,27 <*> | 1,27 <*> |
| 1.4. Эффективность деятельности: |
| 1.4.1 | Рентабельность деятельности, % | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке | 1,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 1.4.2 | Уровень сбора платежей, % | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организации коммунального комплекса, к объему начисленных средств | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
| 1.4.3 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт.ч/куб.м | Отношение расходов электрической энергии на производство (транспортировку) воды к объему производства (транспортировки) воды | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,488 | 0,486 | 0,484 |
| 1.4.4 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
| 1.4.5 | Производительность труда, тыс. куб.м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала | 370 | 370 | 370 | 374 | 380 | 385 |
| 1.4.6 | Период сбора платежей, дней | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 2. Индикаторы в сфере водоотведения и очистки сточных вод |
| 2.1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами): |
| 2.1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2.1.2 | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.1.4 | Индекс замены оборудования, % | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,5 | 4 | 3,4 |
| 2.1.5 | Износ систем коммунальной инфраструктуры, % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,9 | 67,8 | 71,3 |
| 2.1.6 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 |
| 2.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры: |
| 2.2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей, % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей: |
| 2.3.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования | 79,1 | 79,2 | 79,2 | 88,7 | 100 | 100 |
| 2.3.2 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | 0,61 | 0,59 | 0,67 | 0,67 <*> | 0,67 <*> | 0,67 <*> |
| 2.3.3 | Индекс нового строительства, ед. | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,007 | 0,01 |
| 2.3.4 | Удельное водоотведение, куб.м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 91,6 | 89,5 | 87,4 |
| 2.3.5 | Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м, % | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья | 1,20 | 1,32 | 1,34 | 1,34 <*> | 1,34 <*> | 1,34 <*> |
| 2.4. Эффективность деятельности: |
| 2.4.1 | Рентабельность деятельности, % | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке | 1,0 | 1,9 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 2.4.2 | Уровень сбора платежей, % | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организации коммунального комплекса, к объему начисленных средств | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
| 2.4.3 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт.ч/куб.м | Отношение расходов электрической энергии на транспортировку (очистку стоков) к объемам транспортировки (очистки стоков) | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,498 | 0,496 | 0,494 |
| 2.4.4 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,27 | 0,258 | 0,23 |
| 2.4.5 | Производительность труда, тыс. куб.м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала | 442 | 442 | 442 | 450 | 453 | 455 |
| 2.4.6 | Период сбора платежей, дней | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |

Примечание:

<*> - величина индикатора будет уточняться по факту ежегодно

## 7. Анализ существующего состояния систем коммунальной

инфраструктуры ОАО "ОмскВодоканал"

Системы водоснабжения и канализации являются частью городской инфраструктуры, совершенствование и расширение которой необходимо для поддержания экономического роста и экономической стабильности, улучшения экологического состояния территории города Омска, прилегающих территорий, бассейна реки Иртыш.

В настоящее время системы водоснабжения и канализации города Омска представляют собой сложный комплекс сооружений различного технологического назначения. Среднесуточный объем воды, подаваемый в город Омск, составляет 514,0 тыс. куб.м/сутки. Среднесуточный объем сточных вод, собираемых от потребителей и очищаемых на очистных сооружениях канализации, составляет 505,0 тыс. куб.м/сутки.

Протяженность водопроводных сетей составляет 1582,63 км. Физический износ сетей составляет 71,11%, а 951,6 км сетей отслужили нормативный срок службы и нуждаются в замене.

Общая протяженность канализационных коллекторов и сетей составляет 1092,57 км, физический износ 64,67%, а 390,98 км сетей нуждаются в замене, так как износ составляет 100%.

Кроме того, в целях реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Омской области и в связи с высокими темпами жилищного и промышленного строительства необходимо создание резерва мощности систем водоснабжения и водоотведения города Омска. С целью обеспечения возможности подключения к системе новых потребителей требуется провести комплекс неотложных мероприятий по увеличению производительности насосных станций и очистных сооружений канализации, а также пропускной способности линейных сооружений водоснабжения и водоотведения.

С учетом вышеизложенного ОАО "ОмскВодоканал" разработан инвестиционный проект "Программа по реабилитации и развитию систем водоснабжения и водоотведения до 2030 года". Для его реализации в соответствии с действующим законодательством разработана Программа, являющаяся первым этапом указанного инвестиционного проекта.

## 8. План мероприятий по строительству систем коммунальной

инфраструктуры и модернизации систем коммунальной

инфраструктуры

Разработанная Программа в своем составе имеет два инвестиционных проекта:

1) инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения, улучшению экологической ситуации;

2) инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов.

Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения, улучшению экологической ситуации в свою очередь включает в себя следующие подразделы:

- развитие сетей и сооружений водоснабжения;

- развитие сетей и сооружений канализации;

- модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов подразделяется на четыре проекта:

- строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры общегородского значения на территории города Омска;

- строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры левобережной зоны застройки города Омска;

- строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры южной зоны застройки города Омска;

- строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры северной зоны застройки города Омска.

План мероприятий по строительству систем коммунальной инфраструктуры и модернизации систем коммунальной инфраструктуры приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

## 9. Объем финансовых потребностей по реализации Программы

Общий объем финансовых потребностей по Программе в текущих ценах 2009 года составляет 3 537,1 млн. руб. Формирование финансовых потребностей на реализацию Программы планируется осуществлять за счет прибыли, получаемой от взимания надбавки к тарифам для потребителей и платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

(в ред. Решения Омского городского Совета от 08.12.2010 N 376)

Объем финансовых потребностей на реализацию Программы приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

Расчет надбавок к тарифам на холодную воду и водоотведение Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал" для потребителей на период до 2013 года приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

(в ред. Решений Омского городского Совета от 25.02.2009 N 228, от 08.12.2010 N 376)

## 10. План финансирования Программы

План финансирования с указанием источников ее финансирования приведен в приложении N 4 к настоящей Программе.

## 11. Результаты реализации Программы

Результатами реализации Программы должны стать:

1) строительство сетей водоснабжения и водоотведения с целью обеспечения подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства с подключаемой нагрузкой 55,44 тыс. куб.м/сутки по водоснабжению и 55,136 тыс. куб.м/сутки по водоотведению;

(в ред. Решения Омского городского Совета от 08.12.2010 N 376)

2) повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению;

3) обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Омска и реки Иртыш.

## Приложение N 1

к инвестиционной программе Открытого

акционерного общества "ОмскВодоканал"

по развитию систем водоснабжения и

водоотведения в городе Омске на период

до 2013 года

ПЛАН

мероприятий по строительству систем коммунальной

инфраструктуры и модернизации систем коммунальной

инфраструктуры

(в ред. Решения Омского городского Совета от 08.12.2010 N 376)

| N п/п | Наименование мероприятия инвестиционной программы | Цель реализации мероприятия | Ед. изм. <*> | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, км | Финансовые потребности, всего, млн. руб. | Реализация мероприятий по годам, млн. руб. (в текущих ценах 2009 года с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения, улучшению экологической ситуации |
| 1.1. Развитие сетей и сооружений водоснабжения: | 35,1 | 0,0 | 12,2 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| 1.1.1 | Строительство повысительной насосной станции пос. Новостройка | Повышение надежности водоснабжения пос. Новостройка, снижение количества перерывов в водоснабжении | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Модернизация Советской насосной станции N 1 с установкой дополнительного насоса | Модернизация Советской насосной станции N 1 с увеличением производительности | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Строительство водовода Д = 500 мм от Первомайской насосной станции до магазина "Дельта" по Красноярскому тракту | Повышение качества и надежности водоснабжения микрорайона Береговой, ТЭЦ-4 и промышленных предприятий по Красноярскому тракту | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| 1.1.4 | Строительство водопровода Д = 100 мм от Красноярского тракта к жилым домам Открытого акционерного общества "Омск - Советское хлебоприемное предприятие" в Центральном административном округе города Омска | Повышение качества и надежности оказания услуг по водоснабжению жилых домов N N 1 - 6, 12 по ул. 28-я Северная | км | 1,1 | - | 1,1 | - | - | - | - | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на Ленинской очистной водопроводной станции (далее - ЛОВС) | Увеличение установленной мощности ЛОВС на 40 тыс. куб.м/ сутки за счет доочистки промывных вод до качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Развитие сетей и сооружений канализации: | 578,2 | 0,0 | 99,6 | 94,8 | 105,7 | 136,5 | 141,6 |
| 1.2.1 | Строительство самотечного коллектора Д = 2500 мм в садах "Рассвет" (1-я очередь) | Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, снижение экологических рисков и риска аварийных ситуаций, возникающих вследствие обрушения коллектора | км | 0,4 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 88,0 | 0,0 | 40,0 | 5,8 | 10,7 | 11,5 | 20,0 |
| 1.2.2 | Строительство канализационного коллектора Д = 1200 мм от ул. 16-я Линия до ул. П. Осминина. Прокладка методом микротоннелирования | Повышение надежности оказания услуг водоотведения, снижение риска аварийных ситуаций, возникающих вследствие разрушения единственного сбросного коллектора | км | 1,5 | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 203,1 | 0,0 | 0,0 | 56,6 | 35,5 | 55,0 | 56,0 |
| 1.2.3 | Переключение стоков к самотечному канализационному коллектору Д = 1200 мм по ул. Харьковская от ул. 30-я Рабочая до ул. 1-я Военная в Октябрьском административном округе города Омска | Повышение качества и надежности оказания услуг по водоотведению | км | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | 70,8 | 0,0 | 48,2 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Строительство сбросного коллектора очищенных стоков от очистных сооружений канализации до береговой камеры рассеивающего выпуска | Повышение надежности оказания услуг водоотведения, снижение риска аварийных ситуаций, возникающих вследствие разрушения единственного сбросного коллектора | км | 2,6 | - | - | - | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 216,3 | 0,0 | 11,4 | 9,8 | 59,5 | 70,0 | 65,6 |
| 1.3. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения: | 322,5 | 0,0 | 89,4 | 75,2 | 65,9 | 48,8 | 43,2 |
| 1.3.1 | Модернизация лаборатории экоаналитического контроля и химико-бактериологической лаборатории водоснабжения с расширением области исследований | Создание системы аналитического контроля качества всех типов вод и стоков, позволяющей увеличить количество определяемых показателей по качеству питьевой воды на 11 элементов, по перечню загрязняющих веществ - более чем в 2 раза, и на основе этого своевременное внесение изменений в технологии водоподготовки и водоочистки | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,4 | 0,0 | 1,6 | 0,7 | 10,3 | 1,8 | 5,0 |
| 1.3.2 | Модернизация насосного и другого механического оборудования | Обеспечение надежного и качественного оказания услуг за счет замены оборудования с улучшением технико- экономических характеристик | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,4 | 0,0 | 25,1 | 23,3 | 4,1 | 11,6 | 12,3 |
| 1.3.3 | Модернизация энергетического оборудования | Обеспечение надежного и качественного оказания услуг за счет замены оборудования с улучшением технико- экономических характеристик | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,2 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 17,8 | 16,4 | 19,8 |
| 1.3.4 | Модернизация спецтехники | Увеличение оперативности реагирования на обращения абонентов и устранения аварий, повышение качества и эффективности работ | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,7 | 0,0 | 38,6 | 29,3 | 5,6 | 5,1 | 6,1 |
| 1.3.5 | Приобретение оборудования, инструментов и приспособлений для эксплуатации сетей и повышения качества услуг | Обеспечение надежного и качественного оказания услуг | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,8 | 0,0 | 22,0 | 19,8 | 28,1 | 13,9 | 0,0 |
| Всего инвестиций за период, в том числе: | 935,8 | 0,0 | 201,2 | 186,9 | 171,6 | 185,3 | 190,8 |
| Собственные средства, из них: | 935,8 | 0,0 | 201,2 | 186,9 | 171,6 | 185,3 | 190,8 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции | 935,8 | 0,0 | 201,2 | 186,9 | 171,6 | 185,3 | 190,8 |
| Прочие собственные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов |
| Водоснабжение | 1275,8 | 13,1 | 6,0 | 7,9 | 149,2 | 556,2 | 543,4 |
| Водоотведение | 1325,5 | 190,8 | 18,8 | 22,4 | 216,1 | 397,2 | 480,2 |
| 2.1. Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры общегородского значения на территории города Омска: | 489,5 | 2,6 | 4,7 | 3,9 | 110,0 | 152,4 | 215,9 |
| 2.1.1 | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на ЛОВС | Увеличение установленной мощности ЛОВС на 40 тыс. куб.м/ сутки за счет доочистки промывных вод до качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - | - | - | 411,3 | 2,6 | 1,0 | 0,5 | 100,0 | 134,5 | 172,7 |
| 2.1.2 | Проектирование развития системы подачи воды в распределительную сеть города Омска. Строительно- монтажные работы | Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,2 | 0,0 | 3,7 | 3,4 | 10,0 | 17,9 | 33,2 |
| 2.1.3 | Проектирование развития магистральных коллекторов и дюкерных переходов системы канализации города Омска, в том числе коллектора глубокого заложения | Обеспечение услугами по водоотведению новых потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2.1.4 | Строительство локальных комплектно-блочных очистных сооружений канализации (далее - КБОСК) | Вариантная проработка строительства КБОСК в отдельных микрорайонах города Омска | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2.2. Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры левобережной зоны застройки: | 898,6 | 11,7 | 17,1 | 14,6 | 43,7 | 362,8 | 448,7 |
| 2.2.1 | Строительство водовода Д = 700 мм от насосной станции микрорайона N 1 к микрорайону "Прибрежный" по ул. Перелета | Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей | км | 2,2 | - | - | - | - | 1,5 | 0,7 | 141,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 41,4 |
| 2.2.2 | Строительство внеплощадочных водопроводных и канализационных сетей к микрорайонам левобережной зоны застройки | Обеспечение услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей | км | 10,8 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 124,9 | 4,9 | 17,1 | 5,0 | 33,7 | 32,1 | 32,1 |
| 2.2.3 | Строительство канализационного коллектора N 25 Д = 1200 - 1400 мм (к микрорайонам по ул. Волгоградской) | Обеспечение услугами по водоотведению новых потребителей | км | 3,6 | - | - | - | - | 1,4 | 2,2 | 237,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,1 | 130,0 |
| 2.2.4 | Строительство водовода Д = 1000 мм от Кировской насосной станции до микрорайонов левобережной зоны застройки (ул. Волгоградская - ул. Лукашевича) с дюкерным переходом через реку Иртыш до водопроводной насосной станции-2 и модернизацией Кировской насосной станции | Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей | км | 5,2 | - | - | - | - | 1,9 | 3,3 | 256,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 156,8 |
| 2.2.5 | Строительство канализационного коллектора Д = 600 мм (к микрорайонам по ул. Волгоградской) | Обеспечение услугами по водоотведению новых потребителей | км | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 2.2.6 | Строительство насосной станции с напорными самотечными коллекторами к микрорайону "Прибрежный" | Обеспечение услугами по водоотведению новых потребителей | км | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 36,4 |
| 2.2.7 | Строительство напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции-11 в Кировском административном округе города Омска | Повышение надежности водоотведения существующих потребителей и обеспечение возможности подключения новых потребителей к системе водоотведения | км | 0,6 | - | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 78,4 | 6,8 | 0,0 | 9,6 | 10,0 | 20,0 | 32,0 |
| 2.3. Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры южной зоны застройки города Омска: | 772,2 | 189,6 | 3,0 | 9,7 | 208,2 | 171,8 | 189,9 |
| 2.3.1 | Строительство внеплощадочных сетей к южным зонам застройки | Обеспечение услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей | км | 6,5 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 3,6 | 0,8 | 0,8 | 80,3 | 10,5 | 0,5 | 8,8 | 41,3 | 9,6 | 9,6 |
| 2.3.2 | Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 1200 мм по ул. Харьковская от ул. 30-я Рабочая до ул. 1-я Военная в Октябрьском административном округе города Омска | Обеспечение услугами по водоотведению новых потребителей | км | 2,7 | 2,6 | 0,1 | - | - | - | - | 172,4 | 172,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3 | Строительство канализационного коллектора Д = 1200 мм от ул. 16-я Линия до ул. П. Осминина. Прокладка методом микротоннелирования | Обеспечение услугами по водоотведению новых потребителей | км | 3,7 | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 519,5 | 7,0 | 2,2 | 0,9 | 166,9 | 162,2 | 180,3 |
| 2.4. Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры северной зоны застройки города Омска: | 441,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 3,4 | 266,4 | 169,1 |
| 2.4.1 | Строительство внеплощадочных сетей к северным зонам застройки (к микрорайонам) | Обеспечение услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей | км | 8,1 | - | - | 0,2 | 0,3 | 3,8 | 3,8 | 93,7 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 3,4 | 44,1 | 44,1 |
| 2.4.2 | Строительство водовода Д = 600 - 700 мм к микрорайонам "Амурский-1", "Амурский-2" | Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей | км | 3,3 | - | - | - | - | 1,5 | 1,8 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2.4.3 | Строительство коллектора Д = 1200 мм к микрорайонам "Амурский-1", "Амурский-2" (прокладка методом микротоннелирования) | Обеспечение услугами по водоотведению новых потребителей | км | 1,2 | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 65,0 |
| 2.4.4 | Строительство водовода Д = 400 мм от Советской насосной станции N 1 до до ТЭЦ-4 в северо-западном промузле | Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей в северо- западном промузле | км | 5,4 | - | - | - | - | 5,4 | - | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,8 | 0,0 |
| 2.4.5 | Строительство водовода по ул. Нефтезаводская - просп. Губкина до ТЭЦ-3 в Советском административном округе города Омска | Обеспечение услугами по водоснабжению новых потребителей в северо- западном промузле | км | 1,9 | - | - | - | - | 1,9 | - | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 0,0 |
| Всего инвестиций за период, в том числе: | 2601,3 | 203,9 | 24,8 | 30,3 | 365,3 | 953,4 | 1023,6 |
| Собственные средства, из них: | 2601,3 | 203,9 | 24,8 | 30,3 | 365,3 | 953,4 | 1023,6 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции | 2601,3 | 203,9 | 24,8 | 30,3 | 365,3 | 953,4 | 1023,6 |
| Прочие собственные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего инвестиций по проектам 1 и 2, в том числе: | 3537,1 | 203,9 | 226,0 | 217,2 | 536,9 | 1138,7 | 1214,4 |
| Собственные средства, из них: | 3537,1 | 203,9 | 226,0 | 217,2 | 536,9 | 1138,7 | 1214,4 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции | 3537,1 | 203,9 | 226,0 | 217,2 | 536,9 | 1138,7 | 1214,4 |
| Прочие собственные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |

--------------------------------

<*> - единица измерения;

<**> - проектно-изыскательские работы.

## Приложение N 2

к инвестиционной программе Открытого

акционерного общества "ОмскВодоканал"

по развитию систем водоснабжения и

водоотведения в городе Омске на период

до 2013 года

ОБЪЕМ

финансовых потребностей на реализацию инвестиционной

программы Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал"

по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе

Омске на период до 2013 года

(в ред. Решения Омского городского Совета от 08.12.2010 N 376)

млн. руб. (в текущих ценах 2009 года с НДС)

| N п/п | Наименование мероприятия инвестиционной программы | Сметная стоимость в текущих ценах | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПИР <*> | Материалы и оборудование | СМР <**> | Замена оборудования с улучшением характеристик | Пуско- наладочные работы | Регистрация объектов | Расходы, не относимые на стоимость основных средств |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения, улучшению экологической ситуации |
| 1.1 | Развитие сетей и сооружений водоснабжения: | 35,1 | 6,30 | 16,43 | 5,09 | 7,27 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.1 | Строительство повысительной насосной станции пос. Новостройка | 2,0 | 0,20 | 1,34 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Модернизация Советской насосной станции N 1 с установкой дополнительного насоса | 5,0 | 1,00 | 3,22 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Строительство водовода Д = 500 мм от Первомайской насосной станции до магазина "Дельта" по Красноярскому тракту | 6,0 | 3,80 | 1,70 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Строительство водопровода Д = 100 мм от Красноярского тракта к жилым домам Открытого акционерного общества "Омск-Советское хлебоприемное предприятие" в Центральном административном округе города Омска | 5,2 | 1,30 | 2,95 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.5 | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на Ленинской очистной водопроводной станции (далее - ЛОВС) | 16,9 | 0,00 | 7,22 | 2,41 | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Развитие сетей и сооружений канализации: | 578,2 | 63,20 | 386,25 | 128,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Строительство самотечного коллектора Д = 2500 мм L 3500 м в садах "Рассвет" (1-я очередь) | 88,0 | 43,80 | 33,15 | 11,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Строительство канализационного коллектора Д = 1200 мм от ул. 16-я Линия до ул. П. Осминина. Прокладка методом микротоннелирования | 203,1 | 0,00 | 152,32 | 50,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Переключение стоков к самотечному канализационному коллектору Д = 1200 мм по ул. Харьковская от ул. 30-я Рабочая до ул. 1-я Военная в Октябрьском административном округе города Омска | 70,8 | 0,00 | 53,10 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Строительство сбросного коллектора очищенных стоков от очистных сооружений канализации до береговой камеры рассеивающего выпуска | 216,3 | 19,40 | 147,68 | 49,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Модернизация систем водоснабжения и водоотведения: | 322,5 | 0,00 | 135,60 | 7,55 | 168,71 | 10,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Модернизация лаборатории экоаналитического контроля и химико-бактериологической лаборатории водоснабжения с расширением области исследований | 19,4 | 0,00 | 15,13 | 0,00 | 3,88 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Модернизация насосного и другого механического оборудования | 76,4 | 0,00 | 38,20 | 7,55 | 23,35 | 7,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Модернизация энергетического оборудования | 58,2 | 0,00 | 43,57 | 0,00 | 11,68 | 2,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Модернизация спецтехники | 84,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Приобретение оборудования, инструментов и приспособлений для эксплуатации сетей и повышения качества услуг | 83,8 | 0,00 | 38,70 | 0,00 | 45,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по проекту 1 | 935,8 | 69,5 | 538,28 | 141,39 | 175,98 | 10,64 | 0,01 | 0,00 |
| 2. Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов |
| 2.1 | Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры общегородского значения на территории города Омска: | 489,5 | 30,8 | 211,38 | 70,46 | 176,85 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2.1.1 | Строительство сооружений повторного использования промывных вод на ЛОВС | 411,3 | 0,00 | 175,83 | 58,61 | 176,85 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2.1.2 | Проектирование развития системы подачи воды в распределительную сеть города Омска. Строительно- монтажные работы | 68,2 | 20,80 | 35,55 | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Проектирование развития магистральных коллекторов и дюкерных переходов системы канализации города Омска, в том числе коллектора глубокого заложения | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Строительство локальных комплектно-блочных очистных сооружений канализации (далее - КБОСК) | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры левобережной зоны застройки: | 898,6 | 97,8 | 656,39 | 134,60 | 9,70 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| 2.2.1 | Строительство водовода Д = 700 мм от насосной станции микрорайона N 1 к микрорайону "Прибрежный" по ул. Перелета | 141,4 | 14,10 | 106,05 | 21,24 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2.2.2 | Строительство внеплощадочных водопроводных и канализационных сетей к микрорайонам левобережной зоны застройки | 124,9 | 25,00 | 93,68 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 2.2.3 | Строительство канализационного коллектора N 25 Д = 1200 - 1400 мм (к микрорайонам по ул. Волгоградской) | 237,1 | 23,00 | 177,83 | 36,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Строительство водовода Д = 1000 мм от Кировской насосной станции до микрорайонов левобережной зоны застройки (ул. Волгоградская - ул. Лукашевича) с дюкерным переходом через реку Иртыш до водопроводной насосной станции-2 и модернизацией Кировской насосной станции | 256,8 | 25,00 | 182,90 | 39,20 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Строительство канализационного коллектора Д = 600 мм к микрорайонам по ул. Волгоградской | 20,0 | 0,20 | 15,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Строительство насосной станции с напорными самотечными коллекторами к микрорайону "Прибрежный" | 40,0 | 0,40 | 29,70 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7 | Строительство напорного канализационного коллектора от канализационной водопроводной станции-11 в Кировском административном округе города Омска | 78,40 | 10,10 | 51,23 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры южной зоны застройки города Омска: | 772,20 | 16,50 | 572,73 | 182,85 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| 2.3.1 | Внеплощадочные сети к южным зонам застройки | 80,3 | 6,40 | 53,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 2.3.2 | Строительство самотечного канализационного коллектора Д = 1200 мм по ул. Харьковская от ул. 30-я Рабочая до ул. 1-я Военная в Октябрьском административном округе города Омска | 172,4 | 0,00 | 129,30 | 43,09 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2.3.3 | Строительство канализационного коллектора Д = 1200 мм от ул. 16-я Линия до ул. П. Осминина (прокладка методом микротоннелирования) | 519,5 | 10,10 | 389,63 | 119,76 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2.4 | Строительство, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры северной зоны застройки города Омска: | 441,0 | 37,33 | 330,78 | 72,79 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 2.4.1 | Строительство внеплощадочных сетей к северным зонам застройки (к микрорайонам) | 93,7 | 7,50 | 70,30 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 2.4.2 | Строительство водовода Д = 600 - 700 мм к микрорайонам "Амурский-1", "Амурский-2" | 120,0 | 11,80 | 90,00 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 | Строительство коллектора Д = 1200 мм к микрорайонам "Амурский-1", "Амурский-2" (прокладка методом микротоннелирования) | 130,0 | 18,03 | 97,50 | 14,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4 | Строительство водовода Д = 400 мм от Советской насосной станции N 1 до ТЭЦ-4 в северо-западном промузле | 44,8 | 0,00 | 33,60 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5 | Строительство водовода по ул. Нефтезаводская - просп. Губкина до ТЭЦ-3 в Советском административном округе города Омска | 52,5 | 0,00 | 39,38 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по проекту 2 | 2601,3 | 182,43 | 1771,28 | 460,70 | 186,55 | 0,00 | 0,34 | 0,00 |
| Всего по проектам 1 и 2 | 3537,1 | 251,93 | 2309,56 | 602,09 | 362,53 | 10,64 | 0,35 | 0,00 |

--------------------------------

<*> - проектно-изыскательские работы;

<**> - строительно-монтажные работы.

## Приложение N 3

к инвестиционной программе Открытого

акционерного общества "ОмскВодоканал"

по развитию систем водоснабжения и

водоотведения в городе Омске на период

до 2013 года

РАСЧЕТ

надбавок к тарифам на холодную воду и водоотведение

Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал"

для потребителей на период до 2013 года

(в ред. Решения Омского городского Совета от 08.12.2010 N 376)

| N п/п | Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодная вода |
| 1 | Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет надбавки к тарифу (без учета НДС) | млн. руб. | 49,0 | 46,9 | 55,8 | 41,4 | 41,7 | 234,8 |
| 2 | Налоговая составляющая | млн. руб. | 12,3 | 11,7 | 13,95 | 10,35 | 10,4 | 58,7 |
| 3 | Сумма средств, необходимая для возмещения затрат за счет надбавки | млн. руб. | 61,3 | 58,6 | 69,75 | 51,75 | 52,1 | 293,5 |
| 4 | Объем реализации услуг по водоснабжению | млн. куб.м | 146,0 | 146,0 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 711,1 |
| 5 | Надбавка к тарифу (без учета НДС) | руб./куб.м | 0,41 |
| Водоотведение |
| 6 | Сумма капитальных вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет надбавки к тарифу (без учета НДС) | млн. руб. | 121,5 | 111,5 | 89,6 | 115,7 | 120,0 | 558,3 |
| 7 | Налоговая составляющая | млн. руб. | 30,4 | 27,9 | 22,4 | 28,9 | 30,0 | 139,6 |
| 8 | Сумма средств, необходимая для возмещения затрат за счет надбавки | млн. руб. | 151,9 | 139,4 | 112,0 | 144,6 | 150,0 | 697,9 |
| 9 | Объем реализации услуг по водоотведению | млн. куб.м | 140,7 | 140,7 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 677,4 |
| 10 | Надбавка к тарифу (без учета НДС) | руб./куб.м | 1,03 |

## Приложение N 4

к инвестиционной программе Открытого

акционерного общества "ОмскВодоканал"

по развитию систем водоснабжения и

водоотведения в городе Омске на период

до 2013 года

ПЛАН

финансирования инвестиционной программы Открытого

акционерного общества "ОмскВодоканал" по развитию систем

водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период

до 2013 года с указанием источников ее финансирования

(в ред. Решения Омского городского Совета от 08.12.2010 N 376)

млн. руб. (в текущих ценах 2009 года без НДС)

| N п/п | Цель реализации мероприятия | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | надбавка к тарифу | плата за подклю- чение | привле- ченные средства | надбавка к тарифу | плата за подклю- чение | привле- ченные средства | надбавка к тарифу | плата за подклю- чение | привле- ченные средства | надбавка к тарифу | плата за подклю- чение | привле- ченные средства | надбавка к тарифу | плата за подклю- чение | привле- ченные средства | надбавка к тарифу | плата за подклю- чение | привле- ченные средства |  |
| 1 | Капитальные вложения на мероприятия по повышению качества услуг водоснабжения, улучшению экологической ситуации | - | - | - | 49,0 | - | - | 46,9 | - | - | 55,8 | - | - | 41,4 | - | - | 41,7 | - | - | 234,8 |
| 2 | Капитальные вложения на мероприятия по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации | - | - | - | 121,5 | - | - | 111,5 | - | - | 89,6 | - | - | 115,7 | - | - | 120,0 | - | - | 558,3 |
| 3 | Капитальные вложения на мероприятия по подключению строящихся (реконструируемых) объектов к системе водоснабжения | - | 11,1 | - | - | 5,1 | - | - | 6,7 | - | - | 126,4 | - | - | 471,4 | - | - | 460,5 | - | 1081,2 |
| 4 | Капитальные вложения на мероприятия по подключению строящихся (реконструируемых) объектов к системе водоотведения | - | 161,7 | - | - | 15,9 | - | - | 19,0 | - | - | 183,1 | - | - | 336,6 | - | - | 406,9 | - | 1123,2 |
| Итого | - | 172,8 | - | 170,5 | 21,0 | - | 158,4 | 25,7 | - | 145,4 | 309,5 | - | 157,1 | 808,0 | - | 161,7 | 867,4 | - | 2997,5 |