# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2013 г. N 1172-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ОМСКА

"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 10.01.2014 N 4-п, от 04.03.2014 N 290-п, от 29.04.2014 N 592-п, от 06.06.2014 N 777-п, от 01.09.2014 N 1143-п, от 06.10.2014 N 1354-п, от 18.11.2014 N 1597-п, от 26.12.2014 N 1818-п, от 27.01.2015 N 69-п, от 27.02.2015 N 363-п, от 24.04.2015 N 583-п, от 28.04.2015 N 613-п, от 19.08.2015 N 1084-п, от 30.11.2015 N 1550-п, от 29.02.2016 N 253-п, от 09.03.2016 N 280-п, от 29.04.2016 N 556-п, от 01.06.2016 N 667-п, от 30.06.2016 N 831-п, от 15.08.2016 N 1008-п, от 28.11.2016 N 1445-п, от 21.12.2016 N 1524-п, от 16.02.2017 N 157-п, от 19.05.2017 N 451-п, от 30.06.2017 N 646-п, от 05.09.2017 N 965-п, от 30.11.2017 N 1311-п, от 16.01.2018 N 6-п, от 01.02.2018 N 90-п, от 27.02.2018 N 233-п, от 02.03.2018 N 247-п, от 30.03.2018 N 353-п, от 18.06.2018 N 587-п, от 21.08.2018 N 848-п, от 20.11.2018 N 1164-п, от 21.02.2019 N 95-п, от 15.05.2019 N 361-п, от 18.07.2019 N 534-п, от 09.08.2019 N 565-п, от 03.10.2019 N 670-п, от 14.11.2019 N 765-п, от 26.11.2019 N 778-п, от 21.02.2020 N 81-п, от 24.04.2020 N 220-п, от 09.07.2020 N 384-п, от 09.10.2020 N 616-п, от 24.11.2020 N 693-п, от 30.12.2020 N 809-п, от 01.02.2021 N 43-п, от 11.02.2021 N 93-п, от 01.06.2021 N 331-п, от 06.09.2021 N 545-п, от 13.09.2021 N 566-п, от 15.10.2021 N 632-п, от 29.12.2021 N 864-п, от 28.02.2022 N 88-п, от 28.04.2022 N 282-п, от 19.07.2022 N 589-п, от 22.09.2022 N 721-п, от 29.11.2022 N 933-п, от 27.12.2022 N 1106-п, от 28.02.2023 N 167-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу города Омска "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы" согласно приложению к настоящему постановлению.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 16.02.2017 N 157-п)

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города Омска.

3. Настоящее постановление действует до 31 декабря 2022 года, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего постановления.

(п. 3 введен Постановлением Администрации города Омска от 27.12.2022 N 1106-п)

4. В случае необходимости приведения настоящего постановления в соответствие с Решением Омского городского Совета от 15 декабря 2021 года N 365 "О бюджете города Омска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" положения настоящего постановления действуют до 1 марта 2023 года.

(п. 4 введен Постановлением Администрации города Омска от 27.12.2022 N 1106-п)

Мэр города Омска

В.В.Двораковский

# Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 14 октября 2013 г. N 1172-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ОМСКА

"Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 10.01.2014 N 4-п, от 04.03.2014 N 290-п, от 29.04.2014 N 592-п, от 06.06.2014 N 777-п, от 01.09.2014 N 1143-п, от 06.10.2014 N 1354-п, от 18.11.2014 N 1597-п, от 26.12.2014 N 1818-п, от 27.01.2015 N 69-п, от 27.02.2015 N 363-п, от 24.04.2015 N 583-п, от 28.04.2015 N 613-п, от 19.08.2015 N 1084-п, от 30.11.2015 N 1550-п, от 29.02.2016 N 253-п, от 09.03.2016 N 280-п, от 29.04.2016 N 556-п, от 01.06.2016 N 667-п, от 30.06.2016 N 831-п, от 15.08.2016 N 1008-п, от 28.11.2016 N 1445-п, от 21.12.2016 N 1524-п, от 16.02.2017 N 157-п, от 19.05.2017 N 451-п, от 30.06.2017 N 646-п, от 05.09.2017 N 965-п, от 30.11.2017 N 1311-п, от 16.01.2018 N 6-п, от 01.02.2018 N 90-п, от 27.02.2018 N 233-п, от 02.03.2018 N 247-п, от 30.03.2018 N 353-п, от 18.06.2018 N 587-п, от 21.08.2018 N 848-п, от 20.11.2018 N 1164-п, от 21.02.2019 N 95-п, от 15.05.2019 N 361-п, от 18.07.2019 N 534-п, от 09.08.2019 N 565-п, от 03.10.2019 N 670-п, от 14.11.2019 N 765-п, от 26.11.2019 N 778-п, от 21.02.2020 N 81-п, от 24.04.2020 N 220-п, от 09.07.2020 N 384-п, от 09.10.2020 N 616-п, от 24.11.2020 N 693-п, от 30.12.2020 N 809-п, от 01.02.2021 N 43-п, от 11.02.2021 N 93-п, от 01.06.2021 N 331-п, от 06.09.2021 N 545-п, от 13.09.2021 N 566-п, от 15.10.2021 N 632-п, от 29.12.2021 N 864-п, от 28.02.2022 N 88-п, от 28.04.2022 N 282-п, от 19.07.2022 N 589-п, от 22.09.2022 N 721-п, от 29.11.2022 N 933-п, от 27.12.2022 N 1106-п, от 28.02.2023 N 167-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы города Омска

"Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы"

(в ред. Постановления Администрации города Омска

от 20.11.2018 N 1164-п)

| Наименование муниципальной программы города Омска (далее - муниципальная программа) | "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы" |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска |
| Участники муниципальной программы | Департамент транспорта Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска |
| Сроки реализации муниципальной программы | С 1 января 2014 года по 31 декабря 2024 года |
| (в ред. Постановления Администрации города Омска от 21.02.2019 N 95-п) |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель муниципальной программы - повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения. Задачи муниципальной программы: 1) обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности города Омска, и безопасности дорожного движения; 2) обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта и его развитие |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | На реализацию муниципальной программы планируется направить 44465049194,91 руб., в том числе: - за счет средств бюджета города Омска - 28747769118,40 руб.; - за счет средств областного бюджета - 11398151411,43 руб.; - за счет средств федерального бюджета - 4298229868,82 руб.; - за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц - 20898796,26 руб.; в том числе по годам реализации: 1) в 2014 году - 2244177995,80 руб.; - за счет средств бюджета города Омска - 1171354962,43 руб.; - за счет средств областного бюджета - 159391719,00 руб.; - за счет средств федерального бюджета - 911485209,00 руб.; - за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц - 1946105,37 руб.; 2) в 2015 году - 2282439069,43 руб.; - за счет средств бюджета города Омска - 1261617363,60 руб.; - за счет средств областного бюджета - 3000000,00 руб.; - за счет средств федерального бюджета - 1017821705,83 руб.; 3) в 2016 году - 2857576004,50 руб.; - за счет средств бюджета города Омска - 1170668709,94 руб.; - за счет средств областного бюджета - 837746194,01 руб.; - за счет средств федерального бюджета - 849161100,55 руб.; 4) в 2017 году - 2737927424,23 руб.; - за счет средств бюджета города Омска - 1438352454,67 руб.; - за счет средств областного бюджета - 787757427,43 руб.; - за счет средств федерального бюджета - 492864851,24 руб.; - за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц - 18952690,89 руб.; |
|  | 5) в 2018 году - 3335552873,44 руб.; - за счет средств бюджета города Омска - 1653326321,54 руб.; - за счет средств областного бюджета - 1154999579,70 руб.; - за счет средств федерального бюджета - 527226972,20 руб.; 6) в 2019 году - 4850081798,87 руб.; - за счет средств бюджета города Омска - 3292927583,42 руб.; - за счет средств областного бюджета - 1557154215,45 руб.; 7) в 2020 году - 4513430601,19 руб.; - за счет средств бюджета города Омска - 3428861682,07 руб.; - за счет средств областного бюджета - 1084568919,12 руб.; 8) в 2021 году - 5579913375,76 руб.; - за счет средств бюджета города Омска - 4240488428,53 руб.; - за счет средств областного бюджета - 1339424947,23 руб.; 9) в 2022 году - 6943354804,85 руб.; - за счет средств бюджета города Омска - 4206440236,56 руб.; - за счет средств областного бюджета - 2237244538,29 руб.; - за счет средств федерального бюджета - 499670030,00 руб.; 10) в 2023 году - 5061026877,08 руб.; - за счет средств бюджета города Омска - 3434649057,38 руб.; - за счет средств областного бюджета - 1626377819,70 руб.; 11) в 2024 году - 4059568369,76 руб.; - за счет средств бюджета города Омска - 3449082318,26 руб.; - за счет средств областного бюджета - 610486051,50 руб. |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования городской округ город Омск Омской области в рамках реализации муниципальной программы (всего) | Объем налоговых расходов муниципального образования городской округ город Омск Омской области в рамках реализации муниципальной программы на 2020 - 2024 годы 3977,00 тыс. руб. |
| (в ред. Постановления Администрации города Омска от 28.02.2023 N 167-п) |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | - "Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства"; - "Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта" |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы <*> | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения |

--------------------------------

<*> - ожидаемые результаты реализации муниципальной программы по годам и по итогам ее реализации приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.

## 1. Общая характеристика текущего состояния

социально-экономического развития города Омска

в сфере реализации муниципальной программы

Одним из приоритетных направлений развития города Омска является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей областного центра.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы города Омска. Развитие городских территорий, увеличение парка автомобилей требует расширения существующих и строительства новых городских дорог.

Транспортная инфраструктура должна обеспечивать комфортную доступность территорий города, безопасность и надежность внутригородских транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок.

Сегодня одним из важнейших вопросов городского округа является обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Анализ многолетних данных и динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в городе Омске остается высоким. Как свидетельствует статистика, основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий являются недостаточная эффективность системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкая дисциплина участников дорожного движения.

Муниципальная программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к решению вопросов по приведению элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечению развития улично-дорожной сети города с выделением первоочередных объектов и направлений, реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, обеспечению комфортности и регулярности осуществления пассажирских перевозок для жителей города Омска.

Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах и создаст условия для эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства, обеспечит комплексное воздействие Администрации города Омска на процесс усовершенствования дорожной сети города Омска.

К наиболее серьезным рискам при реализации муниципальной программы можно отнести финансовые риски, связанные с прекращением (сокращением) финансирования ее реализации, что повлечет невыполнение мероприятий муниципальной программы.

## 2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач муниципальной программы:

1) обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности города Омска, и безопасности дорожного движения.

В рамках решения данной задачи планируется проведение паспортизации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, разработки схемы сетей ливневой канализации города Омска, ежегодное выполнение комплекса работ по содержанию и текущему ремонту действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ежегодное нанесение дорожной разметки, устройство и содержание светофорных объектов и дорожных знаков, развитие автоматизированной системы управления дорожным движением, разработка документации по организации дорожного движения, реализация комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, путепроводов, транспортных развязок;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 29.02.2016 N 253-п)

2) обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта и его развитие.

Для обеспечения потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования планируется осуществление централизованного контроля за работой подвижного состава с помощью системы спутниковой навигации, возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим услуги по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом, связанных с предоставлением мер социальной поддержки граждан при оплате проезда и провоза ручной клади в пассажирском транспорте общего пользования на территории города Омска, обеспечение перевозчиков документацией, подтверждающей право на осуществление регулярных перевозок по муниципальному маршруту, оптимизация работы городского пассажирского транспорта, а также организация транспортного обслуживания населения посредством проведения конкурса на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 20.11.2018 N 1164-п)

## 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2024 годов в один этап.

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 16.02.2017 N 157-п, от 18.06.2018 N 587-п, от 20.11.2018 N 1164-п, от 21.02.2019 N 95-п)

## 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации города Омска

от 28.02.2023 N 167-п)

| N п/п | Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы города Омска | Объем финансирования муниципальной программы (рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства" |
| 1.1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 19579838261,95 | 660272996,95 | 845113038,51 | 1925983111,29 | 1938248918,42 | 2185139218,07 | 2314603996,41 | 2101971110,58 | 2526773480,18 | 2497853012,27 | 1657087386,95 | 926791992,32 |
| 1.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 9550568777,12 | 648935172,58 | 675071212,06 | 588236917,28 | 660586853,14 | 792063695,82 | 832636319,83 | 1064695844,41 | 1298829127,09 | 1203977156,86 | 858744485,73 | 926791992,32 |
| 1.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 8350057228,30 | 9391719,00 | 3000000,00 | 837746194,01 | 778256198,71 | 882257064,11 | 1481967676,58 | 1037275266,17 | 1227944353,09 | 1293875855,41 | 798342901,22 | 0,00 |
| 1.1.3 | - за счет средств федерального бюджета | 1658313460,27 | 0,00 | 167041826,45 | 500000000,00 | 480453175,68 | 510818458,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | - за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц | 20898796,26 | 1946105,37 | 0,00 | 0,00 | 18952690,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе: | 416177862,04 | 47606781,34 | 55505887,41 | 56640507,57 | 74903285,61 | 83267320,18 | 70136995,14 | 15623860,26 | 2836991,58 | 2915879,47 | 3370176,74 | 3370176,74 |
| 1.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 387357672,42 | 47606781,34 | 55505887,41 | 56640507,57 | 62491610,05 | 66858806,12 | 70136995,14 | 15623860,26 | 2836991,58 | 2915879,47 | 3370176,74 | 3370176,74 |
| 1.2.2 | - за счет средств федерального бюджета | 28820189,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 411 675,56 | 16408514,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 6507565770,50 | 1192549140,83 | 1044244965,17 | 463265694,63 | 115391410,29 | 229593291,67 | 5168361,58 | 2403469,81 | 201580363,05 | 1344806684,58 | 1089853013,69 | 818709375,20 |
| 1.3.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1590861704,89 | 281063931,83 | 193465085,79 | 114104594,08 | 105890181,57 | 26850776,08 | 5168361,58 | 2403469,81 | 90099768,91 | 301774116,33 | 261818095,21 | 208223323,70 |
| 1.3.2 | - за счет средств областного бюджета | 2305607846,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9501228,72 | 202742515,59 | 0,00 | 0,00 | 111480594,14 | 543362538,25 | 828034918,48 | 610486051,50 |
| 1.3.3 | - за счет средств федерального бюджета | 2611096218,93 | 911485209,00 | 850779879,38 | 349161100,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499670030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Итого на реализацию подпрограммы 1, всего, в том числе: | 26503581894,49 | 1900428919,12 | 1944863891,09 | 2445889313,49 | 2128543614,32 | 2497999829,92 | 2389909353,13 | 2119998440,65 | 2731190834,81 | 3845575576,32 | 2750310577,38 | 1748871544,26 |
| 1.4.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 11528788154,43 | 977605885,75 | 924042185,26 | 758982018,93 | 828968644,76 | 885773278,02 | 907941676,55 | 1082723174,48 | 1391765887,58 | 1508667152,66 | 1123932757,68 | 1138385492,76 |
| 1.4.2 | - за счет средств областного бюджета | 10655665074,98 | 9391719,00 | 3000000,00 | 837746194,01 | 787757427,43 | 1084999579,70 | 1481967676,58 | 1037275266,17 | 1339424947,23 | 1837238393,66 | 1626377819,70 | 610486051,50 |
| 1.4.3 | - за счет средств федерального бюджета | 4298229868,82 | 911485209,00 | 1017821705,83 | 849161100,55 | 492864851,24 | 527226972,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499670030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | - за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц | 20898796,26 | 1946105,37 | 0,00 | 0,00 | 18952690,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта" |
| 2.1 | Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе: | 17961467300,42 | 343749076,68 | 337575178,34 | 411686691,01 | 609383809,91 | 837553043,52 | 2460172445,74 | 2393432160,54 | 2848722540,95 | 3097779228,53 | 2310716299,70 | 2310696825,50 |
| 2.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 17218980963,97 | 193749076,68 | 337575178,34 | 411686691,01 | 609383809,91 | 767553043,52 | 2384985906,87 | 2346138507,59 | 2848722540,95 | 2697773083,90 | 2310716299,70 | 2310696825,50 |
| 2.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 742486336,45 | 150000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000000,00 | 75186538,87 | 47293652,95 | 0,00 | 400006144,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Итого на реализацию подпрограммы 2, всего, в том числе: | 17961467300,42 | 343749076,68 | 337575178,34 | 411686691,01 | 609383809,91 | 837553043,52 | 2460172445,74 | 2393432160,54 | 2848722540,95 | 3097779228,53 | 2310716299,70 | 2310696825,50 |
| 2.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 17218980963,97 | 193749076,68 | 337575178,34 | 411686691,01 | 609383809,91 | 767553043,52 | 2384985906,87 | 2346138507,59 | 2848722540,95 | 2697773083,90 | 2310716299,70 | 2310696825,50 |
| 2.2.2 | - за счет средств областного бюджета | 742486336,45 | 150000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000000,00 | 75186538,87 | 47293652,95 | 0,00 | 400006144,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 44465049194,91 | 2244177995,80 | 2282439069,43 | 2857576004,50 | 2737927424,23 | 3335552873,44 | 4850081798,87 | 4513430601,19 | 5579913375,76 | 6943354804,85 | 5061026877,08 | 4059568369,76 |
| 3.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 28747769118,40 | 1171354962,43 | 1261617363,60 | 1170668709,94 | 1438352454,67 | 1653326321,54 | 3292927583,42 | 3428861682,07 | 4240488428,53 | 4206440236,56 | 3434649057,38 | 3449082318,26 |
| 3.2 | - за счет средств областного бюджета | 11398151411,43 | 159391719,00 | 3000000,00 | 837746194,01 | 787757427,43 | 1154999579,70 | 1557154215,45 | 1084568919,12 | 1339424947,23 | 2237244538,29 | 1626377819,70 | 610486051,50 |
| 3.3 | - за счет средств федерального бюджета | 4298229868,82 | 911485209,00 | 1017821705,83 | 849161100,55 | 492864851,24 | 527226972,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499670030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | - за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц | 20898796,26 | 1946105,37 | 0,00 | 0,00 | 18952690,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 19579838261,95 | 660272996,95 | 845113038,51 | 1925983111,29 | 1938248918,42 | 2185139218,07 | 2314603996,41 | 2101971110,58 | 2526773480,18 | 2497853012,27 | 1657087386,95 | 926791992,32 |
| 4.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 9550568777,12 | 648935172,58 | 675071212,06 | 588236917,28 | 660586853,14 | 792063695,82 | 832636319,83 | 1064695844,41 | 1298829127,09 | 1203977156,86 | 858744485,73 | 926791992,32 |
| 4.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 8350057228,30 | 9391719,00 | 3000000,00 | 837746194,01 | 778256198,71 | 882257064,11 | 1481967676,58 | 1037275266,17 | 1227944353,09 | 1293875855,41 | 798342901,22 | 0,00 |
| 4.1.3 | - за счет средств федерального бюджета | 1658313460,27 | 0,00 | 167041826,45 | 500000000,00 | 480453175,68 | 510818458,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | - за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц | 20898796,26 | 1946105,37 | 0,00 | 0,00 | 18952690,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе: | 18377645162,46 | 391355858,02 | 393081065,75 | 468327198,58 | 684287095,52 | 920820363,70 | 2530309440,88 | 2409056020,80 | 2851559532,53 | 3100695108,00 | 2314086476,44 | 2314067002,24 |
| 5.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 17606338636,39 | 241355858,02 | 393081065,75 | 468327198,58 | 671875419,96 | 834411849,64 | 2455122902,01 | 2361762367,85 | 2851559532,53 | 2700688963,37 | 2314086476,44 | 2314067002,24 |
| 5.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 742486336,45 | 150000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000000,00 | 75186538,87 | 47293652,95 | 0,00 | 400006144,63 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3 | - за счет средств федерального бюджета | 28820189,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12411675,56 | 16 408 514,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 6507565770,50 | 1192549140,83 | 1044244965,17 | 463265694,63 | 115391410,29 | 229593291,67 | 5168361,58 | 2403469,81 | 201580363,05 | 1344806684,58 | 1089853013,69 | 818709375,20 |
| 6.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1590861704,89 | 281063931,83 | 193465085,79 | 114104594,08 | 105890181,57 | 26850776,08 | 5168361,58 | 2403469,81 | 90099768,91 | 301774116,33 | 261818095,21 | 208223323,70 |
| 6.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 2305607846,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9501228,72 | 202742515,59 | 0,00 | 0,00 | 111480594,14 | 543362538,25 | 828034918,48 | 610486051,50 |
| 6.1.3 | - за счет средств федерального бюджета | 2611096218,93 | 911485209,00 | 850779879,38 | 349161100,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499670030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования городской округ город Омск Омской области (тыс. руб.) | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 817 | 790 | 790 | 790 |

## 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

(в ред. Постановления Администрации города Омска

от 20.11.2018 N 1164-п)

Муниципальная программа позволит создать условия для реализации полномочий органов местного самоуправления города Омска, реализовать конституционные права граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, повысить уровень комфортности использования участниками дорожного движения улично-дорожной сети, эффективность функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечить надежность функционирования городского пассажирского транспорта.

Наиболее показательным результатом реализации муниципальной программы является увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения.

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагает получение следующего ожидаемого результата:

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения (Р1).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = A - B, где:

A - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Омске, отвечающих нормативным требованиям, в отчетном году, процент;

B - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Омске, отвечающих нормативным требованиям, в году, предшествующем отчетному году, процент.

Источник данных для расчета ожидаемого результата: аналитическая информация департамента городского хозяйства Администрации города Омска, форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ(мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" (далее - форма N 3-ДГ(мо)).

Достижение данного ожидаемого результата реализации муниципальной программы обеспечивается в том числе за счет предоставления муниципальной налоговой преференции, установленной подпунктом 1 пункта 4.1 Решения Омского городского Совета от 16 ноября 2005 года N 298 "О земельном налоге на территории города Омска" в части полного освобождения от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования местного значения в границах города Омска.

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 01.02.2021 N 43-п)

Плановое значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении N 3 к муниципальной программе.

## 6. Система управления реализацией муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города Омска.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает:

- координацию действий участников муниципальной программы;

- реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение утвержденных значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, входящих в ее состав подпрограмм и целевых индикаторов, в пределах своей компетенции;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 20.11.2018 N 1164-п)

- внесение изменений в муниципальную программу в установленном порядке с учетом предложений участников муниципальной программы;

- в случае необходимости предоставление информации о формировании и реализации муниципальной программы по запросам департамента городской экономической политики Администрации города Омска (далее - координирующий орган) и департамента финансов Администрации города Омска (далее - финансовый орган);

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 27.12.2022 N 1106-п)

- направление в срок до 15 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, в координирующий орган предложений о плановых значениях целевых индикаторов мероприятий подпрограммы муниципальной программы на очередной финансовый год по форме согласно приложению N 3-1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации города Омска от 2 августа 2013 года N 864-п;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 21.02.2020 N 81-п)

- предоставление в координирующий орган информации о планируемых и достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом текущего финансового года, данных за первый, второй, третий квартал с поквартальными значениями и за шесть, девять, десять и одиннадцать месяцев нарастающим итогом и не позднее 17 декабря текущего финансового года данных по ожидаемому квартальному исполнению за четвертый квартал и ожидаемому исполнению за двенадцать месяцев нарастающим итогом по форме согласно приложению N 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации города Омска от 2 августа 2013 года N 864-п;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 01.06.2021 N 331-п)

абзац исключен. - Постановление Администрации города Омска от 03.10.2019 N 670-п;

- в случае необходимости подготовку и направление на согласование в финансовый орган предложений по внесению изменений в муниципальную программу, касающихся объемов бюджетных ассигнований ответственного исполнителя и участников муниципальной программы, в Решение Омского городского Совета о бюджете города Омска на текущий финансовый год и плановый период с обоснованием предложенных изменений;

- формирование отчета о реализации муниципальной программы и пояснительной записки к нему с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы;

- проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовку пояснительной записки к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы, в том числе с учетом результатов оценки налоговых расходов за год, предшествующий отчетному;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 01.02.2021 N 43-п)

- согласование отчета о реализации муниципальной программы и результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы с участниками муниципальной программы;

- направление в координирующий и финансовый орган отчета о реализации муниципальной программы и пояснительной записки к нему, результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы и пояснительной записки к результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Участниками муниципальной программы, обеспечивающими реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства", являются департамент строительства Администрации города Омска и департамент транспорта Администрации города Омска.

Участником муниципальной программы, обеспечивающим реализацию мероприятий подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта", является департамент транспорта Администрации города Омска.

Участники муниципальной программы обеспечивают:

- реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение утвержденных значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, входящих в ее состав подпрограмм и целевых индикаторов, в пределах своей компетенции;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 20.11.2018 N 1164-п)

- в случае необходимости направление предложений ответственному исполнителю муниципальной программы по внесению изменений в муниципальную программу с обоснованием предлагаемых изменений;

- в случае необходимости подготовку и направление ответственному исполнителю муниципальной программы предложений по внесению изменений в решение Омского городского Совета о бюджете города Омска на текущий финансовый год и плановый период с обоснованием предложенных изменений;

- направление в срок до 10 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, ответственному исполнителю муниципальной программы предложений о плановых значениях целевых индикаторов мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год по форме согласно приложению N 3-1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации города Омска от 2 августа 2013 года N 864-п;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 21.02.2020 N 81-п)

- предоставление ответственному исполнителю муниципальной программы информации о планируемых и достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом текущего финансового года, данных за первый, второй, третий квартал с поквартальными значениями и за шесть, девять, десять и одиннадцать месяцев нарастающим итогом и не позднее 15 декабря текущего финансового года данных по ожидаемому квартальному исполнению за четвертый квартал и ожидаемому исполнению за двенадцать месяцев нарастающим итогом по форме согласно приложению N 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации города Омска от 2 августа 2013 года N 864-п.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 01.06.2021 N 331-п)

абзац исключен. - Постановление Администрации города Омска от 03.10.2019 N 670-п;

- формирование и направление ответственному исполнителю муниципальной программы в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, отчетов о реализации мероприятий муниципальной программы в пределах своей компетенции и пояснительных записок к ним;

- в случае необходимости формирование предложений по повышению эффективности реализации муниципальной программы в пределах своей компетенции.

## 7. Сведения о налоговых расходах

(введен Постановлением Администрации города Омска

от 01.02.2021 N 43-п)

### Характеристика налоговых расходов

| Наименование налога, по которому предусматриваются налоговые льготы, освобождения или иные преференции | Наименование и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего льготу, освобождение или иную преференцию по налогу | Содержание налоговой преференции | Период действия налоговой референции | Целевая категория налоговых расходов (социальные, стимулирующие, технические) | Целевая категория плательщиков налога, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения или иные преференции | Наименование цели муниципальной программы/структурного элемента муниципальной программы, которым соответствует налоговый расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата начала действия | Дата прекращения действия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Земельный налог | Подпункт 1 пункта 4.1 Решения Омского городского Совета от 16 ноября 2005 года N 298 "О земельном налоге на территории города Омска" | Полное освобождение от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования местного значения в границах города Омска | 1 января 2006 года | Не установлено | Техническая | Юридические лица | Цель муниципальной программы - повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания |

Сведения о налоговых расходах муниципального образования городской округ город Омск Омской области отражены в приложении N 6 к муниципальной программе.

_______________

## Подпрограмма

"Обеспечение функционирования и развития

объектов дорожного хозяйства"

### 1. Характеристика сферы социально-экономического развития

города Омска, в рамках которой предполагается

реализация подпрограммы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования городской округ город Омск Омской области, составляет 1432,6 км, в том числе с твердым покрытием - 991,3 км (из них 723,3 км не соответствуют транспортно-эксплуатационным характеристикам), с грунтовым покрытием - 441,3 км.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 29.02.2016 N 253-п)

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог составляет 69 процентов.

Около 73 процентов автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием не соответствуют транспортно-эксплуатационным характеристикам. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих транспортно-эксплуатационным характеристикам, от общей протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 50,4 процента.

Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 287,1 км, что составляет 20 процентов от протяжности всех автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования городской округ город Омск Омской области, и 29 процентов от протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. Таким образом, около 80 процентов автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования городской округ город Омск Омской области, не паспортизированы.

Для выполнения работ по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Омске используется 608 единиц дорожной и специальной техники, что составляет 73 процента от потребности. Только 5 процентов дорожно-строительной техники эксплуатируется менее 10 лет, общий износ парка превышает 90 процентов.

В границах улично-дорожной сети города Омска расположено 17 искусственных сооружений - мостов и путепроводов, находящихся в муниципальной собственности. Ежегодно в рамках технической эксплуатации данных искусственных сооружений выполняется комплекс работ по оценке и поддержанию их надлежащего технического состояния, восстановлению транспортно-эксплуатационных качеств.

Развитие улично-дорожной сети города Омска осуществляется за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, путепроводов и транспортных развязок в границах городских территорий. В рамках реализации подпрограммы планируется подготовить проектно-сметную документацию на выполнение реконструкции (строительства) автомобильных дорог общего пользования местного значения и путепроводов, выполнить работы по реконструкции (строительству) автомобильных дорог общего пользования местного значения и путепроводов.

Улично-дорожная сеть города Омска оснащена 228 светофорными объектами, 17468 дорожными знаками. Площадь ежегодного нанесения дорожной разметки на дорожное покрытие составляет около 50 тыс. кв. м.

Мониторинг интенсивности дорожного движения и анализ аварийности на улично-дорожной сети города Омска, данные рабочих проектов дорожной разметки свидетельствуют, что для повышения эффективности системы безопасности дорожного движения необходимо:

- устройство 40 светофорных объектов;

- установка около 4 тыс. дорожных знаков ежегодно;

- нанесение 150 тыс. кв. м разметки ежегодно.

При растущем уровне автомобилизации решение транспортных проблем города Омска невозможно без внедрения и развития интеллектуальных транспортных систем. В связи с этим в 2013 году начато развитие автоматизированной системы управления дорожным движением (далее - АСУДД), которая предусматривает не только связь центрального управляющего пункта со светофорными объектами для управляющего воздействия, но и сбор информации о наличии, составе, плотности и интенсивности движения транспортных потоков на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети посредством видеокамер, а впоследствии - с использованием транспортных датчиков. Создание АСУДД будет способствовать не только снижению транспортных издержек, но и улучшению экологической обстановки на центральных магистралях города.

Анализ сложившейся на территории города Омска ситуации в сфере функционирования и развития объектов дорожного хозяйства, обеспечения безопасности дорожного движения позволил выявить ряд нерешенных проблем, к которым следует отнести:

- низкие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения, что приводит к снижению скорости автомобильного потока, значительным потерям времени пребывания в пути, ухудшению состояния окружающей среды;

- отставание темпов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием от требуемых сроков службы дорожных одежд;

- несоответствие улично-дорожной сети города существующим потребностям в объеме и организации транспортных потоков;

- недостаточный уровень обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения светофорными объектами и дорожными знаками;

- отсутствие современной системы организации и управления дорожным движением.

Подпрограмма разработана в целях осуществления комплексного подхода при реализации мероприятий инвестиционного и текущего характера, обеспечения скоординированных и согласованных действий участников муниципальной программы для достижения поставленной задачи.

### 2. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2024 годов в один этап.

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 16.02.2017 N 157-п, от 18.06.2018 N 587-п, от 20.11.2018 N 1164-п, от 21.02.2019 N 95-п)

### 3. Задачи подпрограммы

Задачами подпрограммы являются:

1) организация ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных сооружений на них.

В рамках данной задачи проводится паспортизация, оценка технического состояния и инструментальная диагностика автомобильных дорог общего пользования местного значения, разработка схемы сетей ливневой канализации города Омска, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них, тротуаров, проездов, приобретение дорожно-строительной и специальной техники, осуществляется организация муниципальных работ по содержанию и ремонту элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения.

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 16.02.2017 N 157-п, от 05.09.2017 N 965-п, от 20.11.2018 N 1164-п)

2) обеспечение безопасности дорожного движения.

В рамках данной задачи осуществляется реализация мероприятий по содержанию и устройству технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов, дорожных знаков), нанесение дорожной разметки, разработка документации по организации дорожного движения, оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 29.02.2016 N 253-п, от 21.08.2018 N 848-п)

3) строительство и реконструкция улично-дорожной сети.

В рамках данной задачи осуществляется реализация мероприятий инвестиционного характера в соответствии с Адресной инвестиционной программой города Омска.

### 3.1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

(введен Постановлением Администрации города Омска

от 20.11.2018 N 1164-п)

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает получение следующих ожидаемых результатов:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения (Р2).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = A / B * 100, где:

A - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Омске, отвечающих нормативным требованиям, на конец отчетного периода, км;

B - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Омске, км.

Источник данных для расчета ожидаемого результата: аналитическая информация департамента городского хозяйства Администрации города Омска, форма N 3-ДГ(мо).

2. Увеличение количества светофорных объектов к уровню 2013 года (2013 год - 228 единиц) (Р3).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р3 = A / B * 100 - 100, где:

A - количество светофорных объектов, находящихся на содержании бюджетного учреждения города Омска "Транссигнал" (далее - БУ г. Омска "Транссигнал") в отчетном периоде, ед.;

B - количество светофорных объектов, находившихся на содержании БУ г. Омска "Транссигнал" в 2013 году, ед.

Источник данных для расчета ожидаемого результата: отчет об исполнении муниципального задания БУ г. Омска "Транссигнал".

3. Увеличение количества дорожных знаков к уровню 2013 года (2013 год - 17468 единиц) (Р4).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р4 = A / B * 100 - 100, где:

A - количество дорожных знаков, находившихся на содержании БУ г. Омска "Транссигнал" в отчетном периоде, ед.;

B - количество дорожных знаков, находившихся на содержании БУ г. Омска "Транссигнал" в 2013 году, ед.

Источник данных для расчета ожидаемого результата: отчет об исполнении муниципального задания БУ г. Омска "Транссигнал".

4. Доля площади нанесенной дорожной разметки в общей площади дорожной разметки, предусмотренной проектами дорожной разметки (Р5).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р5 = A / B * 100, где:

A - площадь нанесенной дорожной разметки в отчетном периоде, тыс. кв.м;

B - площадь дорожной разметки, предусмотренной проектами дорожной разметки, тыс. кв.м.

При значении ожидаемого результата Р5 не менее установленного степень достижения его планового значения составит 1, при значении менее установленного - определяется как отношение фактического значения ожидаемого результата к его минимальному плановому значению.

Источник данных для расчета ожидаемого результата: информация департамента транспорта Администрации города Омска, департамента городского хозяйства Администрации города Омска, акты выполненных работ (форма КС-2), отчет об исполнении муниципального задания.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 18.07.2019 N 534-п)

Плановые значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении N 3 к муниципальной программе.

### 4. Описание мероприятий подпрограммы

и целевых индикаторов их выполнения

Решение задачи 1 "Организация ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных сооружений на них" подпрограммы обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

1) содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация данного мероприятия подпрограммы предусматривает:

- проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- оценку технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- проведение инструментальной диагностики автомобильных дорог общего пользования местного значения;

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 20.11.2018 N 1164-п)

- разработку схемы сетей ливневой канализации города Омска;

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 19.08.2015 N 1084-п)

- организацию и выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 30.12.2020 N 809-п)

- организацию приобретения дорожной и специальной техники для выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования.

Реализация данного мероприятия подпрограммы предусматривает организацию комплекса работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 29.02.2016 N 253-п)

3) капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Реализация данного мероприятия подпрограммы предусматривает организацию комплекса работ по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Омске;

4) содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений.

Реализация данного мероприятия подпрограммы предусматривает организацию и выполнение работ по содержанию и ремонту искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования местного значения;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 30.12.2020 N 809-п)

5) устройство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек.

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 16.02.2017 N 157-п)

Реализация данного мероприятия подпрограммы предусматривает организацию и выполнение работ по устройству, капитальному ремонту и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек в городе Омске;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 30.12.2020 N 809-п)

абзацы семнадцатый - восемнадцатый исключены. - Постановление Администрации города Омска от 05.09.2017 N 965-п.

6) капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных и межквартальных проездов.

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 01.02.2018 N 90-п)

Реализация данного мероприятия подпрограммы предусматривает организацию и выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту внутриквартальных и межквартальных проездов в городе Омске;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 30.12.2020 N 809-п)

7) устройство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, внутриквартальных и межквартальных проездов.

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 21.02.2020 N 81-п)

Реализация данного мероприятия подпрограммы предусматривает организацию и выполнение работ по устройству, капитальному ремонту и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, внутриквартальных и межквартальных проездов в городе Омске.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 30.12.2020 N 809-п)

Решение задачи 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения" подпрограммы обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

1) нанесение дорожной разметки.

Реализация данного мероприятия подпрограммы предусматривает организацию работ по нанесению дорожной разметки типа "зебра" и продольной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

2) содержание и устройство светофорных объектов.

Реализация данного мероприятия подпрограммы предусматривает:

- содержание светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- устройство светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- внедрение АСУДД;

3) содержание и устройство дорожных знаков.

Реализация данного мероприятия подпрограммы предусматривает:

- содержание дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- устройство дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 29.02.2016 N 253-п)

4) содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков.

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 01.02.2018 N 90-п)

Реализация данного мероприятия подпрограммы предусматривает организацию и выполнение работ по содержанию и ремонту светофорных объектов и дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и внедрению АСУДД;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 30.12.2020 N 809-п)

4-1) содержание и ремонт отдельных элементов обустройства автомобильных дорог.

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 09.07.2020 N 384-п)

Реализация данного мероприятия подпрограммы предусматривает организацию и выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, содержанию и ремонту светофорных объектов и дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и внедрению АСУДД;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 30.12.2020 N 809-п)

5) устройство светофорных объектов и дорожных знаков.

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 01.02.2018 N 90-п)

Реализация данного мероприятия подпрограммы предусматривает организацию работ по устройству светофорных объектов и дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 01.02.2018 N 90-п)

6) разработка документации по организации дорожного движения;

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 29.02.2016 N 253-п)

Реализация данного мероприятия подпрограммы предусматривает организацию работ по разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 29.02.2016 N 253-п; в ред. Постановления Администрации города Омска от 21.08.2018 N 848-п)

7) оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций.

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 21.08.2018 N 848-п)

Реализация данного мероприятия подпрограммы предусматривает своевременную оплату штрафов, сборов и прочих штрафных санкций, связанных с организацией дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 21.08.2018 N 848-п; в ред. Постановления Администрации города Омска от 15.05.2019 N 361-п)

8) оплата судебных актов и мировых соглашений.

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 15.05.2019 N 361-п)

Реализация данного мероприятия подпрограммы предусматривает своевременную оплату судебных актов и мировых соглашений, связанных с организацией дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 15.05.2019 N 361-п; в ред. Постановления Администрации города Омска от 18.07.2019 N 534-п)

9) реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения".

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 18.07.2019 N 534-п)

Реализация данного мероприятия подпрограммы предусматривает организацию работ по созданию инфраструктуры для безопасных условий движения на самых аварийно-опасных участках дорог (нанесение дорожной разметки, устройство светофорных объектов и комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, установка пешеходных и барьерных ограждений и т.п.) в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения".

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 14.11.2019 N 765-п)

Решение задачи 3 "Строительство и реконструкция улично-дорожной сети" подпрограммы обеспечивается реализацией мероприятий инвестиционного характера по реконструкции и строительству объектов улично-дорожной сети в соответствии с Адресной инвестиционной программой города Омска.

В рамках реализации данных мероприятий планируется организация работ по:

- подготовке исходно-разрешительной документации на реконструкцию (строительство) объектов;

- изготовлению проектно-сметной документации на реконструкцию (строительство) объектов;

- реконструкции (строительству) объектов;

- техническому надзору за ходом выполнения работ по реконструкции (строительству) объектов.

#### Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы

(в ред. Постановления Администрации города Омска

от 01.02.2018 N 90-п)

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1 подпрограммы - "Организация ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных сооружений на них" |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по текущему содержанию | Километр | Значение целевого индикатора определяется по протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по текущему содержанию в отчетном периоде, по данным департамента городского хозяйства Администрации города Омска (далее - ДГХ) на основании отчета об исполнении муниципального задания |
| 2 | Количество приобретенной дорожно-строительной и специальной техники | Единица | Значение целевого индикатора определяется по количеству приобретенной дорожно-строительной и специальной техники в отчетном периоде, по данным ДГХ на основании актов приемки-передачи |
| 2.1 | Количество дорожно-строительной и специальной техники, полученной по лизинговой схеме | Единица | Значение целевого индикатора определяется по количеству полученной по лизинговой схеме дорожно-строительной и специальной техники, по данным ДГХ |
| (п. 2.1 введен Постановлением Администрации города Омска от 18.06.2018 N 587-п) |
| 2.2 | Доля оплаты приобретения дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме | Процент | Значение целевого индикатора определяется как отношение суммы оплаты за поставленную по лизинговой схеме дорожно-строительную и специальную технику к общей стоимости указанной техники с учетом платежей по финансовой аренде (лизингу) нарастающим итогом по данным ДГХ |
| (п. 2.2 введен Постановлением Администрации города Омска от 18.06.2018 N 587-п) |
| 3 | Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Километр | Значение целевого индикатора определяется по протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, паспортизированных в отчетном периоде, по данным ДГХ на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |
| 4 | Наличие схемы сетей ливневой канализации города Омска | Единица | Значение целевого индикатора определяется по наличию схемы сетей ливневой канализации города Омска по данным ДГХ на основании актов выполненных работ (форма КС-2). В случае наличия схемы сетей ливневой канализации города Омска значение индикатора равно 1, в случае отсутствия - 0 |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена оценка технического состояния | Километр | Значение целевого индикатора определяется по протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена оценка технического состояния в отчетном периоде, по данным ДГХ на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена инструментальная диагностика | Километр | Значение целевого индикатора определяется по протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена инструментальная диагностика в отчетном периоде, по данным ДГХ на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |
| (п. 5.1 введен Постановлением Администрации города Омска от 20.11.2018 N 1164-п) |
| 6 | Площадь обустроенных тротуаров | Тысяча квадратных метров | Значение целевого индикатора определяется по общей площади тротуаров, обустроенных в отчетном периоде, по данным ДГХ на основании отчета об исполнении муниципального задания |
| 7 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тысяча квадратных метров | Значение целевого индикатора определяется по площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтированных в отчетном периоде, по данным ДГХ на основании отчета об исполнении муниципального задания, по данным департамента строительства Администрации города Омска (далее - ДС) на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации города Омска от 19.07.2022 N 589-п) |
| 7.1 | Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Тысяча квадратных метров | Значение целевого индикатора определяется по площади дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в отчетном периоде, по данным ДГХ на основании отчета об исполнении муниципального задания |
| (п. 7.1 введен Постановлением Администрации города Омска от 21.02.2019 N 95-п; в ред. Постановления Администрации города Омска от 18.07.2019 N 534-п) |
| 7.2 | Исключен. - Постановление Администрации города Омска от 18.07.2019 N 534-п |
| 7.3 | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Объект | Значение целевого индикатора определяется по количеству светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в отчетном периоде, по данным ДГХ на основании отчета об исполнении муниципального задания |
| (п. 7.3 введен Постановлением Администрации города Омска от 21.02.2019 N 95-п) |
| 8 | Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тысяча квадратных метров | Значение целевого индикатора определяется по площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитально отремонтированных в отчетном периоде, по данным ДС на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |
| (п. 8 в ред. Постановления Администрации города Омска от 19.07.2022 N 589-п) |
| 9 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | Единица | Значение целевого индикатора определяется по количеству проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, прошедшей государственную экспертизу в отчетном периоде, по данным ДС о положительном заключении государственной экспертизы проектно-сметной документации |
| 10 | Площадь капитально отремонтированных искусственных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тысяча квадратных метров | Значение целевого индикатора определяется по площади искусственных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитально отремонтированных в отчетном периоде, по данным ДС на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |
| 11 | Своевременность расчетов за выполненные работы | Да/Нет | Целевой индикатор измеряется в Да/Нет и определяется: Да - при отсутствии просроченной кредиторской задолженности на отчетную дату за работы, связанные с капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений в их составе; Нет - при наличии просроченной кредиторской задолженности на отчетную дату за работы, связанные с капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений в их составе. Источником данных для определения целевого индикатора являются данные бухгалтерского учета ДС, ДГХ |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации города Омска от 24.04.2020 N 220-п) |
| 11.1 | Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы | Единица | Значение целевого индикатора определяется путем суммирования количества оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы, на основании данных бухгалтерского учета ДГХ |
| (п. 11.1 введен Постановлением Администрации города Омска от 09.07.2020 N 384-п) |
| 12 | Степень готовности ремонтируемого объекта | Процент | Значение целевого индикатора определяется путем соотношения фактического объема выполненных работ в стоимостном выражении к общему объему работ по капитальному ремонту моста в стоимостном выражении по данным ДС на основании актов выполненных работ (форма КС-2 и КС-3) |
| 13 | Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Тысяча квадратных метров | Значение целевого индикатора определяется по площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, отремонтированных в отчетном периоде, по данным ДГХ на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |
| 14 | Количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняются работы по текущему содержанию | Объект | Значение целевого индикатора определяется по количеству искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по текущему содержанию в отчетном периоде на основании данных ДГХ, отчета об исполнении муниципального задания в 2018 - 2020 годах |
| 15 | Протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования | Погонный метр | Значение целевого индикатора определяется по суммарной протяженности искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по текущему содержанию в отчетном периоде на основании данных ДГХ |
| 16 | Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек | Тысяча квадратных метров | Значение целевого индикатора определяется по общей площади тротуаров и пешеходных дорожек, обустроенных в отчетном периоде, по данным ДГХ на основании отчета об исполнении муниципального задания |
| 17 | Площадь отремонтированных проездов | Тысяча квадратных метров | Значение целевого индикатора определяется по общей площади внутриквартальных и межквартальных проездов, отремонтированных в отчетном периоде, по данным ДГХ на основании отчета об исполнении муниципального задания |
| Задача 2 подпрограммы - "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
| 18 | Площадь дорожной разметки типа "зебра", нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Тысяча квадратных метров | Значение целевого индикатора определяется по площади дорожной разметки типа "зебра", нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в отчетном периоде, по данным департамента транспорта Администрации города Омска (далее - ДТ) на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |
| 19 | Площадь продольной дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Тысяча квадратных метров | Значение целевого индикатора определяется по площади продольной дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в отчетном периоде, по данным ДТ на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |
| 19.1 | Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Тысяча квадратных метров | Значение целевого индикатора определяется по площади дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в отчетном периоде: - по данным ДТ на основании актов выполненных работ (форма КС-2), отчета об исполнении муниципального задания в 2014 - 2020 годах; - по данным ДГХ на основании отчета об исполнении муниципального задания в 2020 - 2024 годах |
| (п. 19.1 в ред. Постановления Администрации города Омска от 30.12.2020 N 809-п) |
| 20 | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | Объект | Значение целевого индикатора определяется по количеству светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию и ремонту в отчетном периоде: - по данным ДТ на основании отчета о фактических затратах на содержание и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа в 2014 - 2017 годах; - по данным ДТ, ДГХ на основании отчета об исполнении муниципального задания в 2018 - 2024 годах |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации города Омска от 30.12.2020 N 809-п) |
| 21 | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Объект | Значение целевого индикатора определяется по количеству светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в отчетном периоде, по данным ДТ, ДГХ на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |
| (п. 21 в ред. Постановления Администрации города Омска от 30.12.2020 N 809-п) |
| 22 | Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД | Объект | Значение целевого индикатора определяется по количеству перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отчетном периоде, по данным ДТ на основании отчета о фактических затратах на содержание и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа в 2014 - 2017 годах, отчета об исполнении муниципального задания в 2018 - 2020 годах |
| 23 | Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | Объект | Значение целевого индикатора определяется по количеству перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отношении которых выполнены работы по содержанию и ремонту в целях обеспечения функционирования системы в отчетном периоде: - по данным ДТ на основании отчета о фактических затратах на содержание и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа в 2014 - 2017 годах; - по данным ДТ, ДГХ на основании отчета об исполнении муниципального задания в 2018 - 2024 годах |
| (п. 23 в ред. Постановления Администрации города Омска от 30.12.2020 N 809-п) |
| 24 | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | Объект | Значение целевого индикатора определяется по количеству дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию и ремонту в отчетном периоде: - по данным ДТ на основании отчета о фактических затратах на содержание и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа в 2014 - 2017 годах; - по данным ДТ, ДГХ на основании отчета об исполнении муниципального задания в 2018 - 2024 годах |
| (п. 24 в ред. Постановления Администрации города Омска от 30.12.2020 N 809-п) |
| 25 | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Объект | Значение целевого индикатора определяется по количеству дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в отчетном периоде, по данным ДТ, ДГХ на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |
| (п. 25 в ред. Постановления Администрации города Омска от 30.12.2020 N 809-п) |
| 26 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых разработаны проекты организации дорожного движения | Километр | Значение целевого индикатора определяется по протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых разработаны проекты организации дорожного движения в отчетном периоде, в соответствии с актами приемки выполненных работ по данным ДТ |
| 26.1 | Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов, мировых соглашений и прочих штрафных санкций | Процент | Значение целевого индикатора определяется как отношение количества своевременно оплаченных судебных актов, мировых соглашений и прочих штрафных санкций к общему числу предъявленных к оплате судебных решений, мировых соглашений и прочих штрафных санкций, по данным ДТ, ДГХ |
| (п. 26.1 введен Постановлением Администрации города Омска от 21.08.2018 N 848-п; в ред. Постановления Администрации города Омска от 20.11.2018 N 1164-п) |
| 26.2 | Удельный вес своевременно оплаченных штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | Процентов | Значение целевого индикатора определяется как отношение количества своевременно оплаченных штрафов, сборов и прочих штрафных санкций к общему числу предъявленных к оплате штрафов, сборов и прочих штрафных санкций, по данным ДТ, ДГХ |
| (п. 26.2 введен Постановлением Администрации города Омска от 15.05.2019 N 361-п; в ред. Постановления Администрации города Омска от 18.07.2019 N 534-п) |
| 26.3 | Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | Процентов | Значение целевого индикатора определяется как отношение количества своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений к общему числу предъявленных к оплате судебных актов и мировых соглашений, по данным ДТ |
| (п. 26.3 введен Постановлением Администрации города Омска от 15.05.2019 N 361-п) |
| 26.4 | Количество объектов, обустроенных в целях обеспечения безопасности дорожного движения на самых аварийно-опасных участках дорог | Единица | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества объектов, обустроенных в целях обеспечения безопасности дорожного движения на самых аварийно-опасных участках дорог в отчетном периоде, по данным ДГХ |
| (п. 26.4 введен Постановлением Администрации города Омска от 14.11.2019 N 765-п) |
| Задача 3 подпрограммы - "Строительство и реконструкция улично-дорожной сети" |
| 27 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | Единица | Значение целевого индикатора определяется по наличию проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объекта, прошедшей государственную экспертизу в отчетном периоде, на основании данных ДС о положительном заключении государственной экспертизы проектно-сметной документации. В случае наличия такой документации значение индикатора равно 1, в случае отсутствия - 0 |
| 28 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | Километр | Значение целевого индикатора определяется по протяженности реконструированного (построенного) объекта в отчетном периоде, по данным ДС на основании актов выполненных работ (форма КС-2) |
| 29 | Степень готовности проектной документации | Процент | Значение целевого индикатора определяется путем соотношения фактического объема выполненных работ по разработке проектной документации в стоимостном выражении к общему объему работ по разработке проектной документации в стоимостном выражении, на основании данных ДС |
| 30 | Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы | Единица | Значение целевого индикатора определяется путем суммирования количества оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы, по данным бухгалтерского учета ДС |
| 31 | Количество исполненных судебных решений по ранее выполненным работам | Единица | Значение целевого индикатора определяется путем суммирования количества исполненных судебных решений по ранее выполненным работам, по данным бухгалтерского учета ДС |
| 32 | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/Нет | Целевой индикатор измеряется в Да/Нет и определяется: Да - при отсутствии просроченной кредиторской задолженности на отчетную дату по объекту капитального строительства; Нет - при наличии просроченной кредиторской задолженности на отчетную дату по объекту капитального строительства. Источником данных для определения целевого индикатора являются данные бухгалтерского учета ДС |
| 33 | Исключен. - Постановление Администрации города Омска от 27.02.2018 N 233-п. |
| 34 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | Единица | Значение целевого индикатора определяется по наличию заключения о соответствии проектной документации результатам инженерных изысканий, получившим положительное заключение государственной экспертизы, требованиям технических регламентов на основании акта о приемке выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, по данным ДС. В случае наличия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации значение индикатора равно 1, в случае отсутствия - 0 |
| (п. 34 введен Постановлением Администрации города Омска от 09.07.2020 N 384-п) |
| 35 | Наличие проектной документации | Единица | Значение целевого индикатора определяется по наличию проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта в отчетном периоде, на основании данных ДС. В случае наличия такой документации значение индикатора равно 1, в случае отсутствия - 0 |
| (п. 35 введен Постановлением Администрации города Омска от 09.07.2020 N 384-п) |
| 36 | Количество выкупленных объектов недвижимости, попадающих в зону строительства | Единица | Значение целевого индикатора определяется по количеству выкупленных у собственников объектов недвижимости, попадающих в зону строительства, в отчетном периоде в соответствии с количеством записей о регистрации права муниципальной собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, на основании данных ДС |
| (п. 36 введен Постановлением Администрации города Омска от 09.07.2020 N 384-п) |
| 37 | Наличие технических условий | Единица | Значение целевого индикатора определяется по наличию технических условий по объекту в отчетном периоде, на основании данных ДС. В случае наличия технических условий значение индикатора равно 1, в случае отсутствия - 0 |
| (п. 37 введен Постановлением Администрации города Омска от 09.10.2020 N 616-п) |
| 38 | Количество заключенных муниципальных контрактов на проведение государственной экспертизы проектной документации | Единица | Значение целевого индикатора определяется по количеству заключенных муниципальных контрактов на проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту в отчетном периоде, на основании данных ДС |
| (п. 38 введен Постановлением Администрации города Омска от 30.12.2020 N 809-п) |
| 39 | Количество объектов, в отношении которых выполнены изыскательские и прочие работы и услуги | Единица | Значение целевого индикатора определяется по количеству объектов, в отношении которых выполнены изыскательские и прочие работы и услуги в отчетном периоде, по данным ДС |
| (п. 39 введен Постановлением Администрации города Омска от 01.06.2021 N 331-п) |
| 40 | Наличие технико-экономического обоснования | Единица | Значение целевого индикатора определяется по наличию технико-экономического обоснования по объекту в отчетном периоде, на основании данных ДС. В случае наличия технико-экономического обоснования значение индикатора равно 1, в случае отсутствия - 0 |
| (п. 40 введен Постановлением Администрации города Омска от 28.02.2022 N 88-п) |
| 41 | Количество подготовленных межевых планов по образованию земельных участков | Единица | Значение целевого индикатора определяется по количеству подготовленных межевых планов по образованию земельных участков, по данным ДС на основании акта о приемке выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом |
| (п. 41 введен Постановлением Администрации города Омска от 27.12.2022 N 1106-п) |

### 5. Объем и источники финансирования подпрограммы

(в ред. Постановления Администрации города Омска

от 28.04.2022 N 282-п)

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2024 годы формируется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Омска и безвозмездных поступлений от юридических лиц и составляет 26503581894,49 руб., в том числе:

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 19.07.2022 N 589-п, от 22.09.2022 N 721-п, от 27.12.2022 N 1106-п, от 28.02.2023 N 167-п)

1) за счет средств бюджета города Омска - 11528788154,43 руб., из них:

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 19.07.2022 N 589-п, от 22.09.2022 N 721-п, от 27.12.2022 N 1106-п, от 28.02.2023 N 167-п)

- 2014 год - 977605885,75 руб.;

- 2015 год - 924042185,26 руб.;

- 2016 год - 758982018,93 руб.;

- 2017 год - 828968644,76 руб.;

- 2018 год - 885773278,02 руб.;

- 2019 год - 907941676,55 руб.;

- 2020 год - 1082723174,48 руб.;

- 2021 год - 1391765887,58 руб.;

- 2022 год - 1508667152,66 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 19.07.2022 N 589-п, от 22.09.2022 N 721-п, от 27.12.2022 N 1106-п, от 28.02.2023 N 167-п)

- 2023 год - 1123932757,68 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 19.07.2022 N 589-п, от 27.12.2022 N 1106-п)

- 2024 год - 1138385492,76 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 19.07.2022 N 589-п, от 22.09.2022 N 721-п, от 27.12.2022 N 1106-п)

2) за счет средств областного бюджета - 10655665074,98 руб., из них:

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 19.07.2022 N 589-п, от 22.09.2022 N 721-п, от 27.12.2022 N 1106-п, от 28.02.2023 N 167-п)

- 2014 год - 9391719,00 руб.;

- 2015 год - 3000000,00 руб.;

- 2016 год - 837746194,01 руб.;

- 2017 год - 787757427,43 руб.;

- 2018 год - 1084999579,70 руб.;

- 2019 год - 1481967676,58 руб.;

- 2020 год - 1037275266,17 руб.;

- 2021 год - 1339424947,23 руб.;

- 2022 год - 1837238393,66 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 19.07.2022 N 589-п, от 22.09.2022 N 721-п, от 27.12.2022 N 1106-п, от 28.02.2023 N 167-п)

- 2023 год - 1626377819,70 руб.;

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 19.07.2022 N 589-п; в ред. Постановлений Администрации города Омска от 22.09.2022 N 721-п, от 27.12.2022 N 1106-п)

- 2024 год - 610486051,50 руб.;

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 22.09.2022 N 721-п)

3) за счет средств федерального бюджета - 4298229868,82 руб., из них:

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 28.02.2023 N 167-п)

- 2014 год - 911485209,00 руб.;

- 2015 год - 1017821705,83 руб.;

- 2016 год - 849161100,55 руб.;

- 2017 год - 492864851,24 руб.;

- 2018 год - 527226972,20 руб.;

- 2022 год - 499670030,00 руб.;

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 28.02.2023 N 167-п)

4) за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц - 20898796,26 руб., из них:

- 2014 год - 1946105,37 руб.;

- 2017 год - 18952690,89 руб.

Объем финансирования может уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Перечень мероприятий подпрограммы, целевые индикаторы их выполнения, информация об объеме и источниках финансирования подпрограммы в разрезе непосредственных мероприятий подпрограммы приведены в приложениях N 1 "Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства" муниципальной программы города Омска "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы" на 2014 - 2018 годы", N 1.1 "Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства" муниципальной программы города Омска "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы" на 2019 - 2024 годы" к настоящей муниципальной программе.

Плановые значения целевых индикаторов подпрограммы на текущий финансовый год с поквартальной разбивкой приведены в приложении N 4 "Плановые значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы "Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства" муниципальной программы города Омска "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы" к настоящей муниципальной программе.

### 6. Механизм реализации подпрограммы

Взаимодействие между ответственным исполнителем муниципальной программы и участниками муниципальной программы, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется в соответствии с разделом 6 муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает выполнение мероприятий, направленных на реализацию задачи 1 подпрограммы "Организация ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных сооружений на них" и задачи 2 подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения".

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 20.11.2018 N 1164-п, от 18.07.2019 N 534-п)

Департамент транспорта Администрации города Омска обеспечивает выполнение мероприятий, направленных на реализацию задачи 2 подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения".

Департамент строительства Администрации города Омска обеспечивает выполнение мероприятий, направленных на реализацию задачи 1 подпрограммы "Организация ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных сооружений на них" и задачи 3 подпрограммы "Строительство и реконструкция улично-дорожной сети".

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 29.02.2016 N 253-п)

## Подпрограмма

"Организация транспортного обслуживания населения и

обеспечение устойчивого, надежного, безопасного

функционирования городского пассажирского транспорта"

### 1. Характеристика сферы социально-экономического

развития города Омска, в рамках которой

предполагается реализация подпрограммы

Состояние и качество организации транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта являются важнейшими направлениями социально-экономического развития города Омска и, как следствие, значимыми факторами повышения уровня комфортности проживания населения.

Для обеспечения жителей города Омска качественными транспортными услугами, повышения уровня безопасности дорожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осуществляемыми наземным автомобильным и электрическим транспортом перевозчиками различных форм собственности, в 2012 году разработаны и утверждены постановлением Администрации города Омска от 12 декабря 2012 года N 1605-п "Об утверждении маршрутов регулярных перевозок городской маршрутной сети" маршруты городской маршрутной сети.

С 2013 года деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по маршрутам единой маршрутной сети муниципальными перевозчиками и перевозчиками немуниципальной формы собственности осуществляется на основании договоров об организации и осуществлении перевозок пассажиров транспортом общего пользования, заключенных по итогам открытого конкурса, проведенного в соответствии с Решением Омского городского Совета от 14 ноября 2012 года N 71 "О порядке допуска перевозчиков к осуществлению перевозок пассажиров транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок городской маршрутной сети на территории города Омска".

Условиями договоров, заключаемых департаментом транспорта Администрации города Омска на маршрутные перевозки, предусмотрена замена в течение 3 лет микроавтобусов малой пассажировместимости на транспортные средства средней или большой пассажировместимости (в соотношении 3 автобуса малого класса или 2 автобуса среднего класса на 1 автобус большого класса). Таким образом, планируется изменение структуры парка пассажирского транспорта в сторону сокращения количества подвижного состава при увеличении его общей провозной способности, что позволит улучшить условия перевозок, повысить уровень безопасности дорожного движения и в целом улучшить качество транспортного обслуживания пассажиров.

Протяженность единой маршрутной сети города Омска, которая включает в себя 198 постоянных, 17 сезонных автобусных маршрутов, 10 троллейбусных и 6 трамвайных маршрутов, составляет 4060,8 км.

Кроме того, автобусы пассажирских предприятий города Омска работают на 13 постоянных и 27 сезонных маршрутах пригородного сообщения согласно договору об организации регулярных перевозок в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской области, заключенному с Министерством строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Особенностью современного состояния системы пассажирского транспорта в городе Омске является наличие на рынке услуг по перевозке пассажиров перевозчиков различной формы собственности:

- четыре муниципальных пассажирских автотранспортных предприятия города Омска;

- муниципальное предприятие города Омска "Электрический транспорт";

- Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие N 2";

- индивидуальные предприниматели и организации немуниципальной формы собственности, имеющие лицензию на перевозку пассажиров и выполняющие перевозки маршрутными такси.

Основная транспортная нагрузка приблизительно в равных долях разделена между муниципальным пассажирским транспортом и маршрутными такси немуниципальных форм собственности.

В настоящее время структуру городского пассажирского транспорта города Омска составляют:

- автобусы большого и особо большого класса - 885 единиц;

- автобусы среднего класса - 299 единиц;

- автобусы малого класса - 2792 единицы;

- троллейбусы - 183 единицы;

- трамваи - 93 единицы.

За 2012 год перевозчиками осуществлена перевозка более 342,6 млн. пассажиров, в том числе 187,2 млн. пассажиров перевезено предприятиями городского пассажирского транспорта, 155,4 млн. - расчетное количество пассажиров, перевезенных коммерческими перевозчиками.

В связи со вступлением в силу Федерального закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" департаментом транспорта Администрации города Омска разработан и размещен на официальном сайте Администрации города Омска реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, которым в 2016 году установлены 210 муниципальных маршрутов регулярных перевозок (93 маршрута по регулируемым тарифам (в том числе 14 сезонных маршрутов) и 117 маршрутов по нерегулируемым тарифам).

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 29.02.2016 N 253-п)

В настоящее время весь выходящий для работы по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу подвижной состав оснащен бортовым навигационно-связным оборудованием, позволяющим осуществлять централизованный контроль за его работой. Контроль движения транспорта осуществляется в системе ГЛОНАСС, находящейся на обслуживании в Бюджетном учреждении города Омска "Центртранс" (далее - БУ г. Омска "Центртранс").

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 29.02.2016 N 253-п, от 27.02.2018 N 233-п)

Целью развития пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Омске является гарантированное и эффективное удовлетворение потребностей населения в безопасных, доступных и качественных услугах пассажирских перевозок, создание условий для динамичного развития рынка транспортных услуг города Омска, привлечение частных инвестиций в развитие транспортной отрасли, сбалансированное сочетание работы перевозчиков различных форм собственности и создание для них равных условий, развитие здоровой конкуренции, направленной на повышение качества предоставляемых услуг.

### 2. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2024 годов в один этап.

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 16.02.2017 N 157-п, от 18.06.2018 N 587-п, от 20.11.2018 N 1164-п, от 21.02.2019 N 95-п)

### 3. Задачи подпрограммы

(в ред. Постановления Администрации города Омска

от 29.02.2016 N 253-п)

Задачами подпрограммы являются:

1) обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования.

Данная задача реализуется путем компенсации недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим услуги по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом, связанных с предоставлением мер социальной поддержки граждан при оплате проезда и провоза ручной клади в пассажирском транспорте общего пользования на территории города Омска, возмещения затрат автотранспортным предприятиям, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, обеспечения перевозчиков документацией, подтверждающей право на осуществление регулярных перевозок по муниципальному маршруту, путем оптимизации работы городского пассажирского транспорта, а также путем организации транспортного обслуживания населения посредством проведения конкурса на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 14.11.2019 N 765-п)

2) организация регулирования движения городского пассажирского транспорта и координация перевозок городским пассажирским транспортом.

Данная задача реализуется посредством использования спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС для управления движением пассажирского транспорта;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 21.02.2019 N 95-п)

3) руководство и управление в сфере транспортного обслуживания.

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 21.02.2019 N 95-п)

Данная задача реализуется посредством выполнения установленных функций в сфере транспортного обслуживания.

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 21.02.2019 N 95-п)

### 3.1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

(в ред. Постановления Администрации города Омска

от 21.02.2019 N 95-п)

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает получение следующих ожидаемых результатов:

1. Доля фактически обслуживаемых маршрутов в соответствии с реестром муниципальных маршрутов, обеспечивающих предоставление транспортных услуг населению (Р6).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р6 = A / B x 100, где:

A - количество фактически обслуживаемых маршрутов, утвержденных реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Омска, ед.;

B - общее количество маршрутов, утвержденных реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Омска, ед.

Источник данных для расчета ожидаемого результата: аналитическая информация департамента транспорта Администрации города Омска, реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города, утвержденный приказом директора департамента транспорта Администрации города Омска от 23 марта 2016 года N 21 "О реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Омска".

2. Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого департаментом транспорта Администрации города Омска (Р7).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р7 = A, где:

A - значение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого департаментом транспорта Администрации города Омска, за год, предшествующий отчетному, определенное в соответствии с правовым актом департамента финансов Администрации города Омска, процентов.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 27.12.2022 N 1106-п)

При значении ожидаемого результата Р7 не менее установленного, степень достижения его планового значения составит 1, при значении менее установленного - приравнивается к нулю.

Источником данных для расчета ожидаемого результата Р7 являются результаты оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого администраторами средств бюджета города Омска, размещенные на официальном сайте Администрации города Омска в сети "Интернет".

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 09.10.2020 N 616-п)

Плановые значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении N 3 к муниципальной программе.

### 4. Описание мероприятий подпрограммы

и целевых индикаторов их выполнения

(в ред. Постановления Администрации города Омска

от 29.04.2016 N 556-п)

Решение задачи 1 "Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования" подпрограммы обеспечивается реализацией мероприятий "Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки", "Обеспечение перевозчиков документацией, подтверждающей право на осуществление регулярных перевозок по муниципальному маршруту", "Оптимизация работы городского пассажирского транспорта" и "Организация транспортного обслуживания населения".

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 20.11.2018 N 1164-п)

Реализация мероприятия "Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки" предусматривает компенсацию разницы между предельными тарифами за разовую поездку на перевозку пассажиров в городе Омске в автобусах, троллейбусах, трамваях, установленными Региональной энергетической комиссией Омской области, и размером оплаты проезда и провоза ручной клади, установленным статьей 1 Решения Омского городского Совета от 26 декабря 2012 года N 99 "О мерах социальной поддержки граждан при оплате проезда в пассажирском транспорте общего пользования на территории города Омска".

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 01.02.2018 N 90-п)

Реализация мероприятия "Обеспечение перевозчиков документацией, подтверждающей право на осуществление регулярных перевозок по муниципальному маршруту" предусматривает в связи со вступлением в силу Федерального закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" приобретение и организацию выдачи перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на основании заключенных с департаментом транспорта Администрации города Омска договоров, бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и бланков карт маршрута регулярных перевозок.

Реализация мероприятия "Оптимизация работы городского пассажирского транспорта" предусматривает формирование оптимальной для города Омска маршрутной сети с учетом сформировавшихся пассажиропотоков, определение необходимого количества подвижного состава по видам и классам транспортных средств для обеспечения качественного и эффективного транспортного обслуживания населения города Омска.

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 19.05.2017 N 451-п)

Реализация мероприятия "Организация транспортного обслуживания населения" предусматривает организацию регулярных перевозок по регулируемым тарифам на маршрутах посредством осуществления закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 20.11.2018 N 1164-п)

Реализация мероприятия "Возмещение затрат автотранспортным предприятиям, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам" предусматривает возмещение затрат автотранспортных предприятий, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам с использованием подвижного состава, зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 14.11.2019 N 765-п)

Реализация мероприятия "Оплата судебных актов и мировых соглашений" предусматривает своевременную оплату судебных актов и мировых соглашений, связанных с предоставлением субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением Омским городским Советом мер социальной поддержки граждан при оплате проезда и провоза ручной клади в пассажирском транспорте общего пользования на территории города Омска.

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 28.02.2022 N 88-п)

Решение задачи 2 "Организация регулирования движения городского пассажирского транспорта и координация перевозок городским пассажирским транспортом" подпрограммы обеспечивается реализацией мероприятия "Организация системы управления движением пассажирского транспорта с использованием спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС".

Реализация данного мероприятия предусматривает организацию выполнения муниципальной работы "Работа по управлению движением и координацией перевозок городским пассажирским транспортом с использованием спутниковой навигации" в 2014 - 2015 годах и выполнения муниципальной работы "Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного пассажирского транспорта общего пользования" в 2016 - 2018 годах.

Решение задачи 3 "Руководство и управление в сфере транспортного обслуживания" подпрограммы обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 27.12.2022 N 1106-п)

1) осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 27.12.2022 N 1106-п)

Реализация данного мероприятия предусматривает осуществление текущей деятельности департамента транспорта Администрации города Омска для решения поставленных задач;

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 27.12.2022 N 1106-п)

2) осуществление государственного полномочия по определению исполнителей услуг по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 27.12.2022 N 1106-п)

Реализация данного мероприятия предусматривает осуществление деятельности по определению исполнителей услуг по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 27.12.2022 N 1106-п)

#### Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров, которым предоставлена мера социальной поддержки | Тыс. пассажиров | Значение целевого индикатора определяется по данным ДТ о количестве перевезенных пассажиров, которым предоставлена мера социальной поддержки, фактическое возмещение которой произведено перевозчикам в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом города Омска, расчетным путем на основании: - отчетов перевозчиков о недополученных доходах в связи с установлением мер социальной поддержки граждан; - данных бухгалтерской отчетности ДТ о фактическом финансировании перевозчиков на возмещение недополученных доходов в связи с установлением Омским городским Советом мер социальной поддержки граждан при оплате проезда и провоза ручной клади в пассажирском транспорте общего пользования на территории города Омска |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации города Омска от 21.02.2020 N 81-п) |
| 1.1 | Количество перевезенных пассажиров, которым предоставлена мера социальной поддержки, за прошлые периоды | Тыс. пассажиров | Значение целевого индикатора определяется по данным ДТ на основании отчетов перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок городской маршрутной сети на территории города Омска, о количестве перевезенных пассажиров и определяется по формуле: Кпас = Кпр x Кп + Кр + Кэтк, где: Кпр - количество проездных билетов длительного пользования всех видов, проданных за прошлые периоды; Кп - количество поездок, учтенное в стоимости проездного билета длительного пользования, принимаемое равным 60; Кр - количество разовых проездных билетов на 1 поездку, проданных за прошлые периоды; Кэтк - количество пассажиров, перевезенных по электронным транспортным картам за прошлые периоды, имеющих право льготного (бесплатного) проезда, установленного на федеральном и региональном уровне, учет поездок которых ведется с использованием электронных средств учета |
| (п. 1.1 введен Постановлением Администрации города Омска от 28.11.2016 N 1445-п) |
| 2 | Количество приобретаемых бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | Штука | Значение целевого индикатора определяется по данным бухгалтерской отчетности ДТ |
| 3 | Количество приобретаемых бланков карт маршрута регулярных перевозок | Штука | Значение целевого индикатора определяется по данным бухгалтерской отчетности ДТ |
| 4 | Регулярность движения транспортных средств на утвержденных маршрутах пассажирского транспорта | Процент | Значение целевого индикатора определяется по данным ДТ на основании отчета об исполнении муниципального задания и рассчитывается как отношение количества регулярных рейсов, выполненных подвижным составом предприятий городского пассажирского транспорта, к общему количеству выполненных рейсов за отчетный период, умноженному на 100% |
| 5 | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемому тарифу, организацию регулирования движения которых посредством системы ГЛОНАСС осуществляет БУ г. Омска "Центртранс" | Единица | Значение целевого индикатора определяется по количеству муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемому тарифу, контроль движения транспорта по которым осуществляется в системе ГЛОНАСС, находящейся на обслуживании в БУ г. Омска "Центртранс", включенных в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на отчетную дату |
| 6 | Организация регулирования движения посредством системы ГЛОНАСС, находящейся на обслуживании в БУ г. Омска "Центртранс", не менее чем на 100% муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемому тарифу | Процент | Значение целевого индикатора определяется путем соотношения фактического количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, диспетчерское обслуживание которых осуществляется БУ г. Омска "Центртранс", по информации данного учреждения, к общему количеству муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемому тарифу в соответствии с реестром муниципальных маршрутов |
| 7 | Наличие разработанной новой маршрутной сети | Единица | Значение целевого индикатора определяется по наличию разработанной новой маршрутной сети на основании акта выполненных работ в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным ДТ. В случае наличия разработанной новой маршрутной сети значение индикатора равно - 1, в случае отсутствия - 0 |
| (п. 7 введен Постановлением Администрации города Омска от 16.02.2017 N 157-п) |
| 8 | Своевременность расчетов, связанных с ликвидацией БУ г. Омска "Центртранс" | Да/Нет | Целевой индикатор измеряется в Да/Нет и определяется: Да - при отсутствии у БУ г. Омска "Центртранс" кредиторской задолженности на отчетную дату; Нет - при наличии у БУ г. Омска "Центртранс" кредиторской задолженности на отчетную дату. Источником данных для определения целевого индикатора являются данные бухгалтерского учета БУ г. Омска "Центртранс" |
| (п. 8 введен Постановлением Администрации города Омска от 27.02.2018 N 233-п) |
| 9 | Пробег транспортных средств, выполняющих работу по перевозке пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальным контрактом | Километр | Значение целевого индикатора определяется по фактическому пробегу транспортных средств в отчетном периоде по данным ДТ, на основании отчета об осуществлении регулярных перевозок, предусмотренного муниципальным контрактом |
| (п. 9 введен Постановлением Администрации города Омска от 20.11.2018 N 1164-п) |
| 9.1 | Количество автотранспортных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, которым оказано содействие | Единица | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества автотранспортных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, которым оказано содействие в отчетном периоде, по данным бухгалтерской отчетности ДТ |
| (п. 9.1 введен Постановлением Администрации города Омска от 14.11.2019 N 765-п) |
| 10 | Количество подведомственных учреждений | Единица | Значение целевого индикатора определяется по количеству действующих учреждений, подведомственных ДТ на отчетную дату |
| (п. 10 введен Постановлением Администрации города Омска от 21.02.2019 N 95-п) |
| 11 | Количество доведенных муниципальных заданий | Единица | Значение целевого индикатора определяется по количеству доведенных муниципальных заданий, утвержденных ДТ на отчетную дату |
| (п. 11 введен Постановлением Администрации города Омска от 21.02.2019 N 95-п) |
| 12 | Доля пассажиров, перевезенных транспортом муниципальных предприятий по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Омска по регулируемым тарифам, в общем объеме пассажиров, перевезенных пассажирским транспортом общего пользования | Процент | Значение целевого индикатора определяется по данным ДТ как отношение количества пассажиров, перевезенных транспортом муниципальных предприятий по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Омска, на основании отчетов оператора автоматизированной системы оплаты проезда в пассажирском транспорте и отчетов перевозчиков о количестве перевезенных пассажиров, к общему количеству пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования, на основании отчетов оператора автоматизированной системы оплаты проезда в пассажирском транспорте и формы N 1-автотранс "Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок" федерального статистического наблюдения" за отчетный период, умноженному на 100 процентов |
| (п. 12 введен Постановлением Администрации города Омска от 30.12.2020 N 809-п) |
| 13 | Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | Процент | Значение целевого индикатора определяется как отношение количества своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений к общему числу предъявленных к оплате судебных актов и мировых соглашений, по данным ДТ |
| (п. 13 введен Постановлением Администрации города Омска от 28.02.2022 N 88-п) |
| 14 | Количество специализированных стоянок для хранения задержанных транспортных средств | Единица | Значение целевого индикатора определяется по количеству специализированных стоянок для хранения задержанных транспортных средств на основании заключенного договора на право осуществления деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и по хранению задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, по данным ДТ |
| (п. 14 введен Постановлением Администрации города Омска от 27.12.2022 N 1106-п) |

### 5. Объем и источники финансирования подпрограммы

(в ред. Постановления Администрации города Омска

от 28.04.2022 N 282-п)

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2024 годы формируется за счет средств областного бюджета и бюджета города Омска и составляет 17961467300,42 руб., в том числе:

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 19.07.2022 N 589-п, от 22.09.2022 N 721-п, от 27.12.2022 N 1106-п, от 28.02.2023 N 167-п)

1) за счет средств бюджета города Омска - 17218980963,97 руб., из них:

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 19.07.2022 N 589-п, от 22.09.2022 N 721-п, от 27.12.2022 N 1106-п, от 28.02.2023 N 167-п)

- 2014 год - 193749076,68 руб.;

- 2015 год - 337575178,34 руб.;

- 2016 год - 411686691,01 руб.;

- 2017 год - 609383809,91 руб.;

- 2018 год - 767553043,52 руб.;

- 2019 год - 2384985906,87 руб.;

- 2020 год - 2346138507,59 руб.;

- 2021 год - 2848722540,95 руб.;

- 2022 год - 2697773083,90 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 19.07.2022 N 589-п, от 22.09.2022 N 721-п, от 27.12.2022 N 1106-п, от 28.02.2023 N 167-п)

- 2023 год - 2310716299,70 руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 27.12.2022 N 1106-п, от 28.02.2023 N 167-п)

- 2024 год - 2310696825,50 руб.;

2) за счет средств областного бюджета - 742486336,45 руб., из них:

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 19.07.2022 N 589-п, от 27.12.2022 N 1106-п)

- 2014 год - 150000000,00 руб.;

- 2018 год - 70000000,00 руб.;

- 2019 год - 75186538,87 руб.;

- 2020 год - 47293652,95 руб.;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 19.07.2022 N 589-п)

- 2022 год - 400006144,63 руб.

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 19.07.2022 N 589-п; в ред. Постановления Администрации города Омска от 27.12.2022 N 1106-п)

Объем финансирования может уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Перечень мероприятий подпрограммы, целевые индикаторы их выполнения, информация об объеме и источниках финансирования подпрограммы в разрезе непосредственных мероприятий подпрограммы приведены в приложениях N 2 "Перечень мероприятий подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта" муниципальной программы города Омска "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы" на 2014 - 2018 годы", N 2.1 "Перечень мероприятий подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта" муниципальной программы города Омска "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы" на 2019 - 2024 годы" к настоящей муниципальной программе.

Плановые значения целевых индикаторов подпрограммы на текущий финансовый год с поквартальной разбивкой приведены в приложении N 5 "Плановые значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта" муниципальной программы города Омска "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы" к настоящей муниципальной программе.

_______________

## Приложение N 1

к муниципальной программе города Омска

"Развитие дорожного хозяйства и

транспортной системы"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного

хозяйства" муниципальной программы города Омска

"Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы"

на 2014 - 2018 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации города Омска от 21.02.2019 N 95-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | Всего на 2014 - 2018 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | Наименование | Единица измерения | Значение, в том числе по годам реализации подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель муниципальной программы города Омска - "Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения" |
| Задача муниципальной программы города Омска - "Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности города Омска, и безопасности дорожного движения" |
| Подпрограмма муниципальной программы города Омска - "Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства" |
| 1 | Задача 1 подпрограммы - "Организация ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных сооружений на них" | Всего, в том числе: | 7887613259,00 | 660272996,95 | 845113038,51 | 1926805906,29 | 2042682737,62 | 2412738579,63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Бюджет города Омска | 3495247959,15 | 648935172,58 | 675071212,06 | 589059712,28 | 765020672,34 | 817161189,89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Областной бюджет | 2713153043,32 | 9391719,00 | 3000000,00 | 837746194,01 | 778256198,71 | 1084758931,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Федеральный бюджет | 1658313460,27 | - | 167041826,45 | 500000000,00 | 480453175,68 | 510818458,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Безвозмездные поступления от юридических лиц | 20898796,26 | 1946105,37 | - | - | 18952690,89 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДГХ | Всего, в том числе: | 3665509419,88 | 602790354,46 | 634250022,31 | 614098055,16 | 860215171,35 | 954155816,60 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по текущему содержанию | км | 1432,6 | 1432,6 | 1446,0 | 1469,7 | 1472,6 |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 2899584912,76 | 598452530,09 | 631250022,31 | 514138765,63 | 528962480,46 | 626781114,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 745025710,86 | 2391719,00 | 3000000,00 | 99959289,53 | 312300000,00 | 327374702,33 | Площадь обустроенных тротуаров | тыс. кв.м | - | 18,1 | 54,1 | - | - |
|  |  |  | 3. Безвозмездные поступления от юридических лиц | 20898796,26 | 1946105,37 | - | - | 18952690,89 | - | Количество приобретенной дорожно-строительной и специальной техники | ед. | 26 | 19 | - | 16 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 19,79 | 25,08 | - | 8,6 | 8,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена оценка технического состояния | км | 73,55 | 26,88 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена инструментальная диагностика | км | - | - | - | - | 467,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие схемы сетей ливневой канализации города Омска | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | В том числе приобретение дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме |  | Бюджет города Омска | 66906602,34 | - | - | - | - | 66906602,34 | Количество дорожно-строительной и специальной техники, полученной по лизинговой схеме | ед. | - | - | - | - | 81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля оплаты приобретения дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме | % | - | - | - | - | 26,23 |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, всего, в том числе: | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 3825262203,00 | 13433983,48 | 182081781,62 | 1276911468,50 | 1102602564,49 | 1250232404,91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 305821410,27 | 13433983,48 | 15039955,17 | 39124564,02 | 156193190,10 | 82029717,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 1861127332,46 | - | - | 737786904,48 | 465956198,71 | 657384229,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Федеральный бюджет | 1658313460,27 | - | 167041826,45 | 500000000,00 | 480453175,68 | 510818458,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДГХ | Всего, в том числе: | 3491856227,26 | 13433983,48 | 182081781,62 | 1276088673,50 | 998168745,29 | 1022083043,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 174917302,02 | 13433983,48 | 15039955,17 | 38301769,02 | 51759370,90 | 56382223,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 1658625464,97 | - | - | 737786904,48 | 465956198,71 | 454882361,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Федеральный бюджет | 1658313460,27 | - | 167041826,45 | 500000000,00 | 480453175,68 | 510818458,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДС | Всего, в том числе: | 333405975,74 | - | - | 822795,00 | 104433819,20 | 228149361,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 130904108,25 | - | - | 822795,00 | 104433819,20 | 25647494,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 202501867,49 | - | - | - | - | 202501867,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" | ДГХ | Всего, в том числе: | 3491856227,26 | 13433983,48 | 182081781,62 | 1276088673,50 | 998168745,29 | 1022083043,37 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 19,9 | 207,5 | 1143,2 | 1012,1 | 956,2 |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 174917302,02 | 13433983,48 | 15039955,17 | 38301769,02 | 51759370,90 | 56382223,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 1658625464,97 | - | - | 737786904,48 | 465956198,71 | 454882361,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Федеральный бюджет | 1658313460,27 | - | 167041826,45 | 500000000,00 | 480453175,68 | 510818458,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт моста "Юбилейный" через р. Омь в г. Омске | ДС | Всего, в том числе: | 333405975,74 | - | - | 822795,00 | 104433819,20 | 228149361,54 | Площадь капитально отремонтированных искусственных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв.м | - | - | - | - | 3,8 |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 130904108,25 | - | - | 822795,00 | 104433819,20 | 25647494,05 | Степень готовности ремонтируемого объекта | % | - | - | - | 29 | 100 |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 202501867,49 | - | - | - | - | 202501867,49 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Своевременность расчетов за выполненные работы | Да/Нет | - | - | - | Да | - |
| 1.3 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ДГХ | Всего, в том числе: | 17644271,0 | 17644271,0 | - | - | - | - | Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс. кв.м | 18,9 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 10644271,0 | 10644271,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 7000000,0 | 7000000,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений | ДГХ | Всего, в том числе: | 178606326,20 | 26404388,01 | 28781234,58 | 35796382,63 | 39828832,58 | 47795488,40 | Протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования | п.м | - | - | 5662,3 | 5931,7 | 6074,1 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 178606326,20 | 26404388,01 | 28781234,58 | 35796382,63 | 39828832,58 | 47795488,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняются работы по текущему содержанию | объект | 17 | 21 | 28 | 29 | 30 |
| 1.5 | Устройство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | ДГХ | Всего, в том числе: | 85559651,42 | - | - | - | 40036169,20 | 45523482,22 | Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек | тыс. кв.м | - | - | - | 88,0 | 83,3 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 85559651,42 | - | - | - | 40036169,20 | 45523482,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных и межквартальных проездов | ДГХ | Всего, в том числе: | 15031387,50 | - | - | - | - | 15031387,50 | Площадь отремонтированных проездов | тыс. кв.м | - | - | - | - | 97,4 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 15031387,50 | - | - | - | - | 15031387,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 подпрограммы - "Обеспечение безопасности дорожного движения" | Всего, в том числе: | 318473782,09 | 47606781,34 | 55505887,41 | 56640507,57 | 74903285,61 | 83817320,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Бюджет города Омска | 289653592,47 | 47606781,34 | 55505887,41 | 56640507,57 | 62491610,05 | 67408806,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Федеральный бюджет | 28820189,62 | - | - | - | 12411675,56 | 16408514,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Нанесение дорожной разметки | ДТ | Всего, в том числе: | 54760945,57 | 6964723,86 | 7763814,10 | 8476690,23 | 16306618,50 | 15249098,88 | Площадь дорожной разметки типа "зебра", нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 12,85 | 16,32 | 19,00 | 26,15 | 18,97 |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 41932493,47 | 6964723,86 | 7763814,10 | 8476690,23 | 7687526,10 | 11039739,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Федеральный бюджет | 12828452,10 | - | - | - | 8619092,40 | 4209359,70 | Площадь продольной дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 32,78 | 36,89 | 34,82 | 38,96 | 27,08 |
| 2.2 | Содержание и устройство светофорных объектов | ДТ | Всего, в том числе: | 125280163,94 | 28934091,15 | 29359561,09 | 30374612,39 | 36611899,31 | - | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 237 | 257 | 264 | 322 | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 122144444,52 | 28934091,15 | 29359561,09 | 30374612,39 | 33476179,89 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Федеральный бюджет | 3135719,42 | - | - | - | 3135719,42 | - | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 5 | 10 | 5 | 47 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД | объект | 15 | 10 | 2 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отношении которой выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 30 | 45 | 55 | 57 | - |
| 2.3 | Содержание и устройство дорожных знаков | ДТ | Всего, в том числе: | 68014182,80 | 11707966,33 | 18382512,22 | 17340229,95 | 20583474,30 | - | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 19537 | 23170 | 24200 | 25239 | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 67357319,06 | 11707966,33 | 18382512,22 | 17340229,95 | 19926610,56 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Федеральный бюджет | 656863,74 | - | - | - | 656863,74 | - | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 2211 | 1160 | 1050 | 1353 | - |
| 2.4 | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков | ДТ | Всего, в том числе: | 40679291,99 | - | - | - | - | 40679291,99 | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | - | - | - | - | 362 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 40679291,99 | - | - | - | - | 40679291,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отношении которой выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | - | - | - | - | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | - | - | - | - | 26943 |
| 2.5 | Устройство светофорных объектов и дорожных знаков | ДТ | Всего, в том числе: | 23665461,06 | - | - | - | - | 23665461,06 | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | - | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 11466306,70 | - | - | - | - | 11466306,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Федеральный бюджет | 12199154,36 |  |  |  |  | 12199154,36 | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | - | - | - | - | 1716 |
| 2.6 | Разработка документации по организации дорожного движения | ДТ | Всего, в том числе: | 2923736,75 | - | - | 448975,00 | 1401293,50 | 1073468,25 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых разработаны проекты организации дорожного движения | км | - | - | 55,34 | 291,8 | 166,4 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2923736,75 | - | - | 448975,00 | 1401293,50 | 1073468,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 3149999,98 | - | - | - | - | 3149999,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 3149999,98 | - | - | - | - | 3149999,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДТ | Всего, в том числе: | 2600000,00 | - | - | - | - | 2600000,00 | Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов, мировых соглашений и прочих штрафных санкций | % | - | - | - | - | 100 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2600000,00 | - | - | - | - | 2600000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДГХ | Всего, в том числе: | 549999,98 | - | - | - | - | 549999,98 | Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов, мировых соглашений и прочих штрафных санкций | % | - | - | - | - | 100 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 549999,98 | - | - | - | - | 549999,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3 подпрограммы - "Строительство и реконструкция улично-дорожной сети" | Всего, в том числе: | 2711638526,85 | 1192549140,83 | 1044244965,17 | 462442899,63 | 10957591,09 | 1443930,13 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 3 | 7 | - | - | - |
|  |  | 1. Бюджет города Омска | 590470461,10 | 281063931,83 | 193465085,79 | 113281799,08 | 1456362,37 | 1203282,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Областной бюджет | 9741876,82 | - | - | - | 9501228,72 | 240 648,10 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 11,59 | 5,75 | 1,54 <*> | 0,4 <*> | - |
|  |  | 3. Федеральный бюджет | 2111426188,93 | 911485209,00 | 850779879,38 | 349161100,55 | - | - | Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы | ед. | - | 2 | 2 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество исполненных судебных решений по ранее выполненным работам | ед. | - | 2 | 1 | - | - |
| 3.1 | Реконструкция и строительство автомобильной дороги по ул. 21-я Амурская - ул. Завертяева от путепроводной развязки через железнодорожные пути до ул. Донецкая | ДС | Всего, в том числе: | 415884030,86 | 124781245,00 | 276641749,54 | 14461036,32 | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 88593836,32 | 31632100,00 | 42500700,00 | 14461036,32 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Федеральный бюджет | 327290194,54 | 93149145,00 | 234141049,54 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | 4,21 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество исполненных судебных решений по ранее выполненным работам | ед. | - | - | 1 | - | - |
| 3.2 | Реконструкция и строительство путепровода по ул. Торговая в районе станции "Карбышево" | ДС | Всего, в том числе: | 208976584,46 | 207808600,00 | 1156290,94 | 11693,52 | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 3,16 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 56280907,74 | 55124600,00 | 1144614,22 | 11693,52 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Федеральный бюджет | 152695676,72 | 152684000,00 | 11676,72 | - | - | - | Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/Нет | - | - | Да | - | - |
| 3.3 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Конева от просп. Комарова до моста им. 60-летия Победы | ДС | Всего, в том числе: | 974570,00 | 974570,00 | - | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 0,60 | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 974570,00 | 974570,00 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева с ул. Заозерная | ДС | Всего, в том числе: | 136214047,84 | 136214047,84 | - | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 1,22 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 27304327,84 | 27304327,84 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Федеральный бюджет | 108909720,00 | 108909720,00 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 21-я Амурская от ул. 24-я Северная до ул. Завертяева со строительством путепроводной развязки через железнодорожные пути в Центральном административном округе города Омска | ДС | Всего, в том числе: | 297082258,90 | 294877220,00 | 2093922,52 | 111116,38 | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 2,75 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 65067022,52 | 62973100,00 | 1982806,14 | 111116,38 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Федеральный бюджет | 232015236,38 | 231904120,00 | 111116,38 | - | - | - | Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы | ед. | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество исполненных судебных решений по ранее выполненным работам | ед. | - | 1 | - | - | - |
| 3.6 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Андрианова | ДС | Всего, в том числе: | 128783160,53 | 43425217,00 | 84451744,92 | 906198,61 | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 25951222,01 | 9542503,00 | 16230967,18 | 177751,83 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Федеральный бюджет | 102831938,52 | 33882714,00 | 68220777,74 | 728446,78 | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | 1,28 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы | ед. | - | - | 1 | - | - |
| 3.7 | Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 24-я Северная от ул. Королева до ул. 21-я Амурская в Центральном административном округе города Омска | ДС | Всего, в том числе: | 387188327,86 | 366996993,86 | 20191334,00 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 3,86 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 96232817,86 | 76041483,86 | 20191334,00 | - | - | - | Количество исполненных судебных решений по ранее выполненным работам | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 2. Федеральный бюджет | 290955510,00 | 290955510,00 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. 15-я Рабочая с ул. Хабаровская со строительством путепровода через железнодорожные пути, этап 1 | ДС | Всего, в том числе: | 1107656579,51 | 16671247,13 | 650508157,95 | 440469156,43 | 8018,00 | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 210928666,74 | 16671247,13 | 102212898,95 | 92036502,66 | 8018,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Федеральный бюджет | 896727912,77 | - | 548295259,00 | 348432653,77 | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | 0,26 | 1,54 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/Нет | - | - | - | Да | - |
| 3.9 | Строительство автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, в районе ул. Маргелова и федеральной трассы М 51 в Ленинском административном округе г. Омска | ДС | Всего, в том числе: | 3450000,00 | 150000,00 | 1900000,00 | 1400000,00 | - | - | Степень готовности проектной документации | % | 5 | 100 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 3450000,00 | 150000,00 | 1900000,00 | 1400000,00 | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/Нет | - | - | Да | - | - |
| 3.10 | Строительство автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, в районе ул. Кондратюка и ул. 5-я Широтная в Кировском административном округе г. Омска | ДС | Всего, в том числе: | 1027090,00 | 200000,00 | 827090,00 | - | - | - | Степень готовности проектной документации | % | 5 | 100 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 1027090,00 | 200000,00 | 827090,00 | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | 1 | - | - | - |
| 3.11 | Строительство автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, в районе ул. Лобова в Ленинском административном округе г. Омска | ДС | Всего, в том числе: | 714701,01 | 150000,00 | 564701,01 | - | - | - | Степень готовности проектной документации | % | 5 | 100 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 714701,01 | 150000,00 | 564701,01 | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | 1 | - | - | - |
| 3.12 | Строительство автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, юго-западнее строения N 20 по ул. Молодова в Ленинском административном округе г. Омска | ДС | Всего, в том числе: | 735150,00 | 150000,00 | 585150,00 | - | - | - | Степень готовности проектной документации | % | 5 | 100 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 735150,00 | 150000,00 | 585150,00 | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | 1 | - | - | - |
| 3.13 | Строительство автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, в районе ул. Молодова в Ленинском административном округе г. Омска | ДС | Всего, в том числе: | 835320,00 | 150000,00 | 685320,00 | - | - | - | Степень готовности проектной документации | % | 5 | 100 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 835320,00 | 150000,00 | 685320,00 | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | 1 | - | - | - |
| 3.14 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупской от б. Архитекторов до ул. Перелета | ДС | Всего, в том числе: | 9724632,66 | - | 4139504,29 | 4785209,37 | 599973,00 | 199946,00 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 9724632,66 | - | 4139504,29 | 4785209,37 | 599973,00 | 199946,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/Нет | - | - | Да | Да | Да |
| 3.15 | Строительство участка дороги по ул. Конева от ул. 3-я Енисейская до ул. 70 лет Октября с увеличением пропускной способности перекрестков ул. Конева - ул. 3-я Енисейская, ул. Конева - ул. 70 лет Октября, ул. Конева - просп. Комарова, этап 1 | ДС | Всего, в том числе: | 684007,00 | - | - | 287489,00 | 295179,00 | 101339,00 | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/Нет | - | - | Да | Да | Да |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 684007,00 | - | - | 287489,00 | 295179,00 | 101339,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Реконструкция подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта "Бульвар Зеленый" по ул. Лукашевича | ДС | Всего, в том числе: | 1297000,00 | - | 500000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 795000,00 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 1297000,00 | - | 500000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 795000,00 | Степень готовности проектной документации | % | - | - | 0,09 | 0,09 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/Нет | - | - | - | - | Да |
| 3.17 | Строительство автомобильной дороги в створе ул. Крупской - проектируемой ул. N 6 от ул. Лукашевича до проектируемой ул. N 7 в Кировском административном округе города Омска | ДС | Всего, в том числе: | 11000,00 | - | - | 10000,00 | 1000,00 | - | Степень готовности проектной документации | % | - | - | 0,40 | 0,40 | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 11000,00 | - | - | 10000,00 | 1000,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Строительство автомобильных дорог к объектам "Биотехнологического комплекса" ООО "Титан-Агро" в северном промышленном узле г. Омска в районе Красноярского тракта, пр. Губкина | ДС | Всего, в том числе: | 10322812,22 | - | - | - | 10052421,09 | 270391,13 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 0,4 | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 580935,40 | - | - | - | 551192,37 | 29743,03 | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/Нет | - | - | - | - | Да |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 9741876,82 | - | - | - | 9501228,72 | 240648,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева с Красноярским трактом | ДС | Всего, в том числе: | 47737,00 | - | - | - | - | 47737,00 | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/Нет | - | - | - | - | Да |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 47737,00 | - | - | - | - | 47737,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги по ул. Братская - ул. 1-я Военная от просп. К. Маркса до ул. Кирова | ДС | Всего, в том числе: | 29517,00 | - | - | - | - | 29517,00 | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/Нет | - | - | - | - | Да |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 29517,00 | - | - | - | - | 29517,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | Всего, в том числе: | 10917725567,94 | 1900428919,12 | 1944863891,09 | 2445889313,49 | 2128543614,32 | 2497999829,92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Бюджет города Омска | 4375372012,72 | 977605885,75 | 924042185,26 | 758982018,93 | 828968644,76 | 885773278,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Областной бюджет | 2722894920,14 | 9391719,00 | 3000000,00 | 837746194,01 | 787757427,43 | 1084999579,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Федеральный бюджет | 3798559838,82 | 911485209,00 | 1017821705,83 | 849161100,55 | 492864851,24 | 527226972,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Безвозмездные поступления от юридических лиц | 20898796,26 | 1946105,37 | - | - | 18952690,89 | - |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - данные уточняются проектно-изыскательскими работами

Примечание:

ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

ДТ - департамент транспорта Администрации города Омска;

ДС - департамент строительства Администрации города Омска;

АСУДД - автоматизированная система управления дорожным движением.

## Приложение N 1.1

к муниципальной программе города Омска

"Развитие дорожного хозяйства и

транспортной системы"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного

хозяйства" муниципальной программы города Омска "Развитие

дорожного хозяйства и транспортной системы"

на 2019 - 2024 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации города Омска от 28.02.2023 N 167-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | Всего на 2019 - 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | Наименование | Единица измерения | Значение, в том числе по годам реализации подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Цель муниципальной программы города Омска - "Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения" |
| Задача муниципальной программы города Омска - "Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности города Омска, и безопасности дорожного движения" |
| Подпрограмма муниципальной программы города Омска - "Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства" |
| 1 | Задача 1 подпрограммы - "Организация ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных сооружений на них" | Всего, в том числе: | 13902473974,23 | 2259341059,52 | 2000209751,85 | 2440891669,80 | 3264771192,49 | 2406823637,98 | 1530436662,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Бюджет города Омска | 6259701598,09 | 827186499,59 | 1009774747,85 | 1262426305,36 | 1307785348,12 | 932578086,08 | 919950611,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Областной бюджет | 7143102346,14 | 1432154559,93 | 990435004,00 | 1178465364,44 | 1457315814,37 | 1474245551,90 | 610486051,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Федеральный бюджет | 499670030,00 | - | - | - | 499670030,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДГХ | Всего, в том числе: | 6509897309,87 | 1088915545,35 | 946114706,32 | 1499966848,61 | 1488775840,67 | 802062184,46 | 684062184,46 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по текущему содержанию | км | 1496,8 | 1539,0 | 1571,6 | 1589,50 | 1589,50 | 1589,50 |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 4548181910,77 | 573162146,25 | 734714706,32 | 1019966848,61 | 934213840,67 | 602062184,46 | 684062184,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 1961715399,10 | 515753399,10 | 211400000,00 | 480000000,00 | 554562000,00 | 200000000,00 | - | Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 8,60 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена инструментальная диагностика | км | 560,00 | 564,20 | 567,10 | 567,10 | 567,10 | 567,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретенной дорожно-строительной и специальной техники | ед. | - | - | - | 44 | 18 | 18 |
|  | В том числе приобретение дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме |  | Бюджет города Омска | 182087771,73 | 68 640645,12 | 62234940,89 | 51212185,72 | - | - | - | Доля оплаты приобретения дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме | % | 53 | 79,4 | 100 | - | - | - |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, всего, в том числе: | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 6675418709,29 | 1043779858,69 | 888833340,56 | 825962691,84 | 1673043611,11 | 1501093091,24 | 742706115,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 994361732,25 | 127378697,86 | 109798336,56 | 127497327,40 | 270619766,74 | 226847539,34 | 132220064,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 5181386947,04 | 916401160,83 | 779035004,00 | 698465364,44 | 902753814,37 | 1274245551,90 | 610486051,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Федеральный бюджет | 499670030,00 | - | - | - | 499670030,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДГХ | Всего, в том числе: | 4221852870,53 | 1041411497,11 | 888750432,56 | 784792544,44 | 774603001,79 | 672295394,63 | 60000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 540211768,49 | 125010336,28 | 109715428,56 | 86327180,00 | 85206330,24 | 73952493,41 | 60000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 3681641102,04 | 916401160,83 | 779035004,00 | 698465364,44 | 689396671,55 | 598342901,22 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДС | Всего, в том числе: | 2453565838,76 | 2368361,58 | 82908,00 | 41170147,40 | 898440609,32 | 828797696,61 | 682706115,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 454149963,76 | 2368361,58 | 82908,00 | 41170147,40 | 185413436,50 | 152895045,93 | 72220064,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 1499745845,00 | - | - | - | 213357142,82 | 675902650,68 | 610486051,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Федеральный бюджет | 499670030,00 | - | - | - | 499670030,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" Омской области в пределах Омской городской агломерации | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 4295449177,07 | 999658703,11 | 885267050,00 | 784792544,44 | 893435484,89 | 672295394,63 | 60000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 544789623,79 | 120000001,00 | 106232046,00 | 86327180,00 | 98277903,38 | 73952493,41 | 60000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 3750659553,28 | 879658702,11 | 779035004,00 | 698465364,44 | 795157581,51 | 598342901,22 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДГХ | Всего, в том числе: | 4067179744,68 | 999658703,11 | 885267050,00 | 784792544,44 | 665166052,50 | 672295394,63 | 60000000,00 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 606,9 | 320,0 | 211,9 | 182,5 | 130,3 | 130,3 |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 519679986,22 | 120000001,00 | 106232046,00 | 86327180,00 | 73168265,81 | 73952493,41 | 60000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 3547499758,46 | 879658702,11 | 779035004,00 | 698465364,44 | 591997786,69 | 598342901,22 | - | Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 36,8 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 6 | - | - | - | - | - |
|  |  | ДС | Всего, в том числе: | 228269432,39 | - | - | - | 228269432,39 | - | - | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв.м | - | - | - | 14,2 | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 25109637,57 | - | - | - | 25109637,57 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 203159794,82 | - | - | - | 203159794,82 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | ДС | Всего, в том числе: | 65324864,70 | 2368361,58 | 82908,00 | 41170147,40 | 15703689,87 | 2999876,07 | 2999881,78 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 65324864,70 | 2368361,58 | 82908,00 | 41170147,40 | 15703689,87 | 2999876,07 | 2999881,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | ДГХ | Всего, в том числе: | 154673125,85 | 41752794,00 | 3483382,56 | - | 109436949,29 | - | - | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 31,29 | - | - | 15,4 | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 20531782,27 | 5010335,28 | 3483382,56 | - | 12038064,43 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 134141343,58 | 36742458,72 | - | - | 97398884,86 | - | - | Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы | ед. | - | 2 | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт, ремонт искусственных дорожных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах местного значения | ДС | Всего, в том числе: | 2159971541,67 | - | - | - | 654467487,06 | 825797820,54 | 679706234,07 | Площадь капитально отремонтированных искусственных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв.м | - | - | - | - | - | 15,24 |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 363715461,49 | - | - | - | 144600109,06 | 149895169,86 | 69220182,57 | Степень готовности ремонтируемого объекта | % | - | - | - | 2 | 50 | 100 |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 1296586050,18 | - | - | - | 10197348,00 | 675902650,68 | 610486051,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Федеральный бюджет | 499670030,00 | - | - | - | 499670030,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений | ДГХ | Всего, в том числе: | 339367352,59 | 49440886,07 | 65591627,04 | 59172724,21 | 57825390,71 | 53668362,28 | 53668362,28 | Протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования | п.м | 6074,1 | 7371,5 | 6237,2 | 6237,2 | 6237,2 | 6237,2 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 339367352,59 | 49440886,07 | 65591627,04 | 59172724,21 | 57825390,71 | 53668362,28 | 53668362,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняются работы по текущему содержанию | объект | 30 | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретенной дорожно-строительной и специальной техники | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.4 | Устройство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | ДГХ | Всего, в том числе: | 49486621,62 | 49486621,62 | - | - | - | - | - | Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек | тыс. кв.м | 80 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 49486621,62 | 49486621,62 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных и межквартальных проездов | ДГХ | Всего, в том числе: | 27718147,79 | 27718147,79 | - | - | - | - | - | Площадь отремонтированных проездов | тыс. кв.м | 85,4 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 27718147,79 | 27718147,79 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Устройство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, ремонт проездов | ДГХ | Всего, в том числе: | 300585833,07 | - | 99670077,93 | 55789405,14 | 45126350,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек | тыс. кв.м | - | 62,0 | 45,4 | 32,5 | 50,2 | 50,2 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 300585833,07 | - | 99670077,93 | 55789405,14 | 45126350,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | Площадь отремонтированных проездов | тыс. кв.м | - | 83,1 | 41,3 | 40,6 | 37,5 | 37,5 |
| 2 | Задача 2 подпрограммы - "Обеспечение безопасности дорожного движения" | Всего, в том числе: | 674426923,17 | 127768293,61 | 117468126,99 | 129888949,36 | 134438308,57 | 82431622,32 | 82431622,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Бюджет города Омска | 478377371,84 | 77955176,96 | 70627864,82 | 80409960,71 | 84521124,71 | 82431622,32 | 82431622,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Областной бюджет | 196049551,33 | 49813116,65 | 46840262,17 | 49478988,65 | 49917183,86 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Нанесение дорожной разметки | ДТ | Всего, в том числе: | 12046762,51 | 9450459,22 | 2596303,29 | - | - | - | - | Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 41,51 | 12,82 | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 12046762,51 | 9450459,22 | 2596303,29 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков | ДТ | Всего, в том числе: | 44192528,78 | 44192528,78 | - | - | - | - | - | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 403 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 44192528,78 | 44192528,78 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отношении которой выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 57 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 28147 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Содержание и ремонт отдельных элементов обустройства автомобильных дорог | ДГХ | Всего, в том числе: | 331088970,20 | - | 41726335,47 | 71157588,47 | 74441705,66 | 71881670,30 | 71881670,30 | Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв.м | - | 13,01 | 43,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 331088970,20 | - | 41726335,47 | 71157588,47 | 74441705,66 | 71881670,30 | 71881670,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | - | 484 | 537 | 562 | 565 | 568 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | - | 29283 | 29586 | 27037 | 27537 | 28037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отношении которой выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | - | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | - | - | 6 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | - | - | 600 | 750 | 500 | 500 |
| 2.4 | Устройство светофорных объектов и дорожных знаков | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 25645065,34 | 10988781,75 | 14656283,59 | - | - | - | - | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 54 | 51 | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 25645065,34 | 10988781,75 | 14656283,59 | - | - | - | - | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 611 | 459 | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | Всего, в том числе: | 19468885,38 | 10988781,75 | 8480103,63 | - | - | - | - | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 54 | 29 | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 19468885,38 | 10988781,75 | 8480103,63 | - | - | - | - | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 611 | 241 | - | - | - | - |
|  |  | ДГХ | Всего, в том числе: | 6176179,96 | - | 6176179,96 | - | - | - | - | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | - | 22 | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 6176179,96 | - | 6176179,96 | - | - | - | - | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | - | 218 | - | - | - | - |
| 2.5 | Разработка документации по организации дорожного движения | ДТ | Всего, в том числе: | 15505101,58 | 1547225,39 | 1709889,66 | 2786991,58 | 2720641,47 | 3370176,74 | 3370176,74 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых разработаны проекты организации дорожного движения | км | 156,06 | 111,80 | 177,1 | 149,75 | 143,99 | 138,45 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 15505101,58 | 1547225,39 | 1709889,66 | 2786991,58 | 2720641,47 | 3370176,74 | 3370176,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 11494000,00 | 4950000,00 | 3050000,00 | 350000,00 | 1144000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 11494000,00 | 4950000,00 | 3050000,00 | 350000,00 | 1144000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДТ | Всего, в том числе: | 6900000,00 | 3950000,00 | 2750000,00 | 50000,00 | 150000,00 | - | - | Удельный вес своевременно оплаченных штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 6900000,00 | 3950000,00 | 2750000,00 | 50000,00 | 150000,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДГХ | Всего, в том числе: | 4594000,00 | 1000000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 994000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | Удельный вес своевременно оплаченных штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 4594000,00 | 1000000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 994000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДТ | Всего, в том числе: | 140801,68 | 8000,00 | 87563,68 | - | 45238,00 | - | - | Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | 100 | 100 | - | 100 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 140801,68 | 8000,00 | 87563,68 | - | 45238,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | ДГХ | Всего, в том числе: | 234313693,08 | 56631298,47 | 53641751,30 | 55594369,31 | 56086723,44 | 6179775,28 | 6179775,28 | Количество объектов, обустроенных в целях обеспечения безопасности дорожного движения на самых аварийно-опасных участках дорог | ед. | 56 | 31 | 10 | 12 | 2 | 2 |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 38264141,75 | 6818181,82 | 6801489,13 | 6115380,66 | 6169539,58 | 6179775,28 | 6179775,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 196049551,33 | 49813116,65 | 46840262,17 | 49478988,65 | 49917183,86 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3 подпрограммы - "Строительство и реконструкция улично-дорожной сети" | Всего, в том числе: | 1008955429,15 | 2800000,00 | 2320561,81 | 160410215,65 | 446366075,26 | 261055317,08 | 136003259,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Бюджет города Омска | 415337171,78 | 2800000,00 | 2320561,81 | 48929621,51 | 116360679,83 | 108923049,28 | 136003259,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Областной бюджет | 593618257,37 | - | - | 111480594,14 | 330005395,43 | 152132267,80 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева с Красноярским трактом | ДС | Всего, в том числе: | 688470,00 | - | - | 688470,00 | - | - | - | Количество выкупленных объектов недвижимости, попадающих в зону строительства | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 688470,00 | - | - | 688470,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Реконструкция и строительство транспортных развязок в разных уровнях: ул. Новокирпичная - ул. 6-я Станционная - ул. Машиностроительная и ул. Кирова - ул. Барабинская, реконструкция автомобильной дороги и реконструкция или строительство путепроводов между транспортными развязками | ДС | Всего, в том числе: | 100123600,00 | - | - | - | 6140000,00 | 26571200,00 | 67412400,00 | Наличие технико-экономического обоснования | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 100123600,00 | - | - | - | 6140000,00 | 26571200,00 | 67412400,00 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень готовности объекта | % | - | - | - | - | - | 40 |
| 3.3 | Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 10 лет Октября от ул. Маршала Жукова до восточного участка объездной дороги в Центральном административном округе (уширение участка от ул. Учебной до ул. 30 лет ВЛКСМ) | ДС | Всего, в том числе: | 2800000,00 | 2800000,00 | - | - | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 0,08 <*> | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2800000,00 | 2800000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Строительство дороги от ул. Дианова до строения 5Б по ул. Лисицкого | ДС | Всего, в том числе: | 14799155,23 | - | 1342247,81 | 13456907,42 | - | - | - | Наличие проектной документации | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 4397008,59 | - | 1342247,81 | 3054760,78 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 0,20 | - | - | - |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 10402146,64 | - | - | 10402146,64 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Крупской от ул. Перелета до ул. Лукашевича | ДС | Всего, в том числе: | 305636848,05 | - | 100000,00 | 4961390,44 | 300575457,61 | - | - | Наличие технических условий | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 42908628,12 | - | 100000,00 | 4961390,44 | 37847237,68 | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 262728219,93 | - | - | - | 262728219,93 | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 0,70 | - | - |
| 3.6 | Строительство автомобильной дороги по ул. Чехова от ул. Щербанева до ул. Краснофлотской | ДС | Всего, в том числе: | 49672687,52 | - | 757764,00 | 48914923,52 | - | - | - | Количество заключенных муниципальных контрактов на проведение государственной экспертизы проектной документации | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 9715773,30 | - | 757764,00 | 8958009,30 | - | - | - | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 39956914,22 | - | - | 39956914,22 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 0,23 | - | - | - |
| 3.7 | Строительство транспортной развязки по ул. 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом | ДС | Всего, в том числе: | 267916217,66 | - | - | 7100000,00 | 83911910,58 | 176904307,08 | - | Наличие проектной документации | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 48506774,36 | - | - | 7100000,00 | 16634735,08 | 24772039,28 | - | Степень готовности объекта | % | - | - | - | 30 | 100 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 0,6 | - |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 219409443,30 | - | - | - | 67277175,50 | 152132267,80 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
| 3.8 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. 10 лет Октября - Сыропятский тракт (этап 1) | ДС | Всего, в том числе: | 126101889,16 | - | - | 3053900,00 | 30779742,81 | 29945500,00 | 62322746,35 | Количество объектов, в отношении которых выполнены изыскательские и прочие работы и услуги | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие проектной документации | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень готовности объекта | % | - | - | - | - | 30 | 100 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 126101889,16 | - | - | 3053900,00 | 30779742,81 | 29945500,00 | 62322746,35 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | - | 8,6 |
| 3.9 | Строительство автомобильной дороги в границах: ул. Добровольского - ул. Орджоникидзе - ул. Красный Путь | ДС | Всего, в том числе: | 6500000,00 | - | - | - | - | 6500000,00 | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 6500000,00 | - | - | - | - | 6500000,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие технических условий | ед. | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов, в отношении которых выполнены изыскательские и прочие работы и услуги | ед. | - | - | - | - | 1 | - |
| 3.10 | Строительство линий стационарного электрического освещения в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | ДС | Всего, в том числе: | 134716561,53 | - | 120550,00 | 82234624,27 | 24958964,26 | 21134310,00 | 6268113,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 19,48 | 12,07 | 4,84 | 0,99 |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 73595028,25 | - | 120550,00 | 21113090,99 | 24958964,26 | 21134310,00 | 6268113,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 61121533,28 | - | - | 61121533,28 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Строительство линии наружного освещения по ул. Спортивная в микрорайоне "Большие поля" | ДС | Всего, в том числе: | 3483566,13 | - | 550,00 | 3483016,13 | - | - | - | Наличие технических условий | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 1200893,15 | - | 550,00 | 1200343,15 | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 2282672,98 |  |  | 2282672,98 |  |  |  | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 0,70 | - | - | - |
| 3.10.2 | Строительство линии наружного освещения по ул. 6-я Ленинградская | ДС | Всего, в том числе: | 1838032,20 | - | 30000,00 | 1808032,20 | - | - | - | Наличие технических условий | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 777435,85 | - | 30000,00 | 747435,85 | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 1060596,35 | - | - | 1060596,35 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 0,37 | - | - | - |
| 3.10.3 | Строительство линий наружного освещения по ул. Светловская на участке от ул. Новокирпичная до остановки общественного транспорта пос. Светлый | ДС | Всего, в том числе: | 12658880,73 | - | 30000,00 | 12628880,73 | - | - | - | Наличие технических условий | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 2883091,16 | - | 30000,00 | 2853091,16 | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 9775789,57 | - | - | 9775789,57 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 3,78 | - | - | - |
| 3.10.4 | Строительство линии наружного освещения по улице 30-я Северная вблизи БДОУ "Детский сад N 313 общеразвивающего типа" и БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа N 14 с углубленным изучением отдельных предметов" | ДС | Всего, в том числе: | 3031703,85 | - | - | 666690,32 | 2365013,53 | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 3031703,85 | - | - | 666690,32 | 2365013,53 | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 0,60 | - | - |
| 3.10.5 | Строительство линии наружного освещения по ул. Аносова вдоль БОУ г. Омска "Гимназия N 159" | ДС | Всего, в том числе: | 738451,58 | - | - | 711801,20 | 26650,38 | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 738451,58 | - | - | 711801,20 | 26650,38 | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 0,54 | - | - |
| 3.10.6 | Строительство линии наружного освещения по ул. 11-я Амурская вблизи БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа N 17" | ДС | Всего, в том числе: | 669487,97 | - | - | 642837,59 | 26650,38 | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 669487,97 | - | - | 642837,59 | 26650,38 | - | - | Наличие технических условий | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
| 3.10.7 | Строительство линии наружного освещения по улице 40 лет Ракетных войск вдоль БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа N 131" | ДС | Всего, в том числе: | 777464,86 | - | - | 717501,50 | 59963,36 | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 777464,86 | - | - | 717501,50 | 59963,36 | - | - | Наличие технических условий | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
| 3.10.8 | Строительство линии наружного освещения по ул. 18-я Амурская к КОУ "Адаптивная школа-интернат N 19" | ДС |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 670532,97 | - | - | 643882,59 | 26650,38 | - | - | Наличие технических условий | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
| 3.10.9 | Строительство линии наружного освещения в пер. Безымянный | ДС | Всего, в том числе: | 3484749,06 | - | 30000,00 | 3454749,06 | - | - | - | Наличие технических условий | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 2016392,36 | - | 30000,00 | 1986392,36 | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 1468356,70 | - | - | 1468356,70 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 0,18 | - | - | - |
| 3.10.10 | Строительство линии наружного освещения вдоль дороги через пос. 7-й Кирпичный | ДС | Всего, в том числе: | 2583827,18 | - | 30000,00 | 2553827,18 | - | - | - | Наличие технических условий | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 1049112,59 | - | 30000,00 | 1019112,59 | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 1534714,59 | - | - | 1534714,59 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 0,64 | - | - | - |
| 3.10.11 | Строительство линии наружного освещения по Красноярскому тракту | ДС | Всего, в том числе: | 50205945,03 | - | - | 50205945,03 | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 8501637,51 | - | - | 8501637,51 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 12,47 | - | - | - |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 41704307,52 | - | - | 41704307,52 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.12 | Строительство линии наружного освещения на автомобильной дороге вдоль здания N 21 по ул. 21-я Амурская | ДС | Всего, в том числе: | 4717460,74 | - | - | 4717460,74 | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 1422365,17 | - | - | 1422365,17 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 1,34 | - | - | - |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 3295095,57 | - | - | 3295095,57 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.13 | Строительство линий наружного освещения в микрорайоне "Береговой" (по улицам Трактовая, Иртышская, Пролетарская, Никандрова, Киселева, 1-я Осенняя, 2-я Осенняя, 3-я Осенняя, проспекту Комсомольскому) | ДС | Всего, в том числе: | 13622213,58 | - | - | - | 13622213,58 | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 8,45 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 13622213,58 | - | - | - | 13622213,58 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.14 | Строительство линии наружного освещения по ул. Авиагородок на участке от дома N 5 по ул. Авиагородок до ул. 12 Декабря | ДС | Всего, в том числе: | 3715675,12 | - | - | - | 745341,12 | 2970334,00 | - | Наличие проектной документации | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 3715675,12 | - | - | - | 745341,12 | 2970334,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 0,81 | - |
| 3.10.15 | Строительство линии наружного освещения по ул. 26-я Рабочая на участке от ул. Хабаровская до ул. 2-я Брянская | ДС | Всего, в том числе: | 2460888,67 | - | - | - | 679388,67 | 1781500,00 | - | Наличие проектной документации | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2460888,67 | - | - | - | 679388,67 | 1781500,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 1,00 | - |
| 3.10.16 | Строительство линии наружного освещения по ул. Воровского от ул. 5-я Электровозная до Новосибирского тракта | ДС | Всего, в том числе: | 949985,06 | - | - | - | 949985,06 | - | - | Наличие проектной документации | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 949985,06 | - | - | - | 949985,06 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.17 | Строительство линии наружного освещения к детскому саду по пр. Мира, 65А в Советском административном округе г. Омска | ДС | Всего, в том числе: | 1761900,00 | - | - | - | 9800,00 | 1752100,00 | - | Количество подготовленных межевых планов по образованию земельных участков | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 1761900,00 | - | - | - | 9800,00 | 1752100,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 0,2 | - |
| 3.10.18 | Строительство линии наружного освещения по пр. Лесной вдоль БОУ г. Омска "Гимназия N 26" | ДС | Всего, в том числе: | 2465479,22 | - | - | - | 581239,22 | 1884240,00 | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2465479,22 | - | - | - | 581239,22 | 1884240,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 0,57 | - |
| 3.10.19 | Строительство линии наружного освещения по ул. Володарского вдоль БОУ г. Омска "СОШ N 105 имени Героя Советского Союза Н.П. Бударина" | ДС | Всего, в том числе: | 3004676,85 | - | - | - | 681876,85 | 2322800,00 | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 3004676,85 | - | - | - | 681876,85 | 2322800,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 0,5 | - |
| 3.10.20 | Строительство линии наружного освещения по ул. 30-я Рабочая вдоль БОУ г. Омска "Лицей БИТ" | ДС | Всего, в том числе: | 2318482,52 | - | - | - | 566382,52 | 1752100,00 | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2318482,52 | - | - | - | 566382,52 | 1752100,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 0,28 | - |
| 3.10.21 | Строительство линии наружного освещения по ул. Первомайская к БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа N 5" в микрорайоне "Большие поля" | ДС | Всего, в том числе: | 2460952,26 | - | - | - | 586712,26 | 1874240,00 | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2460952,26 | - | - | - | 586712,26 | 1874240,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 0,36 | - |
| 3.10.22 | Строительство линии наружного освещения по ул. Белозерова вдоль БОУ г. Омска "Лицей N 143" | ДС | Всего, в том числе: | 3016592,85 | - | - | - | 693792,85 | 2322800,00 | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 3016592,85 | - | - | - | 693792,85 | 2322800,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 0,56 | - |
| 3.10.23 | Строительство линии наружного освещения вблизи АНОО "Школа Видергебурт" (Возрождение)" | ДС | Всего, в том числе: | 3124458,85 | - | - | - | 689518,85 | 2434940,00 | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 3124458,85 | - | - | - | 689518,85 | 2434940,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 0,56 | - |
| 3.10.24 | Строительство линии наружного освещения вдоль ул. Аграрная в микрорайоне Николаевка г. Омска | ДС | Всего, в том числе: | 4589039,00 | - | - | - | - | 1419292,00 | 3169747,00 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 4589039,00 | - | - | - | - | 1419292,00 | 3169747,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | - | 0,73 |
| 3.10.25 | Строительство линии наружного освещения на участке дороги в районе многоквартирных домов N 13, 15 по ул. XXII Партсъезда в г. Омске, N 97, 99 по ул. 3-я Челюскинцев в г. Омске | ДС | Всего, в том числе: | 3718330,00 | - | - | - | - | 619964,00 | 3098366,00 | Наличие проектной документации | ед. | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 3718330,00 | - | - | - | - | 619964,00 | 3098366,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | - | 0,26 |
| 3.10.26 | Строительство линии наружного освещения по улице 2-я Трамвайная | ДС | Всего, в том числе: | 589118,10 | - | - | - | 589118,10 | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 0,37 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 589118,10 |  |  |  | 589118,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.27 | Строительство линии наружного освещения по улице Барнаульская от улицы Багратиона до улицы Аносова | ДС | Всего, в том числе: | 638417,10 | - | - | - | 638417,10 | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 0,40 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 638417,10 | - | - | - | 638417,10 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.28 | Строительство линии наружного освещения по улице 2-я Читинская и улице 1-я Молдавская | ДС | Всего, в том числе: | 1420250,05 | - | - | - | 1420250,05 | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 0,53 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 1420250,05 | - | - | - | 1420250,05 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | Всего, в том числе: | 15585856326,55 | 2389909353,13 | 2119998440,65 | 2731190834,81 | 3845575576,32 | 2750310577,38 | 1748871544,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Бюджет города Омска | 7153416141,71 | 907941676,55 | 1082723174,48 | 1391765887,58 | 1508667152,66 | 1123932757,68 | 1138385492,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Областной бюджет | 7932770154,84 | 1481967676,58 | 1037275266,17 | 1339424947,23 | 1837238393,66 | 1626377819,70 | 610486051,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Федеральный бюджет | 499670030,00 | - | - | - | 499670030,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - данные уточняются проектно-изыскательскими работами.

Примечание:

ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

ДТ - департамент транспорта Администрации города Омска;

ДС - департамент строительства Администрации города Омска;

АСУДД - автоматизированная система управления дорожным движением.

_______________

## Приложение N 2

к муниципальной программе города Омска

"Развитие дорожного хозяйства и

транспортной системы"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"Организация транспортного обслуживания населения

и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного

функционирования городского пассажирского транспорта"

муниципальной программы города Омска "Развитие дорожного

хозяйства и транспортной системы" на 2014 - 2018 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации города Омска от 21.02.2019 N 95-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | Всего на 2014 - 2018 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | Наименование | Единица измерения | Значение, в том числе по годам реализации подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель муниципальной программы города Омска - "Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения" |
| Задача муниципальной программы города Омска - "Обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта и его развитие" |
| Подпрограмма муниципальной программы города Омска - "Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта" |
| 1 | Задача 1 подпрограммы - "Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования" | Всего, в том числе: | 2500503039,33 | 334305715,00 | 328000000,00 | 401943600,00 | 599152918,90 | 837100805,43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Бюджет города Омска | 2280503039,33 | 184305715,00 | 328000000,00 | 401943600,00 | 599152918,90 | 767100805,43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Областной бюджет | 220000000,00 | 150000000,00 | - | - | - | 70000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки | ДТ | Всего, в том числе: | 2498269153,90 | 334305715,00 | 328000000,00 | 401844100,00 | 597119338,90 | 837000000,00 | Количество перевезенных пассажиров, которым предоставлена мера социальной поддержки | тыс. пассажиров | 107876,47 | 92130,3 | 47390,1 | 63875,63 | 61204,10 |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 2278269153,90 | 184305715,00 | 328000000,00 | 401844100,00 | 597119338,90 | 767000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 220000000,00 | 150000000,00 | - | - | - | 70000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе возмещение недополученных доходов организациям пассажирского транспорта за прошлые периоды |  | Бюджет города Омска | 247975979,46 | - | - | 106961718,07 | 141014261,39 | - | Количество перевезенных пассажиров, которым предоставлена мера социальной поддержки, за прошлые периоды | тыс. пассажиров | - | - | 35131,1 | 30063,2 | - |
| 1.2 | Обеспечение перевозчиков документацией, подтверждающей право на осуществление регулярных перевозок по муниципальному маршруту | ДТ | Всего, в том числе: | 212080,00 | - | - | 99500,00 | 83580,00 | 29000,00 | Количество приобретаемых бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | шт. | - | - | 250 | 200 | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 212080,00 | - | - | 99500,00 | 83580,00 | 29000,00 | Количество приобретаемых бланков карт маршрута регулярных перевозок | шт. | - | - | 4750 | 4000 | 1200 |
| 1.3 | Оптимизация работы городского пассажирского транспорта | ДТ | Всего, в том числе: | 1950000,00 | - | - | - | 1950000,00 | - | Наличие разработанной новой маршрутной сети | ед. | - | - | - | 1 | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 1950000,00 | - | - | - | 1950000,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Организация транспортного обслуживания населения | ДТ | Всего, в том числе: | 71805,43 | - | - | - | - | 71805,43 | Пробег транспортных средств, выполняющих работу по перевозке пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальным контрактом | км | - | - | - | - | 2447095,00 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 71805,43 | - | - | - | - | 71805,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 подпрограммы - "Организация регулирования движения городского пассажирского транспорта и координация перевозок городским пассажирским транспортом" | Всего, в том числе: | 39444760,13 | 9443361,68 | 9575178,34 | 9743091,01 | 10230891,01 | 452238,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города Омска | 39444760,13 | 9443361,68 | 9575178,34 | 9743091,01 | 10230891,01 | 452238,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация системы управления движением пассажирского транспорта с использованием спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС | ДТ | Всего, в том числе: | 39444760,13 | 9443361,68 | 9575178,34 | 9743091,01 | 10230891,01 | 452238,09 | Регулярность движения транспортных средств на утвержденных маршрутах пассажирского транспорта | % | 95 | 95 | 95 | 95 | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 39444760,13 | 9443361,68 | 9575178,34 | 9743091,01 | 10230891,01 | 452238,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемому тарифу, организацию регулирования движения которых посредством системы ГЛОНАСС осуществляет БУ г. Омска "Центртранс" | ед. | - | - | 89 | 75 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация регулирования движения посредством системы ГЛОНАСС, находящейся на обслуживании в БУ г. Омска "Центртранс", не менее чем на 100% муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемому тарифу | % | - | - | 100 | 100 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Своевременность расчетов, связанных с ликвидацией БУ г. Омска "Центртранс" | Да/Нет | - | - | - | - | Да |
| Итого по подпрограмме | Всего, в том числе: | 2539947799,46 | 343749076,68 | 337575178,34 | 411686691,01 | 609383809,91 | 837553043,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Бюджет города Омска | 2319947799,46 | 193749076,68 | 337575178,34 | 411686691,01 | 609383809,91 | 767553043,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Областной бюджет | 220000000,00 | 150000000,00 | - | - | - | 70000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

ДТ - департамент транспорта Администрации города Омска.

## Приложение N 2.1

к муниципальной программе города Омска

"Развитие дорожного хозяйства и

транспортной системы"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"Организация транспортного обслуживания населения

и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного

функционирования городского пассажирского транспорта"

муниципальной программы города Омска "Развитие дорожного

хозяйства и транспортной системы" на 2019 - 2024 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации города Омска от 28.02.2023 N 167-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | Всего на 2019 - 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | Наименование | Единица измерения | Значение, в том числе по годам реализации подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Цель муниципальной программы города Омска - "Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения" |
| Задача муниципальной программы города Омска - "Обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта и его развитие" |
| Подпрограмма муниципальной программы города Омска - "Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта" |
| 1 | Задача 1 подпрограммы - "Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования" | Всего, в том числе: | 15195938828,39 | 2424716294,88 | 2358458988,83 | 2812974806,20 | 3054531623,84 | 2272664493,92 | 2272612620,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Бюджет города Омска | 14673458636,57 | 2349529756,01 | 2311165335,88 | 2812974806,20 | 2654531623,84 | 2272664493,92 | 2272612620,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Областной бюджет | 522480191,82 | 75186538,87 | 47293652,95 | - | 400000000,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки | ДТ | Всего, в том числе: | 2740735471,33 | 482363571,48 | 213680384,92 | 745273605,65 | 889412568,94 | 205002670,17 | 205002670,17 | Количество перевезенных пассажиров, которым предоставлена мера социальной поддержки | тыс. пассажиров | 39225,84 | 17386,3 | 26701,4 | 35241,0 | 27919,8 | 23962,9 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2740735471,33 | 482363571,48 | 213680384,92 | 745273605,65 | 889412568,94 | 205002670,17 | 205002670,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение перевозчиков документацией, подтверждающей право на осуществление регулярных перевозок по муниципальному маршруту | ДТ | Всего, в том числе: | 456324,67 | 79324,67 | 93750,00 | 91250,00 | 192000,00 | - | - | Количество приобретаемых бланков карт маршрута регулярных перевозок | шт. | 3500 | 3600 | 3600 | 3800 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 456324,67 | 79324,67 | 93750,00 | 91250,00 | 192000,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретаемых бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | шт. | - | 150 | 50 | 200 | - | - |
| 1.3 | Организация транспортного обслуживания населения | ДТ | Всего, в том числе: | 12338114163,81 | 1827086859,86 | 2144684853,91 | 2066418620,84 | 2164672054,90 | 2067641823,75 | 2067609950,55 | Пробег транспортных средств, выполняющих работу по перевозке пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальным контрактом | км | 25943242,00 | 29749277,00 | 37894888,00 | 42098673,00 | 27058743,00 | 26045577,00 |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 11815633971,99 | 1751900320,99 | 2097391200,96 | 2066418620,84 | 1764672054,90 | 2067641823,75 | 2067609950,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 522480191,82 | 75186538,87 | 47293652,95 | - | 400000000,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Возмещение затрат автотранспортным предприятиям, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | ДТ | Всего, в том числе: | 115186538,87 | 115186538,87 | - | - | - | - | - | Количество автотранспортных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, которым оказано содействие | ед. | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 115186538,87 | 115186538,87 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДТ | Всего, в том числе: | 1446329,71 | - | - | 1191329,71 | 255000,00 | - | - | Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | - | - | 100 | 100 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 1446329,71 | - | - | 1191329,71 | 255000,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 3 подпрограммы - "Руководство и управление в сфере транспортного обслуживания" | Всего, в том числе: | 225580672,57 | 35456150,86 | 34973171,71 | 35747734,75 | 43247604,69 | 38071805,78 | 38084204,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Бюджет города Омска | 225574527,94 | 35456150,86 | 34973171,71 | 35747734,75 | 43241460,06 | 38071805,78 | 38084204,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Областной бюджет | 6144,63 | - | - | - | 6144,63 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | ДТ | Всего, в том числе: | 225574527,94 | 35456150,86 | 34973171,71 | 35747734,75 | 43241460,06 | 38071805,78 | 38084204,78 | Количество подведомственных учреждений | ед. | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 225574527,94 | 35456150,86 | 34973171,71 | 35747734,75 | 43241460,06 | 38071805,78 | 38084204,78 | Количество доведенных муниципальных заданий | ед. | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля пассажиров, перевезенных транспортом муниципальных предприятий по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Омска по регулируемым тарифам, в общем объеме пассажиров, перевезенных пассажирским транспортом общего пользования | % | - | 38,6 | 38,8 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 2.2 | Осуществление государственного полномочия по определению исполнителей услуг по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату | ДТ | Всего, в том числе: | 6144,63 | - | - | - | 6144,63 | - | - | Количество специализированных стоянок для хранения задержанных транспортных средств | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | 6144,63 | - | - | - | 6144,63 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | Всего, в том числе: | 15421519500,96 | 2460172445,74 | 2393432160,54 | 2848722540,95 | 3097779228,53 | 2310716299,70 | 2310696825,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Бюджет города Омска | 14899033164,51 | 2384985906,87 | 2346138507,59 | 2848722540,95 | 2697773083,90 | 2310716299,70 | 2310696825,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Областной бюджет | 522486336,45 | 75186538,87 | 47293652,95 | - | 400006144,63 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

ДТ - департамент транспорта Администрации города Омска.

_______________

## Приложение N 3

к муниципальной программе города Омска

"Развитие дорожного хозяйства и

транспортной системы"

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы города Омска

"Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации города Омска от 11.02.2021 N 93-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска (далее - муниципальная программа), подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма) | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 (фактическое значение) | Годы реализации |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа города Омска "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы" |
| 1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | Процент | 6,50 | 5,4 | 4,5 | 12,9 | 4,6 | 4,3 | 3,1 | 3,1 |
| Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства" |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | Процент | 47,10 | 52,5 | 57,0 | 69,9 | 74,5 | 78,8 | 81,9 | 85,0 |
| 3 | Увеличение количества светофорных объектов к уровню 2013 года (2013 год - 228 единиц) | Процент | 41,2 | 58,8 | 76,8 | 112,3 | 135,5 | 137,7 | 139,9 | 142,1 |
| 4 | Увеличение количества дорожных знаков к уровню 2013 года (2013 год - 17468 единиц) | Процент | 44,5 | 54,2 | 61,1 | 69,1 | 69,4 | 73,4 | 77,5 | 81,5 |
| 5 | Доля площади нанесенной дорожной разметки в общей площади дорожной разметки, предусмотренной проектами дорожной разметки | Процент | 32,5 | => 23,0 | => 30,8 | => 18,7 | => 15,4 | => 15,4 | => 15,4 | => 15,4 |
| Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта" |
| 6 | Доля фактически обслуживаемых маршрутов в соответствии с реестром муниципальных маршрутов, обеспечивающих предоставление транспортных услуг населению | Процент | 95,44 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 7 | Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого департаментом транспорта Администрации города Омска | Процент | 80,38 | => 80,0 | => 80,0 | => 80,0 | => 80,0 | => 80,0 | => 80,0 | => 80,0 |

## Приложение N 4

к муниципальной программе города Омска

"Развитие дорожного хозяйства и

транспортной системы"

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов мероприятий подпрограммы

"Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного

хозяйства" муниципальной программы города Омска

"Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 27.12.2022 N 1106-п, от 28.02.2023 N 167-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение на 2022 год |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства" |
| Задача 1 подпрограммы: организация ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных сооружений на них |
| 1.1 | Содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДГХ | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по текущему содержанию | км | 1589,50 | 1571,6 | 1580,6 | 1580,6 | 1589,50 |
|  |  | ДГХ | Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 50,0 | - | - | - | 50,0 |
|  |  | ДГХ | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена инструментальная диагностика | км | 567,1 | - | - | - | 567,1 |
|  |  | ДГХ | Количество приобретенной дорожно-строительной и специальной техники | ед. | 44 | - | - | - | 44 |
| (п. 1.1 в ред. Постановления Администрации города Омска от 28.02.2023 N 167-п) |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" Омской области в пределах Омской городской агломерации | ДГХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 182,5 | - | - | 139,6 | 182,5 |
|  |  | ДС | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 14,2 | - | - | - | 14,2 |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | ДС | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 2 | - | - | - | 2 |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | ДГХ | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 15,4 | - | - | - | 15,4 |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт, ремонт искусственных дорожных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах местного значения | ДС | Степень готовности ремонтируемого объекта | % | 2 | - | - | - | 2 |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений | ДГХ | Протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования | п.м | 6237,2 | 6237,2 | 6237,2 | 6237,2 | 6237,2 |
|  |  |  | Количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняются работы по текущему содержанию | объект | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 1.4 | Устройство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, внутриквартальных и межквартальных проездов | ДГХ | Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек | тыс. кв.м | 32,5 | - | - | 30 | 32,5 |
|  |  |  | Площадь отремонтированных проездов | тыс. кв.м | 40,6 | - | 10 | 35 | 40,6 |
| Задача 2 подпрограммы: обеспечение безопасности дорожного движения |
| 2.1 | Содержание и ремонт отдельных элементов обустройства автомобильных дорог | ДГХ | Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 35,0 | - | 15 | 35 | 35 |
|  |  |  | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 562 | 559 | 559 | 562 | 562 |
|  |  |  | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 27037 | 26287 | 26387 | 26887 | 27037 |
|  |  |  | Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отношении которой выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
|  |  |  | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 3 | - | - | 3 | 3 |
|  |  |  | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 750 | - | 100 | 500 | 750 |
| 2.2 | Разработка документации по организации дорожного движения | ДТ | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых разработаны проекты организации дорожного движения | км | 149,75 | - | 59,00 | 60,00 | 30,75 |
| 2.3 | Оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | ДГХ | Удельный вес своевременно оплаченных штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | ДТ | Удельный вес своевременно оплаченных штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | % | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 2.4 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДТ | Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | 100 | - | - | - | 100 |
| 2.5 | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | ДГХ | Количество объектов, обустроенных в целях обеспечения безопасности дорожного движения на самых аварийно-опасных участках дорог | ед. | 12 | - | - | - | 12 |
| Задача 3 подпрограммы: Строительство и реконструкция улично-дорожной сети |
| 3.1 | Реконструкция и строительство транспортных развязок в разных уровнях: ул. Новокирпичная - ул. 6-я Станционная - ул. Машиностроительная и ул. Кирова - ул. Барабинская, реконструкция автомобильной дороги и реконструкция или строительство путепроводов между транспортными развязками | ДС | Наличие технико-экономического обоснования | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.2 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Крупской от ул. Перелета до ул. Лукашевича | ДС | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 0,70 | - | - | - | 0,70 |
| 3.3 | Строительство транспортной развязки по ул. 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом | ДС | Степень готовности объекта | % | 30 | - | - | - | 30 |
|  |  |  | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.4 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. 10 лет Октября - Сыропятский тракт (этап 1) | ДС | Наличие проектной документации | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| (п. 3.4 в ред. Постановления Администрации города Омска от 28.02.2023 N 167-п) |
| 3.5 | Строительство линий стационарного электрического освещения в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.5.1 | Строительство линии наружного освещения по улице 30-я Северная вблизи БДОУ "Детский сад N 313 общеразвивающего типа" и БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа N 14 с углубленным изучением отдельных предметов" | ДС | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 0,60 | - | - | - | 0,60 |
| 3.5.2 | Строительство линии наружного освещения по ул. Аносова вдоль БОУ г. Омска "Гимназия N 159" | ДС | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 0,54 | - | - | - | 0,54 |
| 3.5.3 | Строительство линии наружного освещения по ул. 11-я Амурская вблизи БО г. Омска "Средняя общеобразовательная школа N 17" | ДС | Наличие технических условий | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.5.4 | Строительство линии наружного освещения по улице 40 лет Ракетных войск вдоль БОУ города Омска "Средняя общеобразовательная школа N 131" | ДС | Наличие технических условий | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.5.5 | Строительство линии наружного освещения по ул. 18-я Амурская к КОУ "Адаптивная школа-интернат N 19" | ДС | Наличие технических условий | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.5.6 | Строительство линий наружного освещения в микрорайоне "Береговой" (по улицам Трактовая, Иртышская, Пролетарская, Никандрова, Киселева, 1-я Осенняя, 2-я Осенняя, 3-я Осенняя, проспекту Комсомольскому) | ДС | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 8,45 | - | - | - | 8,45 |
| 3.5.7 | Строительство линии наружного освещения по ул. Авиагородок на участке от дома N 5 по ул. Авиагородок до ул. 12 Декабря | ДС | Наличие проектной документации | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.5.8 | Строительство линии наружного освещения по ул. 26-я Рабочая на участке от ул. Хабаровская до ул. 2-я Брянская | ДС | Наличие проектной документации | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.5.9 | Строительство линии наружного освещения по ул. Воровского от ул. 5-я Электровозная до Новосибирского тракта | ДС | Наличие проектной документации | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| (п. 3.5.9 в ред. Постановления Администрации города Омска от 28.02.2023 N 167-п) |
| 3.5.10 | Строительство линии наружного освещения к детскому саду по пр. Мира, 65А в Советском административном округе г. Омска | ДС | Количество подготовленных межевых планов по образованию земельных участков | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.5.11 | Строительство линии наружного освещения по пр. Лесной вдоль БОУ г. Омска "Гимназия N 26" | ДС | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.5.12 | Строительство линии наружного освещения по ул. Володарского вдоль БОУ г. Омска "СОШ N 105 имени Героя Советского Союза Н.П. Бударина" | ДС | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.5.13 | Строительство линии наружного освещения по ул. 30-я Рабочая вдоль БОУ г. Омска "Лицей БИТ" | ДС | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.5.14 | Строительство линии наружного освещения по ул. Первомайская к БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа N 5" в микрорайоне "Большие поля" | ДС | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.5.15 | Строительство линии наружного освещения по ул. Белозерова вдоль БОУ г. Омска "Лицей N 143" | ДС | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.5.16 | Строительство линии наружного освещения вблизи АНОО "Школа Видергебурт" (Возрождение)" | ДС | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.5.17 | Строительство линии наружного освещения по улице 2-я Трамвайная | ДС | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 0,37 | - | - | - | 0,37 |
| 3.5.18 | Строительство линии наружного освещения по улице Барнаульская от улицы Багратиона до улицы Аносова | ДС | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 0,40 | - | - | - | 0,40 |
| 3.5.19 | Строительство линии наружного освещения по улице 2-я Читинская и улице 1-я Молдавская | ДС | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 0,53 | - | - | - | 0,53 |

Примечание:

ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

ДТ - департамент транспорта Администрации города Омска;

ДС - департамент строительства Администрации города Омска;

АСУДД - автоматизированная система управления дорожным движением.

_______________

## Приложение N 5

к муниципальной программе города Омска

"Развитие дорожного хозяйства и

транспортной системы"

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов мероприятий подпрограммы

"Организация транспортного обслуживания населения

и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного

функционирования городского пассажирского транспорта"

муниципальной программы города Омска

"Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 27.12.2022 N 1106-п, от 28.02.2023 N 167-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение на 2022 год |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта" |
| Задача 1 подпрограммы: Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования |
| 1.1 | Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки | ДТ | Количество перевезенных пассажиров, которым предоставлена мера социальной поддержки | тыс. пассажиров | 35241,0 | 2476,0 | 8445,4 | 6507,9 | 17811,7 |
| (п. 1.1 в ред. Постановления Администрации города Омска от 28.02.2023 N 167-п) |
| 1.2 | Обеспечение перевозчиков документацией, подтверждающей право на осуществление регулярных перевозок по муниципальному маршруту | ДТ | Количество приобретаемых бланков карт маршрута регулярных перевозок | шт. | 3800 | - | - | - | 3800 |
|  |  |  | Количество приобретаемых бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | шт. | 200 | - | - | - | 200 |
| 1.2 | Организация транспортного обслуживания населения | ДТ | Пробег транспортных средств, выполняющих работу по перевозке пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальным контрактом | км | 42098673 | 9919050 | 10819415 | 10652512 | 10707696 |
| 1.3 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДТ | Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | 100 | - | 100 | - | - |
| Задача 3 подпрограммы: Руководство и управление в сфере транспортного обслуживания |
| 3.1 | Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | ДТ | Доля пассажиров, перевезенных транспортом муниципальных предприятий по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Омска по регулируемым тарифам, в общем объеме пассажиров, перевезенных пассажирским транспортом общего пользования | % | 39,0 | 38,9 | 38,9 | 39,0 | 39,0 |
| 3.2 | Осуществление государственного полномочия по определению исполнителей услуг по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату | ДТ | Количество специализированных стоянок для хранения задержанных транспортных средств | ед. | 1 | - | - | - | 1 |

Примечание:

ДТ - департамент транспорта Администрации города Омска.

_______________

## Приложение N 6

к муниципальной программе города Омска

"Развитие дорожного хозяйства и

транспортной системы"

СВЕДЕНИЯ

о налоговых расходах муниципального образования

городской округ город Омск Омской области

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации города Омска от 29.12.2021 N 864-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Характеристики налоговых расходов | Объем налоговых расходов, тыс. рублей | Показатель достижения целей предоставления налоговой преференции |
| --- | --- | --- |
| Наименование налога, по которому предусматриваются налоговые льготы, освобождения или иные преференции | Содержание налоговой преференции | Целевая категория плательщиков налога, для которых предусмотрены налоговые льготы, освобождения или иные преференции | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование | Единица измерения | значение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Земельный налог | Полное освобождение от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования местного значения в границах города Омска | Юридические лица | 790,00 | 817,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 | Количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования местного значения в границах города Омска, на которых осуществляется Дорожная деятельность (или отдельные виды дорожной деятельности), в отношении которых предоставлены налоговые преференции | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Омска, в отношении которых предоставлены налоговые преференции | км | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |